项目需求书

- 一、项目概况

- 2024粤港澳大湾区花展-城市展园造景项目，地点在深圳市笔架山体育公园举行，举办时间2024年03月23日-04月1日（若花展举办时间有调整，以最新通知为准）。本届花展以大花飞燕草为主题花，宣扬中国传统文化，加入环保概念和元素，尽可能使用可循环利用的环保物料，创作特色展园。需对本项目进行花展方案设计及施工。

- 二、服务期限

- 本项目服务时间自合同签订之日起至花展结束（含清场时间）

- 采购预算

项目费用（含税金）控制在90万元以内，所有工作均以包工包料、包机械设备、包质量、包安全、包管理的承包方式进行。不足部分由贵公司自筹，同时，要求确保本次花展体现琴澳融合，争创一流水平，为横琴粤澳深度合作区争光。若获奖则按照100%支付，未获得奖项则按80%支付。

- 四、服务内容

- 本项目服务内容主要包括花展方案设计及施工、布展、花展期间的养护以及在花展结束后完成清场、场地复绿等工作。

- 五、服务要求

本次花展展位设在现有运动场地上，荷载为8吨/㎡（场地下方为地铁停车场）。布展施工时间暂定为 2024年3月1日至 2024年3月18日，共18天，运动场区域的施工入口最大尺寸为 宽3m、高3.8m，设计时应考虑以装配式轻型展园为主，尽可能减少对场地地面的影响。适当措施保护展位地面，不得使用螺丝、钉子或任何用于地面的固定件。布展时如损坏场地地面或设施，须赔偿有关维修费用。场地内不允许使用挖机、吊车（可停放在场地外的主干道上使用）等大型机械，在设计时应充分考虑上述的场地限制条件。公园开放时间至晚上 11 点，设计时请考虑夜景。

- （一）设计要求

- 中标人需提供设计方案，设计形式新颖，构思精巧，宣扬中国传统文化，能体现琴澳特色，融生态、景观、文化、休闲为一体，充分展现花园的主题，加入环保概念和元素，围绕展园主题选择和使用植物、材料等。如方案需要调整，中标人须按采购人要求执行，并按采购人最终确定的方案实施。

- （二）实施要求

- 中标人应按照采购人确定的方案实施，合理、巧妙地利用展区现有地形情况，造园布局、功能合理，选用生长良好，株型优美的植物等，确保实施效果。并应在花展举办前3天完成施工、布展等工作，过程中及时做好更换及养护，保证最佳观赏效果。在花展结束后完成清场、结构体回收搬运、场地复绿等工作。

- 六、服务标准

- （一）设计方案必须符合花展主题，贴合横琴粤澳深度合作区实际特点，设计方案必须内容详尽、工艺可行、图形比例合理、效果直观。

- （二）方案提交时间及工期满足服务要求，不得延误。

- （三）严格按照审定的设计方案和合同要求完成施工，保证成品效果达到设计要求。

- （四）项目所需各类材料必须满足合同服务要求，符合国家强制性质量标准。

- （五）项目作业必须保证安全生产，作业过程不留任何安全隐患。

- 七、联系人

- 联系人：涂利平  联系电话：0756-8922972