项目需求书

- 项目概况

- 2025年香港花卉展-城市花园造景项目，地点在香港维多利亚公园横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局场地，占地面积约15*15m，举办时间在2025年3月14日-3月23日上午9:00-晚上9:00（若花展举办时间有调整，以最新通知为准）。以“绽放英姿”为主题，以秋英为主题花，尽可能使用可循环利用的环保物料，创作特色展园。需对本项目花展方案设计及施工。

- 服务期限

本项目服务时间自合同签订之日起至花展结束（含清场时间）

- 采购预算

项目费用（含税金）控制在98万元以内，所有工作均以包工包料、包机械设备、包质量、包安全、包管理的承包方式进行。不足部分由供应商自筹。同时，确保本次花展体现琴澳融合，争创一流水平，为横琴粤澳深度合作区争光。若获奖则按合同金额100%支付，未获得奖项则按合同金额80%支付。

- 服务内容

本项目服务内容主要包括：花展方案设计及施工、布展、花展期间的养护以及在花展结束后完成清场等工作。

- 服务要求

本次花展地点在香港维多利亚公园，占地面积约15×15m,布展施工时间暂定为2025年3月2日至2025年3月11日，共10天，花展提供标准帐篷及一个13安培电源插座（电压为220伏特）。展区内高一米或以上、可供行走的构筑物（例如桥梁、梯级、观景台等）须经已向屋宇署注册的测量师或结构工程师检查，以证明其结构安全。

- 设计要求

- 中标人须提供设计方案，设计应加入环保概念和元素，尽量采用可循环再用的环保物料，户外园林造景的绿化覆盖率应不少于展位总面积70%，构思户外园林造景时，可考虑设置通道贯穿其中，让游人从多角度欣赏园林特色。设计形式新颖，构思精巧，能体现横琴特色，融生态、景观、文化、休闲为一体，充分展现花展主题，能围绕展园主题选择和使用植物、材料等，为响应环保。应尽量少用切花。如需使用假花及人工植物材料（包括枝叶、花果、草皮等）须征得展会同意。公园开放时间至晚上9点，应配合今届主题加入灯光效果，供游人于晚间欣赏。如方案需要调整，中标人须按采购人要求执行，并按采购人最终确定的方案实施。

- 实施要求

- 中标人应按照采购人确定的方案实施，合理、巧妙地利用展区现有地形情况，造园布局、功能合理，选用生长良好，株型优美的植物等，确保实施效果。须在2025年3月11日下午5点前完成施工、布展等工作，过程中及时做好更换及养护，保证最佳观赏效果。在花展结束后完成清场等工作（为达到废物减量及循环再造的目标，减轻堆填区负担，中标人在筹备各类展览及宣传活动时，应符合花展减废回收要求）。

- 安全规范要求

- 1、 应自觉服从采购人管理，对不符合施工规范的现场情况，中标人应立即整改。

- 2、中标人从业人员须着装整齐、佩戴工卡上岗，涉及电、焊等专业工序的作业人员必须持证上岗。做到工完场清，文明作业。

- 3、必须切实做好安全工作，加强作业时的安全保障，在任何情况下都要注意安全。

- 人员设备要求

- 投标人应选派1名具有工程类副高级或以上工程师作为项目负责人。

- 安排1名具有风景园林类中级或以上职称作为本项技术负责人。

- 安排花卉园艺师、植物学工程师、电工各1名。

根据项目的施工需求，应配置足够的人员及设备，并要求中标人根据施工进展进行合理调配，确保项目进度满足采购人需求。

- 服务标准

1、设计方案必须符合花展主题，贴合横琴粤澳深度合作区实际特点，设计方案必须内容详尽、工艺可行、图形比例合理、效果直观。

2、方案提交时间及工期满足服务要求，不得延误。

3、严格按照审定的设计方案和合同要求完成施工，保证成品效果达到设计要求。

- 4、项目所需各类材料必须满足花展举办要求，符合国家强制性质量标准。

- 5、项目作业必须保证安全生产，作业过程不留任何安全隐患。

- 联系人

联系人：涂利平                联系电话：0756-8922972

- 横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局

- 2024年10月30日