附件1
项目需求书

一、项目概况
为了进一步加强对位于石栏洲白曹湾环岛南路北侧、大横琴山隧道西侧国有空闲地管理，避免土地违法行为进一步扩大，将采用1.5米高钢筋绿网对该地块进行围蔽管理。
二、项目说明
1、项目名称：横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局石栏洲白曹湾环岛南路北侧地块围蔽服务项目
2、项目地址：合作区石栏洲
3、发包单位：横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局
三、项目范围、工作及成果要求、工期及依据：
（一）项目范围：
[image: image1.jpg]Lil]
LT
LR LTS

B RERUE
0100¢1x1200M

S.ORRER, FiteTiX
R
L

b CO5RBELD. 300, 300, kRt
S NEEE




根据项目需对石栏洲白曹湾环岛南路北侧地块进行围蔽。

项目范围示意图
（二）工作及成果要求：
1、服务内容
服务内容包括但不限于以下内容：安装钢筋绿网围栏，长度为1487米，固定护栏高度为1.5米，每隔2.5-3米设一个立柱，做混凝土基础（C25混凝土0.3*0.3*0.3m基础制作、安装，拉爆固定）。

2、围栏立面图

[image: image3.png]



    3、围栏参考图片

[image: image2.png]A E SR SR LR BT 5





工期：15个日历天（开始时间以甲方通知进场时间为准）；后续服务期：6个月。
供应商资格
1、具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的企业法人或事业单位。
2、本项目不接受联合体投标。
- 2 -
- 3 -

