项目需求书

一、项目名称

横琴粤澳深度合作区碳普惠平台开发升级改造项目

二、项目概况

根据《横琴粤澳深度合作区总体发展规划》《横琴粤澳深度合作区碳中和试点示范建设总体规划》《横琴粤澳深度合作区碳中和试点示范实施方案（2024-2035年）》，为进一步优化完善合作区碳普惠体系，增强平台对企业、个人的引导能力，形成公众积极参与、低碳场景丰富、商业服务体系完善的碳普惠生态圈，开展横琴粤澳深度合作区碳普惠平台开发升级改造项目，拟从低碳场景拓展建设、互动与社交功能强化建设、用户体验和参与深度提升建设等方面对平台进行升级改造。

三、项目期限

2025年12月至2026年12月。

四、项目内容及要求

建设内容见附件《横琴粤澳深度合作区碳普惠平台开发升级改造项目技术要求》，具体以本项目建设方案为准。要求成功上线各项功能，并通过项目验收。

# 五、考核标准

按照国家、广东省、横琴粤澳深度合作区及采购需求文件执行。

# 六、采购预算及响应报价要求

本项目为项目总价包干，响应人的报价应包括（但不限于）：人工费、设备费、运输费、保险费、技术服务费（含联络费、调试费、保修费）、税费、不可预见费等完成本采购内容所需的一切费用，以及采购需求文件及合同约定应当由成交供应商承担的风险因素等费用。响应人应当根据采购需求文件等材料自行考虑风险因素进行响应报价。否则，一旦成交，采购人将不予支付除了采购需求文件及合同约定的由采购人承担的风险因素之外的任何补偿。响应人漏报或不报，采购人将视为该漏报或不报部分的费用已包括在响应报价中，合同金额不予调整。

七、付款方式

1期：成交供应商与采购人签订合同15个工作日内，采购人向成交供应商支付合同总价款的50%。

2期：完成平台所有技术功能开发，通过初步验收后，成交供应商按照采购人要求申请付款，采购人向成交供应商支付合同总价款的30%。

3期：所有技术功能成功上线，项目通过验收后，成交供应商按照采购人要求申请付款，采购人向成交供应商支付合同总价款的剩余款项，即合同总价款的20%。

注: 每次支付款时，成交供应商向采购人提供相应金额的正式发票。

横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局2025年11月27日

附件

横琴粤澳深度合作区碳普惠平台开发升级改造项目技术要求

| 序号 | 平台 | 类别 | 功能 | 相关说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小程序端 | 绿色行为场景拓展 | 新增共享单车场景 | / |
| 2 |  |  | 对接通琴号平台优化公交出行场景 | / |
| 3 |  |  | 五大特色低碳场景拓展 | 对低碳景点、绿色餐厅、绿色酒店、低碳乐园、低碳活动五大场景进行拓展，实现“定位打卡-知识答题-获取积分”等机制 |
| 4 |  |  | 新增低碳旅游路线功能 | / |
| 5 |  |  | 新增线上办事功能 | 与琴城易小程序部分功能进行对接 |
| 6 |  |  | 改造低碳学习板块功能 | 改造后该功能包括科普知识学习、低碳答题和链接横琴湿地公众号 |
| 7 |  |  | 改造低碳写作、创意DIY、环保绘画 | 分别设定月度参与次数上限，增加对作品的文字描述 |
| 8 |  |  | 优化垃圾分类小游戏 | 更新题库，新增50个垃圾种类 |
| 9 |  | 互动与社交功能强化 | 新增积分挑战赛功能 | 包括团队赛、个人赛 |
| 10 |  |  | 强化分享功能 | 实现荣誉证书分享、低碳旅游路线分享、活动分享 |
| 11 |  |  | 新增碳中和专区 | 实现企业、活动等碳中和申请及展示等 |
| 12 |  |  | 新增表单活动功能 | 实现活动报名、抽签、中签等 |
| 13 |  |  | 新增志愿者活动功能 | 包括志愿者信息填报、活动报名、积分奖励等 |
| 14 |  | 用户体验和参与深度提升 | 升级兑换权益体系 | 新增商家“精选推荐”、完善兑换规则、新增“低碳金融专区” |
| 15 |  |  | 新增创意征集活动功能 | / |
| 16 |  |  | 新增碳积分捐赠活动 | / |
| 17 |  |  | 升级荣誉体系 | 满足达到积分目标生产荣誉证书，年度重置低碳称号等 |
| 18 |  |  | 积分过期唤醒 | / |
| 19 |  |  | 增加积分消纳途径 | 与琴城易积分双向兑换等 |
| 20 |  |  | 优化拍照上传查重 | / |
| 21 |  |  | 增加繁体界面选择 | / |
| 22 |  |  | 新增扫码领取积分功能 | / |
| 23 |  |  | 实现兑换码确认 | / |
| 24 |  |  | 手机号授权机制 | / |
| 25 |  |  | 首页布局调整 | / |
| 26 |  |  | 调整签到积分 | / |
| 27 |  |  | 新增抽奖功能 | / |
| 28 |  |  | 新增全平台公告 | / |
| 29 | 后台管理端 | 绿色行为场景拓展管理 | 积分管理功能 | 包括打卡点管理、题库管理、积分任务管理等 |
| 30 |  |  | 低碳旅游路线管理 | 包括出行方式推荐、路线维护、单点位礼品配置等 |
| 31 |  |  | 低碳场景规则调整 | 为主/子账号设置三大创作场景月度参与次数；增加作品描述 |
| 32 |  | 互动与社交功能强化管理 | 积分挑战活动管理 | 包括活动配置、队伍管理、排行榜信息等 |
| 33 |  |  | 碳中和专区管理 | 包括审核管理、展示管理等 |
| 34 |  |  | 表单活动管理 | 包括活动配置、参与记录查询等 |
| 35 |  |  | 志愿者管理 | 包括新增志愿者申请管理、志愿者活动管理等 |
| 36 |  |  | 低碳学习内容管理 | 配置答题题库，配置外部学习链接（如横琴湿地公众号） |
| 37 |  |  | 线上办事管理 | 配置“琴城易”链接地址、启用状态，停用后小程序入口自动隐藏 |
| 38 |  |  | 垃圾分类管理 | 配置答题时垃圾图标个数，题库更新 |
| 39 |  | 用户体验和参与深度提升管理 | 升级兑换商城管理 | 结合前端功能实现专区配置、商品折扣设置、外部接口对接 |
| 40 |  |  | 创意征集活动管理 | 包括活动配置、评审管理、奖品配置、奖励发放等 |
| 41 |  |  | 碳积分捐赠活动管理 | 包括活动配置、进度管理等 |
| 42 |  |  | 抽奖活动管理 | 包括抽奖活动管理、抽奖奖品管理、抽奖记录查询等 |
| 43 |  |  | 公告管理 | 创建公告并选择类型，关联活动/任务，设置显示时间、推送频率 |
| 44 |  |  | 手动发放积分管理 | 包括发放流程、记录查询等 |
| 45 |  |  | 运营管理 | 包括登录统计、打卡分析等 |
| 46 |  |  | 兑换码核销 | 查看用户核销记录，校验核销码有效性，支持手动标记核销状态 |
| 47 |  |  | 其他系统规则和功能优化 | 包括扫码领取积分、积分重置配置、低碳称号级别重置、用户信息展示等 |