项 目 需 求 书

项目概况

依据《农作物病虫害监测与预报管理办法》（农业农村部令2021年第6号）及《中华人民共和国进境植物检疫性有害生物名录》（2021年4月9日更新版），参照LY/T2517-2015《林业有害生物监测预报管理规范》等技术标准，结合合作区实际情况，重点监测、预报和防治《全国农业植物检疫性有害生物名单》中的31种有害生物（包括昆虫、线虫、细菌、真菌、病毒和杂草），重点防控地中海实蝇、草地贪夜蛾、红火蚁、薇甘菊等检疫性有害生物。
项目基本信息

（一）项目名称：2026年横琴粤澳深度合作区市政园林植物有害生物监测防治服务项目

（二）服务期限：2026年1月1日至2026年12月31日

（三）服务地点：横琴粤澳深度合作区
采购预算及报价要求：

（一）采购预算：人民币玖拾柒万元整（¥970,000.00）。
（二）报价形式：本项目采用总价包干形式，报价应包含为完成本需求书所列全部服务内容所需的一切费用，包括但不限于：人工费、劳务费、专家评审费、差旅交通费、物料制作费、设备使用费、管理费、税费、利润及合同实施过程中的所有可预见及不可预见风险费用等。
服务内容及要求
（一）日常监测与技术服务

1、服务范围：覆盖合作区18000亩城市绿地等，包括已建成69个商办及住宅项目、10个自然村、30个公园、8所学校、3个产业园等重点区域。
2、监测点设置：设立63个固定监测点（每个监测点面积不小于1000㎡），综合运用诱虫灯、粘虫板、捕虫网等技术手段，每月分三个时段（每10天一次）开展系统调查，详细记录害虫种类、数量、生活阶段及危害程度等数据。

3、数据采集与鉴定：定期采集病虫害样本，开展形态学鉴定及分子生物检测（如PCR技术），并出具病原鉴定报告。结合气象数据进行分析，形成病虫害预测预报，为防治决策提供科学依据。
4、报告提交：按月、季度和年度分别提交监测报告，内容包括病虫害发生动态、趋势分析、防治效果评估及后续工作建议。

（二）专项检查及普查服务

1、季度常规鉴定：每季度对昆虫、真菌、病毒、线虫等有害生物进行系统鉴定。采集水果、蔬菜、鲜切花等样本，通过显微镜观察或PCR检测进行病原体鉴定。

2、半年全域普查：每半年开展一次全域踏查与详查，重点排查检疫性有害生物，完成样本送检并形成专项普查报告。

3、杂草分子鉴定：对名录内检疫性杂草进行PCR分子鉴定，确保样品量不低于1公斤（或虫样不少于1头/杂草籽不少于1粒）。

（三）植物保护与综合防治
1、预防性保护措施

  （1）依据监测数据制定科学防治方案，采用物理防治（诱捕、阻隔）等环境友好型措施，最大限度减少化学农药使用。

（2）在公园、学校等重点区域推广有害生物防治技术，提升植物自身抗病虫能力。

2、精准施药与生态调控

（1）针对红火蚁、薇甘菊等爆发性病虫害，选用低毒高效农药或靶向施药技术，严防环境污染。

（2）结合生态调控措施，如种植抗性品种、优化植物配置结构，系统降低病虫害发生风险。

3、防治效果评估
每次防治作业结束后7天内开展成果评估，当月月报应体现防治效果。
（四）宣传与培训服务

1、专业技术培训：每年组织不少于4次植物保护培训，培训对象包括但不限于：市政园林管理人员、物业公司等相关人员，培训内容涵盖、树木修剪、植物病虫害防治、农药应用及生态安全等领域展开及防治技术。

2、公众科普宣传：通过宣传册、社区讲座、线上科普等多种形式，每年开展不少于4次植物保护宣传活动，提高市民生态安全意识与参与度。
（五）突发有害生物应急处置

1、应急响应机制：发现检疫性有害生物或突发性病虫害爆发情况，应在24小时内启动应急防治预案。

2、无害化消杀处理：组织专业团队采用环保药剂结合物理消杀方式，确保7天内有效控制疫情扩散，并提交完整的应急处置报告。

人员与设备要求

项目团队配置

1、高级职称专家不少于2名（须具备植物学、农学或病虫害防治专业背景，其中1人担任项目经理）。
2、中级职称工程师不少于4名（须为植物学、风景园林或农学相关专业，其中至少2人常驻现场）。

（二）设备要求

1、配备PCR仪、显微镜、诱虫灯、GPS定位仪等专业监测设备。

2、提供专用巡查车辆不少于1辆，确保日常监测及应急响应需求。
附件1  全国农业植物检疫性有害生物名录

	类别
	名   称
	应施检疫的植物及植物产品

	昆虫
	1菜豆象Acanthoscelidesobtectus(Say)
	菜豆、芸豆、豌豆等豆类植物籽粒

	
	2蜜柑大实蝇Bactroceratsuneonis (Miyake)
	柑橘类果实

	
	3四纹豆象Callosobruchusmaculatus (F.)
	绿豆、赤豆、豇豆等豆类植物籽粒

	
	4苹果蠹蛾Cydia pomonella (L.)
	苹果、梨、桃、杏等果树苗木、果实等

	
	5葡萄根瘤蚜Daktulosphairavitifoliae Fitch
	葡萄属植物苗木、接穗

	
	6马铃薯甲虫Leptinotarsadecemlineata (Say)
	马铃薯种薯、块茎、植株，以及茄子、番茄等茄科植物种苗、果实、叶片、植株

	
	7稻水象甲Lissorhoptrusoryzophilus Kuschel
	水稻秧苗、稻草、稻谷和根茬

	
	8红火蚁Solenopsis invicta Buren
	带土农作物苗木、带土观赏植物苗木、草坪草等

	
	9扶桑绵粉蚧Phenacoccussolenopsis Tinsley
	锦葵科、茄科、菊科、豆科等寄主植物苗木

	线虫
	10腐烂茎线虫Ditylenchusdestructor Thorne
	甘薯、马铃薯、洋葱、当归、大蒜等寄主植物块茎、鳞球茎、块根

	
	11香蕉穿孔线虫Radopholussimilis(Cobb) Thorne
	香蕉、柑橘、红掌等芭蕉科、天南星科和竹芋科植物苗木

	
	12马铃薯金线虫

Globoderarostochiensis(Wollenweber)Skarbi  lovich
	马铃薯种薯、块茎，以及带根带土植物

	细菌
	13瓜类果斑病菌Acidovoraxcitrulli Schaadetal.
	西瓜、甜瓜、南瓜、葫芦等葫芦科寄主植物种子、种苗

	
	14柑橘黄龙病菌（亚洲种）CandidatusLiber asiaticum
	柑橘属、金柑属等芸香科寄主植物苗木、接穗

	
	15番茄溃疡病菌Clavibactermichiganensissubsp.michiganensisSmitheta
	番茄等茄科寄主植物种苗

	
	16十字花科黑斑病菌
	油菜、白菜、萝卜等十字花科寄主植物种子、种苗

	
	Pseudomonassyringaepv.maculicolaMcCullochetal.
	

	
	17水稻细菌性条斑病菌Xanthomonasoryzaepv.oryzicola Swingsetal
	水稻种子、秧苗、稻草

	
	18亚洲梨火疫病菌Erwinia pyrifoliaeKimet al.
	梨、苹果、山楂等蔷薇科寄主植物苗木、接穗

	
	19.梨火疫病菌Erwinia amylovora Burrilletal.
	梨、苹果、山楂等蔷薇科寄主植物苗木、接穗

	真菌
	20黄瓜黑星病菌CladosporiumcucumerinumEllisetArthur
	黄瓜、西葫芦、南瓜、西瓜等葫芦科寄主植物种子、种苗

	
	21香蕉镰刀菌枯萎病菌4号小种Fusariumoxysporumf.sp.cubense(Smith)Snyderet Hansen Race4
	香蕉、芭蕉等芭蕉属寄主植物苗木

	
	22玉蜀黍霜指霉菌Peronosclerosporamaydis(Racib.) C.G.Shaw
	玉米种子、秸秆

	
	23大豆疫霉病菌PhytophthorasojaeKaufmannetGerdemann
	大豆种子、豆荚

	
	24内生集壶Synchytriumendobioticum(Schilb.)Percival
	马铃薯种薯、块茎

	
	25苜蓿黄萎病VerticilliumalboãtrumReinkeetBerthold
	苜蓿种子、饲草

	病毒
	26.李属坏死环斑病毒Prunusnecroticringspotvirus
	桃、杏、李、樱桃等蔷薇科寄主植物苗木、接穗

	
	27.玉米褪绿斑驳病毒Maize chloroticmottle virus
	玉米种子、秸秆

	
	28.黄瓜绿斑驳花叶病毒Cucumbergreenmottlemosaicvirus
	西瓜、甜瓜、南瓜、葫芦等葫芦科寄主植物种子、种苗

	杂草
	29.毒麦Lolium temulentum L.
	小麦、大麦等麦类种子

	
	30.列当属Orobanche spp.
	瓜类、向日葵、番茄、烟草、辣椒等植物种子、种苗

	
	31.假高粱Sorghum halepense(L.)Pers.
	小麦、大麦、玉米、水稻、大豆、高粱等植物种子


联系人：涂利平                联系电话：0756-8922972

横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局

2025年12月18日


