项目需求书

- 项目概况

- 2026粤港澳大湾区花园大赛将于2026年3月27日至4月5日（具体时间以主办方最终通知为准）在深圳笔架山公园（体育公园）举办，以“优雅开放，融合共生”为主题，以鸢尾为主题花卉。为展现横琴粤澳深度合作区（以下简称合作区）特色，于湾区花园B3位置设计实施横琴展园，展园占地约15.7m×11m，设计需体现横琴独特地理、生态、文化特色，并融合现代展览艺术与可持续理念的整体性花园概念。需对本项目进行方案设计及实施。

- 服务名称：横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局2026粤港澳大湾区花园大赛参展服务项目

- 服务地点：深圳笔架山公园（体育公园）

- 服务内容：横琴展园方案设计及实施、布展、大赛期间的养护，以及在花展结束后完成清场等工作。

- 服务期限

本项目履行期限为：自合同签订生效之日起至花展结束（含清场时间）。

- 采购预算及报价形式：

- 采购预算：人民币捌拾贰万元整（￥820,000.00）。

- 报价形式：本项目采用总价包干形式，报价应包含为完成本需求书所列全部服务内容所需的一切费用，包括但不限于：设计费、知识产权、人工费、材料费、差旅费、食宿费、交通费、通讯费、设备费、预算包干费、管理费、利润、国家现行税金、规费、国家强制性收费及合同所包含的所有风险和不可预见费用、责任及采购人的要求等中标人完成本合同所产生的全部费用。任何因报价不完整导致的费用不足，均由中标人自行承担。

- 付款与奖励机制：为确保体现琴澳融合，争创一流花园，体现合作区设计建造水平，特设立如下机制：最终支付与参赛结果挂钩。若参赛作品在本次花展中获得任一奖项，采购人按合同总额支付；若未获奖项，则采购人按合同总额的80%支付。

- 服务内容及要求

本次大赛地点在深圳笔架山公园（体育公园）湾区花园B3位置，占地约15.7m×11m，布展施工时间暂定为2026年3月1日以后，以采购人具体通知为准。所有搭建及布置工作须在2026年3月24日下午五时前完成。

- 设计要求

- 投标人须提供设计方案，设计应体现横琴独特地理、生态、文化特色，并融合现代展览艺术与可持续理念的整体性花园概念，构思户外园林造景时，可考虑设置通道贯穿其中，让游人从多角度欣赏园林特色。鼓励运用新颖的材料选择、建造方式等，创造引人入胜的参观互动。思考如何让游客通过看、听、触乃至数字方式，沉浸式感知横琴的故事与精神。最终展园应呈现一个和谐统一且富有记忆点的空间氛围。设计需统筹考虑植物、构筑、光影等所有要素，形成鲜明的整体气质与美学风格。配合大赛主题加入灯光效果，供游人于晚间欣赏。

- 如方案需要调整，中标人须按采购人要求执行，并按采购人最终确定的方案实施。

- 实施要求

- 中标人应按照采购人确定的方案实施，合理、巧妙地利用展区现有地形情况，造园布局、功能合理，选用生长良好，株型优美的植物等，确保实施效果。须在2026年3月24日下午5点前完成施工、布展等工作，过程中及时做好更换及养护，保证最佳观赏效果。在大赛结束后规定时间内完成清场等工作。需特别注意以下场地限制条件：

- 1、笔架山体育公园为地铁停车场上盖，湾区花园场地覆土深度为1米，设计及施工需充分考虑地铁上盖的承载力限制。

- 2、公园内车行园路线路单一，主园路宽度为4米，转弯半径为9米。

- 3、入园车辆限宽4米，限高6米，限长8米，限重8吨（总重量）。注：请充分考虑以上场地限制条件开展设计工作。

- 安全规范要求

- 1、现场管理：应自觉服从采购人管理，对不符合施工规范的现场情况，中标人应立即整改。

- 2、人员要求：中标人从业人员须着装整齐、佩戴工卡上岗，涉及电、焊等专业工序的作业人员必须持证上岗。做到工完场清，文明作业。

- 3、安全保障：必须切实做好安全工作，加强作业时的安全保障，在任何情况下都要注意安全。

- 人员要求

- 1、中标人应选派1名具有工程/园林类副高级或以上职称的工程师作为项目负责人。

- 2、中标人应安排1名具有园林类中级或以上职称的工程师作为本项目技术负责人。

- 3、其他人员配置：拟投入本项目的管理人员中应包括但不限于园林类工程师1名、植物学或农学相关专业工程师1名、电工1名、安全员1名、资料员1名。

根据项目的施工需求，应配置足够的人员及设备，中标人应按要求根据施工进展进行合理调配，确保项目进度满足采购人需求。

- 服务标准

1、设计方案必须符合花展主题，贴合横琴粤澳深度合作区实际特点，设计方案必须内容详尽、工艺可行、图形比例合理、效果直观。

2、方案提交时间及工期满足服务要求，不得延误。

3、严格按照审定的设计方案和合同要求完成施工，保证成品效果达到设计要求。

- 4、项目所需各类材料必须满足花展举办要求，符合国家强制性质量标准。

- 5、项目作业必须保证安全生产，作业过程不留任何安全隐患。

- 联系人

联系人：邱丹蕾              联系电话：0756-8922972

- 横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局

- 2025年12月22日