项目需求书

- 项目概况

- 2026年香港花卉展览将于2026年3月20日至3月29日（具体时间以主办方最终通知为准）在香港维多利亚公园举办，花展以“花语寻「香」- 细味城市特色”为主题，以紫罗兰为主题花。为响应大湾区花园花艺交流号召，于横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局场地设计实施横琴展园，展园占地约15m×15m，设计需采用多元设计思维，充分融合开放式布局、灯光艺术、花卉品种、环保材料及多媒体互动元素，体现横琴展园特色。需对本项目进行方案设计及实施。

- 服务名称：横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局2026年香港花卉展览参展服务项目

- 服务地点：香港维多利亚公园

- 服务内容：横琴展园方案设计及实施、布展、花展期间的养护，以及在花展结束后完成清场等工作。

- 服务期限

本项目履行期限为：自合同签订生效之日起至花展结束（含清场时间）。

- 采购预算及报价形式

- 采购预算：人民币玖拾捌万元整（￥980,000.00）。

- 报价形式：本项目采用总价包干形式，报价应包含为完成本需求书所列全部服务内容所需的一切费用，包括但不限于：设计费、知识产权、人工费、材料费、差旅费、食宿费、交通费、通讯费、设备费、预算包干费、管理费、利润、国家现行税金、规费、国家强制性收费及合同所包含的所有风险和不可预见费用、责任及采购人的要求等中标人完成本合同所产生的全部费用。任何因报价不完整导致的费用不足，均由中标人自行承担。

- 付款与奖励机制：为确保体现琴澳融合，争创一流花园，体现合作区设计建造水平，特设立如下机制：最终支付与参展评选结果挂钩。若参展作品在本次花展中获得任一奖项，采购人按合同总额支付；若未获奖项，则采购人按合同总额的80%支付。

- 服务内容及要求

本次花展地点在香港维多利亚公园（横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局展位），占地约15m×15m。布展施工时间暂定为2026年3月8日开始，以采购人具体通知为准。所有搭建及布置工作须在2026年3月17日下午五时前完成。

（一）设计要求

- 投标人须提供设计方案，设计应加入环保概念和元素，尽量采用可循环再用的环保物料，户外园林造景的绿化覆盖率应不少于展位总面积70%，构思户外园林造景时，可考虑设置通道贯穿其中，让游人从多角度欣赏园林特色。设计形式新颖，构思精巧，能体现横琴与澳门人文底蕴的琴澳融合元素，融生态、景观、文化、休闲为一体，充分展现花园主题，使用围绕展园主题的植物、材料等。为响应环保，应尽量少用切花，优先选用多年生植物；如需使用假花及人工植物材料（包括枝叶、花果、草皮等）须征得展会同意。公园开放时间至晚上9点，应配合本届主题加入灯光效果，营造夜间氛围，供游人于晚间欣赏。

- 如方案需要调整，投标人须按采购人要求执行，并按采购人最终确定的方案实施。

（二）实施要求

- 中标人应按照采购人确定的方案实施，合理、巧妙地利用展区现有地形情况，造园布局、功能合理，选用生长良好，株型优美的植物等，确保实施效果。须在2025年3月17日下午5点前完成施工、布展等工作，过程中及时做好更换及养护，保证最佳观赏效果。在花展结束后两天内完成清场等工作。需特别注意以下参展规则：

- 展区内高度超过1米、可供游人行走的构筑物（例如桥梁、梯级、观景台等）须经已向屋宇署注册的测量师或结构工程师检查，确保结构安全。高度超过 1.7米的展品须经已向屋宇署注册的测量师或结构工程师检查，以证明其结构安全。

- 2、须为水景(包括水池、喷水池、小瀑布等)采取预防措施，确保不会漏水。水景不可附有活生动物。

- 3、应采取适当措施保护展场地面，不得使用螺丝、钉或任何用于地面的固定件，同时应避免使用大型机器装拆展品。

（三）安全规范要求

- 1、现场管理：应自觉服从采购人管理，对不符合施工规范的现场情况，中标人应立即整改。

- 2、人员管理：中标人从业人员须着装整齐、佩戴工卡上岗，涉及电、焊等专业工序的作业人员必须持证上岗。做到工完场清，文明作业。

- 3、安全保障：必须切实做好安全工作，加强作业时的安全保障，在任何情况下都要注意安全。

（四）人员要求

- 1、中标人应选派1名具有工程/园林类高级或以上职称的工程师作为项目负责人。

- 2、中标人应安排1名具有园林类中级或以上职称的工程师作为本项目技术负责人。

- 3、其他人员配置：拟投入本项目的管理人员中应包括但不限于花卉园艺师1名、植物学或农学相关专业工程师1名、电工1名、安全员1名、资料员1名。

根据项目的施工需求，应配置足够的人员及设备，中标人应按要求根据施工进展进行合理调配，确保项目进度满足采购人需求。

- 服务标准

1、设计方案必须符合花展主题，贴合横琴粤澳深度合作区实际特点，设计方案必须内容详尽、工艺可行、图形比例合理、效果直观。

2、方案提交时间及工期满足服务要求，不得延误。

3、严格按照审定的设计方案和合同要求完成施工，保证成品效果达到设计要求。

- 4、项目所需各类材料必须满足花展举办要求，符合国家强制性质量标准。

- 5、为达到废物减量及循环再造的目标，减轻堆填区负担，中标人在筹备展览活动时，应尽可能依据减少、重用及回收的原则来实行，降低对环境的影响。

- 6、项目作业必须保证安全生产，作业过程不留任何安全隐患。

- 联系人

联系人：邱丹蕾            联系电话：0756-8922972

- 横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局

- 2025年12月23日