项目需求书

一、项目名称

横琴粤澳深度合作区城市规划和建设网联汽车监管运营平台（二期）项目

二、项目概况

横琴粤澳深度合作区智能网联汽车监管运营平台一期于2024年10月启动建设，2025年7月完成终验，实现了智能网联汽车的基础监管与运营管理，包括车辆实时监控、数据统计分析等功能，为测试与示范应用提供支撑。随着Robobus商业化运营，合作区引入Robotaxi、物流车等新车型，并对安全员行为监管、车辆档案管理等提出更高要求。因此启动二期建设，重点围绕商业化运营支撑、新车型接入、安全预警增强等方面进行扩展与优化，构建更加高效、安全、可靠的监管运营体系。

三、项目期限

2026年4月至2026年10月。

四、项目内容及要求

建设内容见《横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局智能网联汽车监管运营平台（二期）软件开发功能详情》（附件1），要求成功上线各项功能，并通过项目验收。

五、考核标准

按照国家、广东省、横琴粤澳深度合作区及采购需求书执行。

六、采购预算及响应报价要求

本项目预算为400,154.00元,为项目总价包干，响应人的报价应包括（但不限于）：人工费、设备费、运输费、保险费、技术服务费（含联络费、调试费、保修费）、税费、不可预见费等完成本采购内容所需的一切费用，以及采购需求文件及合同约定应当由成交供应商承担的风险因素等费用。响应人应当根据采购需求文件等材料自行考虑风险因素进行响应报价。否则，一旦成交，采购人将不予支付除了采购需求文件及合同约定的由采购人承担的风险因素之外的任何补偿。响应人漏报或不报，采购人将视为该漏报或不报部分的费用已包括在响应报价中，合同金额不予调整。

七、付款方式

1期：成交供应商与采购人签订合同5个工作日内，采购人向成交供应商支付合同总价款的60%。

2期：所有技术功能成功上线，项目通过验收后，成交供应商按照采购人要求申请付款，采购人向成交供应商支付合同总价款的剩余款项，即合同总价款的40%。

注: 每次支付款时，成交供应商向采购人提供相应金额的正式发票。

横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局

2026年4月23日

附件1

横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局智能网联汽车监管运营平台（二期）软件开发功能详情

| - 功能 | - 功能说明 |
| --- | --- |
| - Robobus商业化运营管理 | - 车载终端收费设备管理、实现银联商务多渠道支付对接、发票管理、商业化运营统计报表功能完善。 - 车载终端设备管理：构建车载终端（银联收款机）设备管理体系，实现终端与车辆绑定关联，支持设备全生命周期管理（添加、修改、删除、详情、导出），确保支付数据精准归集至对应车辆。 交易订单流水记录：对接银联商务多渠道支付接口（微信、支付宝、云闪付、MPay、银行卡），实时同步交易订单与财务流水，支持订单查询与对账。 开票管理：在“琴智行”小程序端提供发票申请入口，支持用户填写开票信息（抬头、税号、邮箱等），后台管理人员可审核、开具并发送电子发票；用户可查询申请状态。 商业化运营统计报表：在平台首页看板以图表（折线图、扇形图等）展示交易笔数、票据销售额、退款金额、累计运行数据等关键指标，支持按本日/本周/本月/本年及自定义时间范围查询。 |
| - 支撑新车型接入对接 | - 将包括对Robotaxi的监管、运行数据接入，以及订单及累计运行数据统计。同时，将开发物流车监管功能和车载摄像头对接。 - Robotaxi订单管理：接入Robotaxi车辆订单数据（订单编号、起终点、行程时间、状态、费用等），支持订单查询与统计分析；采用加密传输（SM2）确保数据安全。 物流车车载摄像头接入：通过RTMP协议接入物流车车载摄像头视频流，支持车辆列表查询、通道选择、实时视频播放，实现物流车运行监管。 |
| - 安全员异常行为监管 | - 通过接入车载摄像头视频流及AI分析数据，实现对安全员行为的智能监管与闭环处置。 - 数据接入：对接车载智能终端，实时接收视频流及异常行为告警数据。 - 实时预警：接收到生理疲劳（闭眼/打哈欠）、分心驾驶（长时间不目视前方）、违规操作（接打电话、玩手机、抽烟）等告警后，平台即时生成预警记录。 - 通知配置：支持按告警级别、类型自定义策略，通过短信等方式实时通知管理人员，确保及时跟进处理。 |
| - 车辆线路偏离预警管理 | - 实现车辆固定线路管理，对车辆偏离线路运行进行预警，以提供对自动驾驶汽车的监管。 - 支持在地图上绘制车辆固定运行线路（单车路线），车辆运行中实时探测位置，计算与线路的最小偏离距离，当距离超过阈值（200米）时触发预警，通过平台及短信通知监管人员。 |
| - 新增运营功能 | - 通过题库与检查表模版动态建立安全员巡检题目。安全员在小程序端根据不同的检查表模版提交当日的检查数据，运营监管人员通过代办提醒对安全员填报的检查表进行批复。 - 题库与模板管理：支持运营人员录入题目（单选/多选/问答），组合创建检查表模板，并分配给不同安全员。 - 安全员小程序端填报：安全员登录小程序后查看检查表，按模板逐项填写并提交。 - 监管批复：运营监管人员收到代办提醒，对检查表进行批复（通过/不通过及意见），结果反馈至安全员。 - 用户乘车调查问卷：基于题库配置问卷，用户在扫码签到成功后弹出，收集乘车感受与支付习惯，数据用于服务质量分析。 |
| - 展厅4K大屏适配开发 | - 针对展厅4K屏幕重新设计监管大屏界面，优化布局与可视化效果，确保高清显示。适配4K屏幕重新开发监管大屏，根据展厅要求扩展桌面应用程序与调整相关资源权限控制。 |
| - 车辆一车一档管理 | - 建立车辆信息档案，包括：车辆保险（保险公司、保单号、起止日期）、封闭场测试报告（上传文档、测试日期、机构）、安全性自我声明（声明内容、有效期）。系统自动跟踪档案有效期，提前通过短信提醒车企人员更新。权限控制确保车企人员仅能修改指定档案，监管人员可审核。 |
| - 资源权限控制优化 | - 在现有RBAC权限体系基础上，增加对车辆监控视频、订单数据等的细粒度权限配置，支持根据不同角色（如外部单位、内部监管）屏蔽或开放部分车辆的视频流及数据查看权限。 |