
用户需求书

一、预算费用构成

	序号
	费用名称
	预算（报价上限）金额（元）
	备注

	1
	横琴粤澳深度合作区2026年林业有害生物（松材线虫病）防治
	150000.00
	

	2
	合计
	150000.00 
	


主要工作内容 

（一）开展松材线虫病（枯死松树）调查工作：根据松林分布的特点并结合合作区松树的情况，设计具体踏查路线,辅以无人机手段对现场难以到达的位置进行高空监测（允许飞行的范围）最终确认枯死的死松。根据委托方提供的相关用图、结合林业基本图、地形图及有关的资料，叠加GPS测量范围，将地块位置描绘在地图上；在踏查中，发现枯死松树，应以林业小班为单位作进一步详查，根据委托方提供的相关用图、结合林业基本图、地形图及有关的资料，将地块位置描绘在地图上，叠加航拍图及卫星图进行准确性验证，并按小班面积统计发生面积；
对枯死的松树抽样调查（1）对发现的濒死、枯死、折断松树首先排除其它死亡原因（如人畜破坏、森林火灾、冻害、水渍及其它病虫害）（2）查找是否表现松材线虫病典型外部症状（3）抽取濒死或枯死不久的优势木（针叶呈黄绿或黄褐色，尚未完全枯萎，树皮尚未脱落，材质尚未腐朽）；记录现场濒死、枯死松树情况调查，根据现场情况，按不同地块对濒死、枯死的松树进行清点并记录。最终提交调查成果报告。
（二）开展松材线虫病（枯死松树）防治工作：（1）伐倒枯死松树。注意伐倒方向，尽量选择林木空隙处倒伏，若附近其他林木密集，需分段锯下。（2）树干与枝桠整理。在伐倒（或锯倒）枯死松树后，把树干和枝桠裁切为小于60厘米的木段（使其丧失利用价值），便于套袋消杀。（3）装袋。在枯死松树附近，选取地势稍平的区域作为堆放区，将消杀袋平铺放置，依次将木段枝桠装入袋中，两端用尼龙扎带包扎密封，装袋过程中要小心轻放，防止消杀袋弄破漏气。（4）检查密封性。仔细检查装有木段的消杀袋，发现有破洞时，用胶带或其他粘合剂补好。（5）投药。经检查消杀袋完全密封之后，向消杀袋中投放药剂（56%磷化铝片剂）。有两种投药方式，在消杀袋顶端用裁纸刀开一个10厘米左右的缝隙，迅速放入足量的消杀药剂（磷化铝含量不低于56%），按照20-30克/立方米剂量投放，快速用胶带密封，密闭熏蒸10-15天。（6）警示牌和标签。处理区应设置标语警示牌；消杀袋上需有警示标志（注明施工单位、施工时间、药剂名称、药剂有效期）和“有毒有害”警示标牌。（7）检查现场。再次检查消杀袋密封性，查看处理现场是否有木段和枝桠遗漏，如不符合要求要重新处理。对消杀袋等施工现场进行拍照或录像，以便记录存档。最终提交除治成果报告。
3.服务地点：横琴粤澳深度合作区。
4.严格遵守横琴粤澳深度合作区防火林带相关安全生产规章制度，注意安全生产，严禁携带火种进山作业，不得损毁他人农作物树木；注意环境保护，特别是不要污染当地水资源。若成交供应商不能履行安全文明施工要求，造成污染水源、破坏环境等而影响到林地，一切责任由成交供应商负责；若成交供应商出现安全生产事故，由成交供应商负责。
5.成交供应商应高度重视安全生产，严禁违章作业，做好森林防火措施、遵守乡村民约，在施工过程中发生的工伤事故和经济损失全部由成交供应商负责。
6.调查范围需覆盖合作区林区全范围；根据调查报告，除治率需达到98%以上。
7.采购人因突发事件或紧急情况需供应商提供应急服务的，在采购人通知后，成交供应商须及时赶往指定地点。明确各人员工作职责，保证相关物资支持，执行相关应急方案。
