工程编号：

合同编号：

横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局

建设工程质量检测合同

项目名称：国际居住区初中项目基坑支护及桩基检测服务

合同名称：国际居住区初中项目基坑支护及桩基检测服务合同

委 托 人：横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局

受 托 人：

年    月

目  录

第一条 词语定义	3

第二条 项目名称及检测类型	4

第三条 项目概况	5

第四条 检测内容及要求	5

（一）检测内容	5

（二）检测要求	5

（三）检测工期和进度	6

（四）检测成果	7

第五条 双方的权利和义务	7

（一）委托人的权利和义务	7

（二）受托人的权利和义务	9

第六条 检测费用的计取及支付	11

（一）检测费用的计取	11

（二）检测费用的支付	12

第七条 违约责任	14

（一）委托人的违约责任	15

（二）受托人的违约责任	15

第八条 合同的变更、解除和终止	19

（一）合同变更	19

（二）合同解除	20

（三）合同终止	21

第九条 履约评价	21

第十条 保密条款	21

第十一条 不可抗力	21

第十二条 知识产权及合法性	22

第十二条 争议的解决	23

第十三条 合同文件优先次序	24

第十四条 其他	24

附件1：质量检测费用清单	27

附件2：质量检测合同履约评分表	28

附件3：质量检测服务合同受托人履约管理工作指引	34

附件4：质量检测合同受托人不良行为记录处理工作指引	38

附件5：廉政协议书	44

委托人（全称）：横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局

受托人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述建设工程质量检测事项协商一致，订立本合同。

# 第一条 词语定义

下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：

1.“委托人”：是指本合同中委托建设工程质量检测服务的一方，及其合法的继承人或受让人。

2.“受托人”：是指按照本合同约定提供建设工程质量检测服务的一方。

3.“工程”：指按照本合同约定实施质量检测服务的建设工程。

4.“工程质量检测”：是指具备相应资质的专业机构或人员，在建设工程项目全过程或特定阶段，依据国家有关法律、法规和标准，对建设工程涉及结构安全、主要使用功能的检测项目，进入施工现场的建筑材料、建筑构配件、设备，以及工程实体质量等进行的检测。

5.“质量检测团队”：指受托人指派负责履行本合同的团队，其团队成员为本合同的质量检测服务人员。

6.“项目负责人”：指由受托人书面授权，在授权范围内负责履行本合同、主持检测工作的负责人。

7.“检测费用”：指受托人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付受托人的金额。

8.“书面形式”：指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

9.“违约责任”：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。

10.“时间”：除特别指明外，“天”均指日历天。约定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天，时限的最后一天的截止时间为当日24时。

# 第二条 项目名称及检测类型

（一）委托项目名称：国际居住区初中项目基坑支护及桩基检测服务

（二）检测类型

| 编号 | 类型 | 选择 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地基基础检测 | ☑ |  |

# 第三条 项目概况

本项目位于横琴粤澳深度合作区天羽道东侧、颂琴西街南侧、千宁道西侧、环岛北路北侧，项目占地总面积29500.82平方米，总建筑面积43159.77平方米。建设内容为：建设30班的初中学校。建设工期为：计划竣工日期：2027年07月23日。具体建设范围及内容以相关部门批复为准。

# 第四条 检测内容及要求

## （一）检测内容

对国际居住区初中工程项目进行基坑支护及桩基检测，具体检测项目以本合同附件1质量检测费用清单所包含的全部内容为准。

## （二）检测要求

1.检测方案

受托人根据设计文件、施工组织设计、相关规范和相关行政职能部门要求和委托人要求，结合项目实际情况，编制检测方案，并确保检测方案符合有关规范要求，并通过工程所在行政区域的相关建设行政主管部门和监督部门的审核或备案（如需）。

2.协调工作

受托人在进行检测服务过程中，与该工程相关的施工、监理、设计、咨询等相关单位及建设行政主管部门和监督部门协调。

3.数据报送

负责检测监测数据的有关信息通过珠海市建设工程质量监督检测综合管理平台报送。

4.检测依据

（1）《建筑地基基础检测规范》（DBJ15-60-2008）；

（2）《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）（2009年版）；

（3）《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202-2002）；

（4）《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）；

（5）《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2008）；

（6）《超声法检测混凝土缺陷技术规程》（CECS21:2000）；

（7）其他与本合同检测项目有关的检测标准；

（8）相关检测方案和本项目设计文件；

（9）本项目相关法律、行政法规、部门规章以及工程所在地的地方性法规、地方政府规章和地方规范性文件。

若以上法律、法规、规章、规范或标准有更新，以最新版本为准。

## （三）检测工期和进度

1.检测工期

自受托人进场开展检测工作之日起暂定为415日历天，最终服务期限以完成本项目全部基坑支护及桩基检测工作、提交完整正式检测报告，并经委托人书面审核确认合格之日为准。。检测工期必须满足实际施工要求，委托人有权根据工程实际需要调整工期，受托人需配合委托人的调整作出相应的执行计划。

2.检测进度

（1）自委托人检测任务下达后3个日历天内，受托人安排进场检测，检测完成后，于7个日历天内提交检测报告。委托人应自收到检测报告之日起5个日历天内对检测报告进行审核。委托人对检测报告有异议的，在收到报告之日起5个日历天内以书面形式向受托人提出。

（2）预计自本合同签订之日起至2027年6月完成，具体检测时间随工程进度、检测反馈及委托人要求做相应的调整。委托人可根据工程实际情况调整工期（包括延长工期），受托人不另外收取费用。

（3）受托人应确保不因检测工作影响本工程项目的建设进度和竣工验收。

## （四）检测成果

受托人在全部检测工作完成后，在 7 个日历天内提交符合本合同要求的相应标准、规范及有关规定的检测报告，报告应独立打印成本，一式 5 份；相应的可读电子版文档各 2 份（文本WORD以及PDF格式、图纸CAD格式、表格需要另提供EXCEL格式），以光盘形式提交委托人。

# 第五条 双方的权利和义务

## （一）委托人的权利和义务

1.现场监督

（1）委托人有权对受托人的检测工作实施监督，并要求受托人落实本合同要求。

（2）委托人委派      （电子邮箱：      联系电话：    ）为本项目负责人，负责与受托人沟通协调本合同履行的有关事项，包括但不限于布置检测任务、指挥联络、现场监督、确认检测工作量、跟进送检等工作。

2.提供资料和工作条件

（1）委托人应在受托人提出资料需求清单后 3 个工作日内，提供本合同检测服务所需要的基础数据和技术资料，包括：工程概况、工程地质资料、设计资料、工程成桩记录、施工平面分布图等。受托人对委托人提供的上述资料有异议的，应在收到上述资料后的 3 个工作日内书面提出，否则视为委托人已依约提供了上述全部资料。

（2）委托人应为受托人完成质量检测提供必要的现场条件，及时为受托人提供并解决检测现场的工作条件和出现的问题（包含但不限于拆除地上地下障碍物、处理扰民及影响检测正常进行的有关问题、平整作业现场、修好通行道路、接通电源水源、提供安全作业环境等），并承担相关费用。

（3）合同期内项目发生变化时，委托人应及时通知受托人并向受托人更新有关资料。

3.成果确认及验收支付

（1）委托人项目负责人应对受托人按要求完成的工作量予以签字确认。

（2）若检测内容或工作量等要求发生变化时，委托人应及时以书面的形式通知受托人，否则受托人仍按原要求进行检测，委托人应认可受托人在接到书面通知前所产生的工作量。

（3）委托人应按约定的期限验收检测成果报告，审核结算，支付受托人应得款项。

4.其他

（1）在现场作业范围内，由于委托人原因而发生安全事故，致使受托人发生人身伤害、设备损坏或其他经济损失时，由委托人承担相应的责任。

（2）委托人不得干预受托人的检测工作，不能明令或暗示受托人而影响检测的公正性和准确性。

（3）受托人提交的检测成果，委托人不得擅自修改、转让或转借给第三方使用，否则，由此发生的损失和法律责任由委托人承担。

## （二）受托人的权利和义务

1.人员配备

（1）受托人应按本合同要求配备足够的检测人员开展检测工作，检测人员的资格必须符合法律法规、标准规范的要求，具备相应的工程实践经验，并持有相应的执业证件或许可。受托人委派     （电子邮箱：      联系电话：      ）为本项目负责人，负责与委托人沟通协调。

（2）在本合同履行过程中，受托人检测人员应保持相对稳定，以保证检测工作正常进行。受托人可根据工程进展和工作需要等情形调整检测人员，未经委托人书面同意不得擅自更换项目负责人。

2.工作要求

（1）受托人应按国家技术规范、标准、规程、设计文件、本合同约定和委托人要求编制相应检测方案，受托人须将检测方案报委托人审核同意。

（2）受托人应按合同要求，接到检测通知后，及时将检测需做的准备工作提前通知委托人，以便委托人做好准备。

（3）受托人应组织具有相应检测资格的技术人员、经检定合格的仪器设备按约定的时间进场，并按合同约定及国家技术规范、标准、规程和委托人的技术要求按期进行质量检测。

（4）在检测过程中，发现初步结果异常时，受托人应及时告知委托人及监理单位。

3.检测成果

（1）受托人应在检测完成后，按照国家技术规范、标准、规程及合同约定出具书面检测成果，提交委托人，并对其检测结果和结论的真实性、正确性负责。

（2）检测结果不合格的，受托人应当及时通知委托人，并根据检测结果向委托人提出存在问题的处理建议或意见。

（3）检测成果如需政府相关审批部门的审批，由受托人负责成果文件的送审及报批。受托人提供的成果报告达不到合同规定要求或政府相关部门审核不通过的，受托人应无条件修改完善，直至通过政府相关审批部门的审批为止，并承担由此产生的全部费用。

4.其他

（1）受托人技术人员进入作业现场内，应自觉遵守委托人的安全规定和管理制度，接受委托人组织的安全教育培训和作业前的安全技术交底，接受委托人对现场作业安全检查，遵从委托人依据现场风险状况做出的安全指令。

（2）在现场作业范围内，由于受托人原因而发生安全事故，致使受托人发生人身伤害、设备损坏或其他经济损失时，由受托人承担相应的责任。

# 第六条 检测费用的计取及支付

## （一）检测费用的计取

1.本合同检测费用暂定总价为（大写）人民币        （小写：¥         ），具体组成详见下表：

| 序号 | 检测费用组成 | 占检测费用暂 定总价比例 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检测费用 基本酬金 | 90% | 人民币（大写） ； ¥（小写） |
| 2 | 检测费用 绩效酬金 | 10% | 人民币（大写） ； ¥（小写） |

2.本合同检测费用计算方法约定如下：

采用全费用综合单价包干形式，检测费用结算价=∑（检测项目全费用综合单价×检测数量）×系数（其中90%为基本酬金，10%为绩效酬金）-违约金扣罚金额。

本项目暂定检测数量和检测费用清单详见附件1。

3.检测费用包含但不限于人工费、设备安装费、设备使用费、设备进出场费、检测试验费、检测成果编制费、各项管理费、利润、税金以及检测过程中使用的临时用电用水、补测、与相关单位及部门的协调、审批等受托人全面妥善履行本合同项下全部义务的一切费用。除双方另有约定外，委托人无须向受托人支付其他任何费用。

4.本项目工程量减少的，按实际完成工程量结算；新增工程量按本合同第八条第（一）款约定的方法计算，但受托人最终提交的结算送审价不得超过本合同检测费用暂定总价，超出部分委托人不予计价、不予支付。

## （二）检测费用的支付

1.检测费用基本酬金支付办法

检测费用基本酬金进度支付办法如下：

| 序号 | 支付 阶段 | 支付节点 | 累计占检测费用基本酬金的比例（%） | 当期费用 计算方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预付款 | 本合同签订生效后，受托人向委托人申请拨付。 | 最高至10% | 检测费用暂定总价×90%×10%－当期违约金（若有） |
| 2 | 进度款 | 按每月完成的检测进度，经委托人书面审核确认后支付。 | 最高至80% | 检测费用暂定总价×90%×检测进度比例－已支付检测费用基本酬金－违约金（若有） |
| 3 | 结算款 | 检测工作全部完成，受托人已出具全部最终检测成果并经委托人书面确认，结算终审部门审定本合同结算价款并经委托人书面确认后支付。 | 最高至100% | 检测费用结算价×90%－已支付检测费用基本酬金－违约金（若有） |
| 注：检测费用结算价不得超过结算终审部门审定的检测费用结算价，若已支付费用高于审定检测费用结算价的，受托人须退还超出的部分。 |  |  |  |  |

2.检测费用绩效酬金支付办法

（1）检测工作全部完成，受托人已出具全部最终检测成果并经委托人书面确认，质量检测合同履约评价完成且结算经财政部门审定后，按审定结算金额及履约评价考核等级支付检测费用绩效酬金，支付计算方法为：检测费用结算价×10%×履约评价考核等级对应的绩效酬金支付比例。

（2）履约评价考核标准详见合同《质量检测合同履约评分表》（附件2）。检测费用绩效酬金按履约评价考核等级对应的支付比例具体如下表：

| 序号 | 履约评价 考评结果 | 绩效酬金 支付百分比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 优秀及良好 | 100% |  |
| 2 | 中等 | 80% |  |
| 3 | 合格 | 60% |  |
| 4 | 不合格 | 0 |  |

3.合同发生终止或解除时检测费用的支付

合同发生终止或解除的，按下列原则计取和支付检测费用：

| 序号 | 合同终止或解除情形 | 检测费用计取和支付原则 | 其他约定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同发生终止或解除时，受托人尚未提交检测成果的。 | 不计取检测费用，委托人无需向受托人支付检测费用。 | / |
| 2 | 合同生效后，受托人无法定或约定事由，因自身原因要求终止或解除合同的。 | 受托人应退回委托人已支付的检测费用。 | 受托人按检测费用暂定总价的20%向委托人支付违约金。 |
| 3 | 因国家、广东省、横琴粤澳深度合作区政策调整、涉外因素、委托人原因等导致合同发生终止或解除时，受托人已完成部分检测工作并已提交符合相应标准、规范及有关规定的检测报告的。 | 按受托人已完成并经委托人书面确认的工程量支付检测费用。 | / |

4.支付程序

依据合同达到各阶段检测费用付款条件时，受托人向委托人提交书面支付申请书，书面支付申请书经委托人审核确认后，委托人通知受托人开具与经审核确认的书面支付申请书等额的增值税发票，委托人收到受托人发票后30个工作日内支付对应款项。

# 第七条 违约责任

## （一）委托人的违约责任

1.委托人违反本合同约定，不能按时提供技术资料或工作条件或提供技术资料不准确，导致受托人无法按期完成检测并提交检测成果的，受托人有权按延误的时间予以相应顺延，受托人不支付任何额外费用及违约金。

2.委托人未按合同约定的期限向受托人支付检测费用的，受托人书面函告后给予委托人30个工作日的延期付款宽限期，宽限期内不视为委托人违约。宽限期届满，委托人仍未支付的，将自宽限期届满之日起，以逾期支付款项为基数，按全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率（LPR）向受托人支付逾期付款违约金，逾期付款违约金上限为逾期支付金额的30%。受托人不再向委托人主张其他任何违约责任。

## （二）受托人的违约责任

1.受托人应当认真履行合同中约定的检测服务，并对其出具的检测成果的真实性和准确性负责。因受托人过失给委托人造成损失的，受托人应当承担损失赔偿的责任。

2.人员

（1）受托人项目负责人或项目其他人员因怀孕、重病或重伤（持有二级甲等及以上医院证明）、死亡导致不能履职的，经委托人书面同意后，可以更换。上述情形之外，受托人经委托人书面同意，更换项目负责人的，委托人有权扣减检测费用暂定总价2%/人次的违约金；更换项目其他人员的，委托人有权扣减检测费用暂定总价1%/人次的违约金。未经委托人书面同意，受托人擅自更换项目负责人的，或项目负责人不称职或出现重大过失等原因被委托人勒令清退、更换的，委托人有权扣减检测费用暂定总价5%/人次的违约金；受托人擅自更换其他项目人员的，委托人有权扣减检测费用暂定总价2%/人次的违约金。

（2）如委托人认为受托人所派项目负责人不能胜任本项目的检测工作时，委托人有权要求受托人予以更换，受托人应积极配合。受托人应在接到委托人书面通知之后5个工作日内更换至委托人满意，若逾期不安排则委托人有权扣减检测费用暂定总价0.3%/天的违约金。如受托人拒绝更换项目负责人，委托人将有权解除本合同。

（3）受托人及其工作人员违反本合同附件《廉政协议书》有关廉政约定及廉政建设有关规定的，除按《廉政协议书》及廉政建设有关规定处理外，委托人有权单方解除本合同。

3.质量

（1）受托人故意或重大过失，提供错误或不合格成果而导致委托人损失的，或因受托人在检测发生异常时未及时通知委托人或现场监理人员，造成人员伤亡或委托人经济损失的，受托人有责任采取补救措施并承担赔偿责任。上述损失超过本合同总价时，委托人有权解除合同。合同解除不影响受托人违约责任和赔偿责任的承担。

（2）检测报告信息错误、未按照约定检测依据进行检测、检测结论判断错误或不符合国家有关法律法规及标准规范规定、本合同质量约定或有关部门审批（如需）要求的，委托人有权发出如下任何指令，受托人必须遵照执行：

①受托人对不符合要求部分进行整改或返工，不得另外索取费用。委托人提出书面要求及具体意见后，受托人的整改仍不能达到要求的，委托人有权扣减检测费用暂定总价2%的违约金。

②检测成果经3次（含）以上修改仍未符合合同要求或未通过政府相关部门审批（如需）的，委托人有权扣减检测费用暂定总价5%的违约金，并有权要求受托人更换检测团队组成人员或检测团队。

③如采取上述措施仍未达到要求，则委托人有权单方解除合同。

（3）无论检测成果是否通过了委托人审核或有关部门审批（如需），由于检测成果存在错误、遗漏、虚假、含混矛盾、不充分之处或其他缺陷，对项目造成不良影响，委托人有权扣减检测费用暂定总价5%的违约金。

4.工期

因受托人自身原因而未按合同约定日期提交检测成果时，受托人有权从应提交日期的次日起计算，扣减检测费用暂定总价0.3%/天的违约金；逾期超过30天时，委托人有权解除合同。

5.受托人转包、擅自分包本合同检测工作的，委托人有权扣减检测费用暂定总价20%的违约金，并有权解除合同。

6.受托人须确保其在签订及履行本合同过程中具备相应的资质，受托人或其工作人员不具备或丧失相应资质的，委托人有权扣减检测费用暂定总价20%的违约金，并有权解除合同。

7.检测工作开展过程中，根据合同约定受托人完成对应检测工作且提交的检测成果经委托人确认后，受托人应按委托人要求及时将检测成果电子文件上传至委托人政府投资项目信息化管理平台，未按时上传，或上传文件出现错漏的，委托人有权扣减检测费用暂定总价1%/次的违约金。

8.受托人应当在达到检测费用结算条件后及时向委托人办理结算手续，并按委托人要求提交结算资料，受托人无故拒绝办理结算，经委托人催促后三个月内仍未办理的，委托人有权按照有利于委托人原则单方面办理结算，受托人不得有异议。

9.如受托人未履行或不完全履行本合同约定的受托人责任，除本合同有明确约定外，委托人有权扣除检测费用暂定总价2%/次的违约金，并按委托人要求及时纠正。情节严重或重复违约的，委托人有权解除合同。

10.本合同及其附件、委托人的相关管理规定中对违约金的约定不一致的，委托人有权选择按较高者执行。

11.受托人所支付的违约金不足弥补委托人实际损失的，受托人还应赔偿。本合同所称受托人应承担的违约金和赔偿金，委托人有权从应付款项中扣除。

12.本合同约定的赔偿责任包括但不限于合理的律师费、诉讼或仲裁费、差旅费、评估费、鉴定费、赔偿款、拍卖费、保全费、执行费。

13.违约金在违约责任确认后的当期检测费用中扣除，上述受托人应承担的违约金单日（或单次）计算值按百位取整（十位四舍五入）计取（示例：单日违约金计算为1950元则取整为2000元，计算为1920元则取整为1900元）。以上违约金额累计扣减不超过检测费用暂定总价的30%。

# 第八条 合同的变更、解除和终止

## （一）合同变更

1.任何一方以书面形式提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。

2.除不可抗力外，因非受托人原因导致受托人履行合同新增检测工程量时，受托人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人，增加的检测工程量委托人应予以确认。新增工程量的检测费用按下列方法确定：

检测费用采用全费用综合单价包干形式的：新增检测项目在本合同附件1检测费用清单中已列项的，新增工程量的检测费用=本合同约定的综合单价×委托人确认的新增工程量；新增检测项目在本合同附件1检测费用清单中未列项的，其综合单价参照《珠海市建设工程质量监测站关于2026年调整收费标准的公告》（2026年3月25日）、《关于印发〈广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价（第一批）〉和〈广东省既有房屋建筑安全性鉴定收费指导价〉的通知》（粤建检协〔2015〕8号）、《关于加强横琴粤澳深度合同区桩基工程质量检测的通知》（2024年4月8日）收费标准计算金额×80%×（1-中标下浮率），中标下浮率=（预算金额-中标（成交）价）÷预算金额×100%；如遇上述文件均未覆盖的新增检测项目，则新增检测项目的检测费用综合单价由合同双方另行协商确定。

3.除不可抗力外，因非受托人原因导致受托人履行合同减少工程量时，双方按照受托人已完成并经委托人书面确认的检测工程量进行结算。

## （二）合同解除

1.委托人与受托人协商一致，可以解除合同。

2.有下列情形之一的，合同当事人一方或双方可以解除合同：

（1）受托人提供的检测服务不符合合同约定的要求，经委托人催告仍不能达到合同约定要求的，委托人可以解除合同；

（2）因不可抗力致使合同无法履行；

（3）因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要。

3.因不可抗力导致的合同解除，其损失的分担按照合理分担的原则由合同双方另行协商确定。因委托人原因导致合同解除的，委托人应按照合同约定向受托人支付已完成部分的检测费用。因受托人自身原因导致的合同解除，按照违约责任相关条款处理。

4.本合同解除后，本合同约定的有关结算、保密、知识产权、争议解决方式的条款仍然有效。

## （三）合同终止

除合同解除外，以下条件全部满足时，本合同终止：

1.受托人完成本合同约定的全部工作；

2.委托人与受托人结清并支付检测费用。

# 第九条 履约评价

委托人按照《质量检测合同受托人履约管理工作指引》《质量检测合同履约评分表》等规定，在质量检测全部完工并移交有关资料后，对受托人履约情况进行评价。

# 第十条 保密条款

（一）对本合同检测成果、委托人提供的资料以及其他在签订或履行合同过程中所获取的委托人非公开资料（包括本合同内容），受托人负有保密义务。未经委托人书面同意，受托人及其工作人员不得将上述资料复制、泄露、公开、转让或使用于本合同之外的其他用途。否则，委托人有权要求受托人赔偿一切损失。但根据法律法规需提供的除外。

（二）本条约定长期有效，不受本合同终止及效力的约束。

# 第十一条 不可抗力

（一）发生不可抗力事件，一方在本合同项下受不可抗力影响的义务在不可抗力造成的延误期间自动中止，其履行期限应自动延长，延长期间为中止的期间，该方无须为此承担违约责任。如果发生不可抗力事件，致使不能实现合同目的的，双方均可以解除合同，自解除合同的书面通知到达对方时合同解除，双方均不需向对方承担违约责任。

（二）提出受不可抗力影响的一方应及时书面通知对方，并且在随后的15日内向对方提供不可抗力发生和持续期间的充分证据。提出受不可抗力影响的一方，还应尽一切合理努力排除不可抗力对履行合同造成的影响。

（三）发生不可抗力的，双方应立即进行磋商，寻求合理的解决方案，并且要尽一切合理努力将不可抗力造成的损失降低到最低程度。

（四）本合同所称的“不可抗力事件”是指：因战争、七级（含）以上地震、红色台风预警、火灾、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和政府禁令而导致一方不能履行合同或延迟履行合同的事件。

# 第十二条 知识产权及合法性

（一）受托人为履行本合同提交的全部工作成果的财产所有权和除署名权以外完整的著作权均归属委托人所有。委托人有权自由使用、处置所有成果资料（不限于本项目）。受托人利用委托人提交的技术资料和工作条件所完成的技术成果，其知识产权归委托人所有，涉及专利技术的，其专利申请权归委托人享有。

（二）无论本合同因何原因被解除，受托人应当及时将从委托人处获得的全部技术资料全部返还给委托人，并同时将受托人已完成的技术成果（包括成品、过程文件和半成品等）全部提交给委托人。委托人有权自由使用、处置所有编制成果文件（不限于本项目）。

（三）本条（一）（二）款约定的受托人应向委托人提交的工作成果及新技术成果应为格式可编辑的文件。

（四）受托人保证在本合同项下所提交的成果在中国境内外没有且不会侵犯任何第三方的知识产权（包括但不限于著作权、商标权、专利权）或专有技术或商业秘密或其他合法权利。同时受托人保证，若在本合同项下所提交的成果使用或包含有任何第三方的知识产权或专有技术或商业秘密或其他合法权利，其已经获得权利人的充分授权。受托人进一步保证，委托人使用其提供的成果在中国境内外没有且不会侵犯第三方的知识产权（包括但不限于著作权、商标权、专利权）、专有技术或商业秘密或其他合法权利。若委托人因依据本合同而利用受托人所提交成果被指控侵犯他人权利，造成委托人涉诉或导致其他损失的，由此产生的或与此有关的任何责任均应由受托人承担。

（五）本条约定长期有效，不受本合同终止及效力的约束。

# 第十二条 争议的解决

（一）双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。本合同争议进行调解时，可提交横琴粤澳深度合作区粤港澳工程争议国际调解中心申请调解。

（二）协商、调解不成的，确定按下列第 1 种方式解决：

1.提交设立在横琴粤澳深度合作区的珠海国际仲裁院进行仲裁；

2.依法向项目所在地人民法院起诉。

# 第十三条 合同文件优先次序

下列文件相互解释、相互补充，如出现相互矛盾的情况，以次序在先者为准：（1）补充协议（若有）；（2）本合同及附件；（3）中标（成交）通知书；（4）投标（响应）文件及附件（若有）；（5）招标（采购）文件。

# 第十四条 其他

（一）本合同一式 捌 份，具有同等法律效力，委托人和受托人各执 肆 份。

（二）本合同于    年    月    日签订。本合同自双方负责人/法定代表人或其授权代表签字、盖章之日起生效，自双方履行完合同约定的义务后自动终止。

（三）本合同未尽事宜，由委托人和受托人双方协商并签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。

（四）合同附件是本合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。合同附件与合同正文冲突时，以合同正文条款为准。

本合同附件：

附件1：质量检测费用清单

附件2：质量检测合同履约评分表

附件3：质量检测合同受托人履约管理工作指引

附件4：质量检测合同受托人不良行为记录处理工作指引

附件5：廉政协议书

（本页无正文，为合同协议书签署页）

委托人：（盖章）

住所：

邮编：

负责人：（签章）

或其授权代表：（签章）

开户银行：

账号：

电话：

传真：

电子邮箱：

受托人：（盖章）

住所：

邮编：

法定代表人：（签章）

或其授权代表：（签章）

开户银行：

账号：

电话：

传真：

电子邮箱：

# 附件1：质量检测费用清单

质量检测费用清单

项目名称：

| 序号 | 检测项目 | 单位 | 暂定检测数量 | 综合单价（元） | 合价(元) |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 支护工程检测 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 钻芯检测-搅拌桩 | 米 | 342 |  |  |  | 不宜少于总桩数的1%，且不得少于6根 |
| 1.2 | 喷射混凝土厚度检测 厚度为80mm | 点 | 54 |  |  |  | 每500m2墙面积一组，每组不少于3点，共18组 |
| 1.3 | 支护管桩低应变检测 | 根 | 10 |  |  |  | 20%且不少于10根 |
| 1.4 | 肥槽回填压实度检测 | 点 | 350 |  |  |  | 20米一个点，层厚30cm，按回填3m计。每侧6个点，4侧每层24个点，共10层 |
| 1.5 | 冠梁回弹检测C30 | 构件 | 1 |  |  |  | 冠梁长度51m |
| # 2 | # 工程桩检测 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 单桩竖向抗压静 载试验 | 根 | 18 |  |  |  | 最大试验荷载为 4000KN，该费用包含检测费及安装费；采用慢速维持荷载法 |
| 2.2 | 单桩竖向抗拔静 载试验 | 根 | 15 |  |  |  | 最大试验荷载为 700KN，该费用包含检测费及安装费；采用慢速维持荷载法 |
| 2.3 | 低应变检测 | 根 | 439 |  |  |  |  |
| 2.4 | 高应变检测 | 根 | 132 |  |  |  | 最大试验荷载为 4000KN，该费用包含检测费及安装费 |
| 2.5 | 静载设备进退场 | 项 | 1 |  |  |  | 此费用为包干项，服务单位自行考虑报价。 |
| 2.6 | 预制管桩接桩焊接质量检测 | 构件 | 37 |  |  |  | 冠梁长度51m |
| # 3 | # 防沉降搅拌桩 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 钻芯检测-搅拌桩 | 根 | 408 |  |  |  | 不宜少于总桩数的1%，且不得少于6根 |
| 3.2 | 静载检测-单桩承载力 | 根 | 17 |  |  |  | 单桩承载力200kN，该费用包含检测费及安装费 |
| 3.3 | 静载检测-复合地基 | 根 | 17 |  |  |  | 复合地基承载力90kPa（围墙、看台120kPa），该费用包含检测费及安装费 |
| 3.4 | 静载设备进退场 | 项 | 1 |  |  |  | 此费用为包干项，服务单位自行考虑报价。 |
| 检测费用暂定总价（大写）人民币 （小写：¥ ） |  |  |  |  |  |  |  |

# 附件2：质量检测合同履约评分表

质量检测合同履约评分表

| 序号 | 分项内容 | 满分分值 | 评价标准 | 打分 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 人员配备 | 20 |  |  |  |
| 1 | 人员配备情况 | 10 | 1.受托人检测团队按照合同约定配备到位，人员稳定；检测人员的变更能够按照合同约定进行，无擅自更换检测人员的情况，得10分。 2.受托人擅自更换项目负责人的，每更换1次扣5分； 3.受托人擅自更换其他主要检测人员的，每更换1次扣2分； 4.以上各扣分项，合计扣满10分为止。 |  |  |
| 2 | 人员能力水平 | 10 | 1.受托人检测人员的能力水平和资质能够满足项目要求，检测人员具有充足的专业水平，富有责任心，能够与委托人顺畅沟通，得10分； 2.受托人项目负责人不称职或出现重大过失等原因被委托人勒令清退、更换的，扣10分； 3.受托人或其工作人员不具备或丧失相应资质的，扣10分； 4.受托人检测人员专业水平不满足合同要求、责任心不强、与委托人沟通不到位的，每发生一次扣1分； 5.以上各扣分项，合计扣满10分为止。 |  |  |
| 二 | 履约质量 | 60 |  |  |  |
| 3 | 方案质量 | 20 | 1.检测方案项目齐全、程序规范、测点计算准确，方案符合规范及合同要求，方案提交时间快速。 2.检测方案项目不齐全，存在遗漏的，每发现1项扣2分； 3.检测程序不规范，方案不符合法律法规、规范标准规定或合同要求，每发现1项扣5分； 4.测点计算不够准确，每发现1项扣2分； 5.方案提交时间不符合合同要求，每延迟1天扣1分； 6.以上各扣分项，合计扣满20分为止。 |  |  |
| 4 | 成果质量 | 20 | 1.受托人检测成果质量符合国家和地方相关法规、标准、规定和合同要求，未发生受托人故意或重大过失而提供错误或不合格成果的情况，得20分； 2.受托人故意或重大过失，提供错误或不合格检测成果的，扣20分； 3.受托人检测成果质量达不到委托人要求，且对委托人修改意见拒不整改的，扣20分； 4.受托人检测成果出现不符合国家和地方相关法规、标准、规定和合同要求的，每发现1处扣2分； 5.以上各扣分项，合计扣满20分为止。 |  |  |
| 5 | 进度控制 | 20 | 1.受托人的检测进度符合任务书工期要求，未发生因受托人原因导致工期延误的情况，得20分； 2.因受托人原因造成工期延误的，每延迟一天扣1分，扣满20分为止。 |  |  |
| 三 | 履约配合 | 20 |  |  |  |
| 6 | 配合情况 | 5 | 1.能够认真主动地配合委托人的工作，得5分； 2.对委托人工作不配合或不按期配合的，每发现一次扣1分，扣满5分为止。 |  |  |
| 7 | 资料管理 | 5 | 1.能够按照合同约定的形式完整提交检测成果，能够按委托人要求及时将相应电子文件上传至委托人政府投资项目信息化管理平台，得5分； 2.检测成果资料提交存在漏项、缺项的，每项扣1分； 3.未按时上传委托人要求的相应电子文件至委托人政府投资项目信息化管理平台，或上传文件出现错漏的，每项扣0.5分； 4.以上各扣分项，合计扣满5分为止。 |  |  |
| 8 | 保密工作 | 5 | 1.在没有得到相应许可的情况下，不对外公开涉及委托人所提供的与本工程有关的文件以及受托人因履行本合同获得的一切项目信息，得5分； 2.因受托人原因造成委托人申明的保密资料，以及与合同工程有关的其他方所提供的保密资料泄露的，扣5分。 |  |  |
| 9 | 诚信情况 | 5 | 1.无串通其他参建单位弄虚作假的现象，得5分； 2.发现与其他参建单位串通、弄虚作假的，扣5分。 |  |  |
|  | 合计 | 100 |  |  |  |
| 四 | 直接判定为履约不合格行为 |  | 1.提供虚假的检测成果； 2.因受托人原因造成不良社会影响事件； 3.受托人检测成果质量不符合法律法规、规范标准或合同要求，返工3（含）次以上仍不符合要求的； 4.受托人或其工作人员不具备或丧失相应资质的； 5.因该工程存在串通投标、转包、以他人名义投标、违法分包或者弄虚作假等违法行为，被行政处罚的； 6.经纪检监察机关或者有关部门认定，存在贿赂政府部门公职人员行为的； 7.因劳资纠纷引发群体性上访事件； 8.合同约定的检测服务拒绝履行超过3次（含）以上的； 9.受托人竣工验收后12个月内未能完善提供结算资料的； 10.招标文件或者合同文件中列明的其他情形。 |  |  |

说明：表中内容为示范内容，评价时应按具体合同内容进行评价。

考核评价组签名：

日期：    年    月    日

# 附件3：质量检测合同受托人履约管理工作指引

质量检测合同受托人履约管理工作指引

- 第一条 为促进受托人依法、诚信履行合同和投标承诺，提高受托人履约水平，规范履约评价行为，推进建筑市场诚信体系建设，营造公平竞争、诚实守信的建筑市场环境。结合委托人工作实际，制定本工作指引。

- 第二条 本工作指引适用于委托人委托的质量检测合同受托人的履约评价。

- 第三条 履约评价工作应当遵循公开、公平、公正原则，客观、真实反映受托人履约情况。

- 第四条 委托人负责指导履约评价工作的具体实施，包括招标文件列明履约评价规定、采集评价信息、组织履约评价、归档评价结果等，确保履约评价工作全过程有据可查。

- 第五条 履约评价的被评价主体为委托人有直接合同关系的质量检测合同受托人。

- 第六条 受托人应严格履行投标承诺与质量检测合同约定，积极配合委托人开展履约评价工作，配合提供评价工作所需要的材料，并对评价结果反馈的问题及时整改。

- 第七条 履约评价依据建设工程相关法律法规及规范性文件、依法编制的招标文件、受托人的投标文件、合法有效的工程合同、补充协议或其他可以认定履约诚信的有关资料等进行。

- 第八条 根据得分（用字母“N”表示）情况，履约评价结果分为以下五个等级：

- （一）当N≥90分时，评价结果为优秀；

- （二）当80≤N＜90分时，评价结果为良好；

- （三）当70≤N＜80分时，评价结果为中等；

- （四）当60≤N＜70分时，评价结果为合格；

- （五）当N＜60分时，评价结果为不合格。

（注：履约评价结果被评为“不合格”的，应当出具相应佐证材料）

- 第九条 有下列情形之一的，受托人的履约评价不得被评为“优秀”等级：

- （一）因自身原因拖延合同工期7（含）天以上的；

- （二）检测团队未按规定（或投标承诺）配备或不到位的；

- （三）受托人提供虚假的检测资料或成果；

- （四）受托人履约期间收到“不良行为记录”或“严重不良行为记录”的；

- （五）受托人竣工验收后6个月内未能完善提供结算资料的；

- （六）受托人因劳资纠纷上访造成严重影响的；

- （七）招标文件或者合同文件中列明的其他情形。

- 第十条 有下列情形之一的，受托人的履约评价直接被评为“不合格”：

- （一）提供虚假的检测成果；

- （二）因受托人原因造成不良社会影响事件；

- （三）受托人检测成果质量不合格，返工3（含）次以上仍不合格；

- （四）受托人或其工作人员不具备或丧失相应资质的；

- （五）因该工程存在串通投标、转包、以他人名义投标、违法分包或者弄虚作假等违法行为，被行政处罚的；

- （六）经纪检监察机关或者有关部门认定，存在贿赂政府部门公职人员行为的；

- （七）因劳资纠纷引发群体性上访事件；

- （八）合同约定的检测服务拒绝履行超过3次（含）以上的；

- （九）受托人竣工验收后12个月内未能完善提供结算资料的；

- （十）招标文件或者合同文件中列明的其他情形。

- 第十一条 履约评价结果作为检测企业信用评价的重要组成部分。委托人每年度对履约评价结果进行排名。

- 第十二条 最终履约评价结果为“优秀”的，由委托人发文予以通报表扬。

- 第十三条 最终履约评价为不合格的，约谈企业法人代表，其不合格记录在招标过程中将提供给资格审查委员会及定标委员会，记录有效期一年。

# 附件4：质量检测合同受托人不良行为记录处理工作指引

质量检测合同受托人不良行为记录

处理工作指引

- 第一条 【制定目的】为规范政府工程受托人行为，增强其守法、诚信履约意识，提高合同履约质量，实现政府工程高质量发展，结合委托人工作要求，制定本指引。

- 第二条 【适用范围】本指引适用于委托人负责组织发包的政府投资项目相关合同。

- 第三条 【责任人员】本指引所称责任人员，指受托人为保障合同履约派遣或安排的工作人员，包括但不限于项目负责人、主要管理人员、其他管理及技术人员或合同约定的其他工作人员。

- 第四条 【不良行为】本指引所称不良行为，指受托人或责任人员在委托人组织的政府工程建设活动中出现的违反法律法规相关规定或合同条款的行为。

- 第五条 【基本原则】不良行为处理应当坚持合法合规、诚实守信、客观审慎、公平公正的原则。

- 第六条 【措施种类】不良行为处理措施根据被处理对象不同，分为对受托人的处理措施和对责任人员的处理措施。

- 第七条 【处理措施】受托人或责任人出现不良行为时，依据其行为情形或后果严重程度，可采用以下措施对其处理：

（一）整改通知；

（二）不良行为记录；

（三）严重不良行为记录。

被记录不良行为或严重不良行为的单位及个人，在记录有效期内，此记录将在委托人招标过程中提供给资格审查委员会及定标委员会。

- 第八条 【措施期限】不良行为处理措施的期限：

（一）不良行为记录的期限为一年；

（二）严重不良行为记录期限为三年。

上述处理措施的期限，从不良行为处理决定生效之日起计算。

- 第九条 【一般规则】对受托人或责任人员决定处理措施时，应当根据行为事实、性质、情节和造成的后果严重程度等因素，依照本指引关于不良行为情形和标准化处理措施相关规定予以处理。

- 第十条 【竞合处理规则】不良行为实施主体同时存在多个不良行为的，除本指引另有规定外，处理措施累加。同一行为同时符合多个不良行为情形，且处理措施不一致的，以较严格的为准。

- 第十一条 【加重处理规则】被记录不良行为的受托人或责任人员，在前一处理措施生效之日起一年内，再次出现不良行为的，应当加重处理。

- 第十二条 【不免除责任和义务】对受托人或责任人员不良行为的处理，并不能免除其以下责任和义务：

（一）立即整改；

（二）消除不良影响；

（三）采取合理措施避免损失或避免损失进一步扩大；

（四）没收投标、履约等保证金或承担相应的担保责任；

（五）承担相应的违约责任和损害赔偿责任；

（六）承担合同及建设工务署相关管理制度规定的其他责任和义务；

（七）承担其他法律责任和义务。

- 第十三条 【信息公布】不良行为相关记录内容，作为委托人内部管理文件，在委托人工程建设管理平台对内公布，在不良行为处理决定生效时，委托人应确保将不良行为处理决定及相关材料及时公布。

- 第十四条 【异议申诉】受托人对不良行为处理结论有异议的，可在收到不良行为记录处理通知书之日起五个工作日内书面向委托人主办部门提出申诉，并提供有效证明材料。

- 第十五条 【撤销记录】主办部门负责处理申诉、异议，提出处理意见后报相应办公会审定。经审定确认原处理不当的，主办部门应及时对相关处理单位（人员）撤销记录。

- 第十六条 【招投标类】受托人在招投标过程中有下列行为之一的，记入严重不良行为记录：

（一）提供虚假资料参加报名或投标的；

（二）弄虚作假骗取中标的；

（三）投标人互相串通投标的。

- 第十七条 【招投标类】受托人在招投标过程中有下列行为之一的，给予不良行为记录：

（一）书面明确表示放弃中标的；

（二）提出招标人不能接受的附加条件的；

（三）提出招标人不能接受的有关投标文件或者合同实质内容更改要求的；

（四）未按照招标文件规定与招标人签订合同的；

（五）未按照招标文件规定向招标人提交履约担保的。

- 第十八条 【转包、挂靠、违法分包】受托人有以下转包、挂靠或违法分包行为之一的，给予严重不良行为记录：

（一）受托人转包、违法分包质量检测业务的；

（二）允许其他单位或个人以本单位名义承揽质量检测业务的。

- 第十九条 【工期保障】受托人不按合同约定采取积极措施保障工期，经委托人整改通知后仍未改正的，给予不良行为记录。

- 第二十条 【项目管理人员】合同约定项目经理或技术负责人等项目管理人员不允许更换的，受托人更换项目管理人员的（含委托人要求更换的），除合同约定的特殊情况外，视情形给予受托人或责任人员整改通知直至不良行为记录。

- 第二十一条 【检测服务组织保障】受托人不按投标时承诺配齐开展检测工作必需的人员，经建设工务署书面通知仍达不到要求的，视情形分别给予以下处理措施：

（一）项目经理及技术负责人在委托人书面通知后超过7天仍未到岗的，给予受托人不良行为记录；

（二）项目经理及技术负责人在委托人书面通知后超过14天仍未到岗的，给予严重不良行为记录。

- 第二十二条 【工程结算】受托人未在合同约定期限内提交工程结算资料且无正当理由延期，经委托人首次书面催办后一个月内仍未改正，造成整体工程无法办理结算等严重影响的，给予整改通知；第二次书面催办后一个月仍未改正，给予不良行为记录；第三次书面催办后一个月仍未改正，给予严重不良行为记录。

- 第二十三条 【政府工程利益】受托人与其他单位恶意串通，损害政府工程利益的，受托人与相关单位视情形给予不良行为记录直至严重不良行为记录。

- 第二十四条 【档案管理】受托人不重视项目建设资料管理，或日常档案资料未及时整理，或竣工未能及时移交档案，造成严重影响的，视情形给予其整改通知直至不良行为记录。

- 第二十五条 【拖欠工人工资】承建项目范围内，存在拖欠工人工资行为的，被主办部门责令改正且未及时改正的，收到一次给予整改通知；收到两次，给予不良行为记录；收到三次，给予严重不良行为记录。

- 第二十六条 【廉政问题】受托人或责任人员存在廉政问题的，视情形分别给予其以下处理措施：

（一）行贿累计数额在一万元（含）以上不满三万元的，给予整改通知；

（二）行贿累计数额在三万元（含）以上不满二十万元的，给予不良行为记录；

（三）行贿累计数额在二十万元（含）以上的，给予严重不良行为记录。

- 第二十七条 【保密义务】受托人不履行保密义务，违规泄密的，视情形给予不良行为记录直至严重不良行为记录。

- 第二十八条 【其他情况】若受托人发生不良行为情形，相关处理措施经会议审定通过后执行。

# 附件5：廉政协议书

廉政协议书

委托人（全称）：横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局

受托人（全称）：

为做好《横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局建设工程质量检测合同》项下工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，合同双方当事人根据有关工程建设的法律法规和廉政建设规定，订立本协议：

一、双方的权利和义务

1.严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设和市场活动等相关法律法规、相关政策，以及廉政建设的各项规定。

2.严格执行建设工程项目合同文件，自觉按合同办事。

3.业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得滥用职权弄虚作假，不得以权谋私、权钱交易，不得获取不正当的利益及损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理的规章制度。

4.发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检、监察、司法等有关机关举报。

二、委托人义务

委托人及其工作人员在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

1.不得向受托人及相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.不得在受托人及相关单位报销任何应由委托人或个人支付的费用。

3.不得要求、暗示或接受受托人及相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

4.不得参加受托人及相关单位安排的可能影响合同行为公正性的餐会宴请、娱乐活动等。

5.不得向受托人及相关单位介绍配偶、子女、亲属介绍参与合同工程有关的设备材料、工程分包、劳务分包等经济活动。

6.不得以获取利益为目的向受托人及相关单位推荐分包单位和要求购买与项目工程合同规定以外的材料、设备等。

三、受托人的义务

受托人及其工作人员在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

1.不得向委托人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品等。

2.不得为委托人及其工作人员报销应由委托人或其工作人员个人支付的任何费用。

3.不得为委托人及其工作人员的装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

4.不得为委托人及其工作人员安排可能影响合同行为公正性的餐会宴请、娱乐活动等。

5.不得为委托人及其工作人员或其配偶、子女、亲属介绍参与合同工程有关的设备材料、工程分包、劳务分包等经济活动。

四、违约责任

1.委托人及其工作人员违反本协议书第一条和第二条规定的，依据有关法律法规和规定给予处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给受托人造成损失的，应予赔偿。

2.受托人及其工作人员违反本协议书第一条和第三条规定的，依据有关法律法规和规定给予处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给委托人造成损失的，应予赔偿。

五、法律效力

本责任书作为《横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局建设工程质量检测合同》的附件，与《横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局建设工程质量检测合同》具有同等法律效力。

- 有效期限

本协议书自签署之日起生效，至双方当事人权利义务履行完毕之日失效。

- 合同份数

本协议书一式 捌 份，合同双方当事人各执 肆 份。

（本页无正文，为“廉政协议书”的签署页）

| 委托人：（公章） | 受托人：（公章） |
| --- | --- |
| 负责人或其授权代表： （签字） | 法定代表人或其授权代表： （签字） |
| 统一社会信用代码： 地址： 邮政编码： 负责人： 授权代表： 电话： 传真： 电子信箱： 开户银行： 账号： | 统一社会信用代码： 地址： 邮政编码： 法定代表人： 授权代表： 电话： 传真： 电子信箱： 开户银行： 账号： |