项目需求书

- 项目名称

横琴粤澳深度合作区横琴出行小程序运营服务项目

二、项目概况

为切实执行《横琴粤澳深度合作区总体发展规划》《横琴粤澳深度合作区发展促进条例》等要求，横琴粤澳深度合作区（以下简称合作区）为进一步探索琴澳两地在智慧交通领域的合作，为居民和游客提供更加便捷、高效的出行服务，搭建了“横琴出行”小程序平台。基于“澳门+横琴”新定位，为进一步提升小程序的服务质量和运营效果，服务琴澳居民和游客日益增长的出行需求，计划开展横琴粤澳深度合作区横琴出行小程序运营服务项目。

三、服务期限

自合同签订起共12个月。

四、服务内容及服务要求

本项目服务内容包括专项活动交通方案技术支持服务、日常运营服务、交通出行精细化运营服务。具体运营服务内容如下：

  - 4.1 专项活动交通方案技术支持服务

    - 4.1.1 专项活动技术支持服务

中标人负责协助采购人与横琴活动主办方和相关方进行沟通协调，协助参与交通组织方案的调研和现场踏勘工作；根据活动需求，全面梳理活动周边的交通出行设施信息及相关资源，为活动的交通组织提供准确的数据支持和技术建议；配合活动主办方和外部技术支持单位进行技术交流和系统对接。专项活动技术支持服务次数为11场次。

    - 4.1.2 专项活动内容制作

中标人需结合横琴各委办局的专题活动，配合活动主办方撰写原创的交通引导宣传稿件，每篇稿件字数在500-1500字之间，内容应涵盖全方位的交通出行解决方案，整理输出文字指引。

    - 4.1.3 专项活动运营数据分析

中标人需对专项活动中横琴出行小程序的赋能效果进行全面的数据分析，按照每个大型活动出具详细的专项分析报告和活动简报。

    - 4.1.4 配合专项活动开展宣传推广

根据专项活动情况，开展横琴出行交通服务推广【地推活动打卡设计+人员安排+1个点位布置】（不含场地费）。根据活动涉及群体灵活安排3次地推活动。

  - 4.2 日常运营服务

    - 4.2.1 小程序内容运营及更新

中标人需根据小程序内容建立完善的内容运营机制，安排专人负责收集、整理和审核横琴地区的最新交通新闻、重要活动信息、道路实时路况等资讯，并及时在小程序中发布。

    - 4.2.2 系统功能意见收集分析反馈

中标人负责管理小程序用户反馈渠道，及时收集公众对横琴出行小程序功能的意见和建议，定期对用户反馈进行总结和分析，提出系统功能优化方案，不断提升用户体验。

    - 4.2.3 舆情维护

中标人需进行舆情监测，实时关注小程序的评价、投诉、建议等舆情信息；协同采购人及时处理负面舆情，制定相应的应对策略和解决方案；定期对舆情信息进行汇总和分析，形成舆情报告，为运营决策提供参考依据。

    - 4.2.4 交通设施问题反馈及跟进

中标人需专项跟进用户反馈的图层展现及设施数据问题，及时组织人员进行线下复核，确认问题的准确性和严重程度，并将问题反馈给相关交通服务商进行处理；同时每两周对小程序图层展现及设施数据进行现场核查，主动发现并解决问题，确保交通设施信息的准确性和完整性；对用户反馈及核查发现的问题处理进度进行全程跟进，及时与采购人及交通服务商沟通反馈处理情况，问题解决后进行线下复核确认，确保问题得到彻底解决，并制作问题反馈和跟进报告，记录问题处理的全过程。

    - 4.2.5 运营数据分析

中标人需利用专业的数据分析工具和技术，对横琴出行小程序的运营数据进行全面统计和分析。运营数据包括运行数据、用户数据、访问数据、应用数据等，通过生成双周报、月报、季报、年报等形式，为运营团队提供详细的数据支持。

    - 4.2.6 微信Web分析专业版

中标人需采购微信平台Web分析专业版，用于对横琴出行小程序的运营数据进行全面统计和分析。

  - 4.3 交通出行精细化运营服务

    - 4.3.1 汽修/保养/车险数据运营

中标人需完成汽修店、保养中心、车险服务点等服务商的信息收集、整理与动态更新维护，实地采集并结构化管理服务商基础信息，定期回访核验经营动态，确保前端信息发布的准确性与时效性，保障服务资源完整覆盖。

    - 4.3.2 步行及骑行出行攻略信息运营维护

中标人需完成步行及骑行线路攻略的收集、整理、发布与日常更新，通过实地勘察采集线路及配套资源信息，系统化整理形成完整攻略并融合周边兴趣点数据，动态维护线路信息。每年新增不少于10条精品攻略。

    - 4.3.3 琴澳游出行攻略运营维护

中标人需完成琴澳一日游、半日游等旅游攻略的收集、编制、发布与持续更新，全面采集两地景点核心信息，结合季节、节假日及活动热点优化攻略内容，根据开放时间、门票政策及用户反馈动态迭代修订，保证信息实用有效。每年新增不少于10条精品攻略。

    - 4.3.4 出行知识库运营

中标人需完成出行问答知识库的持续更新与维护，确保出行助手可及时、准确响应出行相关用户咨询，提升智能答复的规范性与实用性。

  - 4.4 交付成果

    - 4.4.1 专题活动宣传配合服务

提供banner图、海报、长图设计等。

    - 4.4.2 地推活动

提供地推摊位设计图及地推活动总结。

    - 4.4.3 专项活动报告

针对每个专项活动，提交1份专项活动报告及数据分析报告。

    - 4.4.4 日常运营报告

每月提交不少于1份项目运营报告，包括项目实施过程中的整体运营数据情况及线下交通设施/门店等巡检情况。

    - 4.4.5 用户反馈报告

提交1份用户反馈意见分析报告。

    - 4.4.6 问题解决报告

提交1份交通设施问题跟进报告。

五、交付要求

（一）交付标准

1.合规标准：符合国家、广东省、横琴粤澳深度合作区安全、质量、信息合规及交通运营行业标准。

2.需求标准：完全满足采购文件约定的全部服务内容、频次、参数与质量要求。

3.质量标准：文字、设计、数据、运维类成果真实准确、格式规范、无错漏、合规无风险。

4.时效标准：按约定时限与频次交付，无逾期。

（二）验收要求

1.服务验收：全周期运营服务全面达标，满足所有性能与效果要求。

2.成果验收：验收前提交全套资料，覆盖专项活动、日常运营、精细化运营、数据服务等全部成果。

3.质量验收：成果内容准确、频次达标、合规无风险。

4.归档验收：资料分类清晰、目录完整，符合采购人档案管理规范。

六、考核标准

按照国家、广东省、横琴粤澳深度合作区相关规定及采购需求文件执行。

七、采购预算及响应报价要求

本项目预算为934，221.12元，为项目总价包干，中标人的报价应包括（但不限于）：人工费、设备费、运输费、保险费、技术服务费（含联络费、调试费、保修费）、税费、不可预见费等完成本采购内容所需的一切费用，以及采购需求文件及合同约定应当由中标人承担的风险因素等费用。中标人应当根据采购需求文件等材料自行考虑风险因素进行响应报价。否则，一旦成交，采购人将不予支付除了采购需求文件及合同约定的由采购人承担的风险因素之外的任何补偿。中标人漏报或不报，采购人将视为该漏报或不报部分的费用已包括在响应报价中，合同金额不予调整。

八、付款方式

第1期：中标人与采购人签订合同5个工作日内，采购人向中标人支付合同总价款的30%。

第2期：项目合同履行期的第二个季度届满（项目合同约定的履行期每三个月划定为一个季度，即合同履行满六个月）后，采购人于收到有效进度款申请文件的10个工作日内支付合同总金额的20%作为项目进度款，即合同总价款的20%。

第3期：项目合同履行期的第三个季度届满（项目合同约定的履行期每三个月划定为一个季度，即合同履行满九个月）后，采购人于收到有效进度款申请文件的10个工作日内支付合同总金额的25%作为项目进度款，即合同总价款的25%。

第4期：项目合同履行期届满后，由采购人向中标人发出工作联系函或由中标人提出申请，经采购人同意后开展实施，按实结算部分的费用根据采购人审核验收通过的费用计算，纳入最终按实费用结算，采购人于收到有效进度款申请文件的10个工作日内支付合同总金额的25%作为项目进度款，即合同总价款的25%。

注：每次支付款时，中标人向采购人提供相应金额的正式发票。

# 附件：

# 横琴粤澳深度合作区横琴出行小程序运营服务项目服务清单

| 类别 | 服务类型 | 服务明细 |
| --- | --- | --- |
| 专项活动交通方案技术支持服务 | 专项活动技术支持服务 | （1）交通方案调研与制定：针对横琴各委办局的重要专题活动，深度配合活动相关方开展全面的交通组织方案调研与现场踏勘工作。细致梳理活动周边的交通出行设施信息及资源，包括但不限于道路状况、公共交通站点分布、停车场位置与容量等，为形成精准的交通组织技术方案或建议提供翔实依据。 （2）技术交流与系统对接：积极与活动主办方和外部技术支持单位开展技术交流，就活动相关的交通系统进行无缝对接，确保信息的准确传递与系统的稳定运行，为活动交通保障提供坚实的技术支撑。 （3）小程序配置与数据展示：在横琴出行小程序中精心配置与专题活动紧密相关的指引信息，结合专项活动动态，精准展示活动地点周边停车场、充电站、公交、单车等资源的实时数据，为活动参与者提供实时、便捷的交通信息查询服务。 |
|  | 专项活动内容制作 | 配合各委办局专题活动，配合活动主办方撰写500-1500字交通指引方案原创稿件，内容涵盖全方位的交通出行解决方案，覆盖公共交通、自驾等多种交通方式，并融入图文指引和视频指引等多元形式，以生动、直观的方式呈现交通指引信息。 |
|  | 专项活动运营数据分析 | 结合专题活动的开展，对专项活动中横琴出行为活动赋能的效果进行深入数据分析，针对大型活动出具详细的数据报告，报告包含活动专项分析和活动简报，为后续活动的组织与优化提供有力的数据支持和决策参考。 基于专题活动开展，对“横琴出行”平台在活动中的赋能效果进行多维度深度分析。每场大型活动结束后提供一份全面数据分析报告，内容包括活动背景与目标回顾、数据来源与采集方式说明、核心指标分析（包括但不限于用户参与量、活跃度、行为路径、转化率等）、横琴出行功能使用与效果归因、用户反馈与口碑分析、发现问题与改进建议等。 报告须具备系统结构，主体内容不少于2000字，并配合图表可视化呈现关键数据结果和趋势分析。报告应数据翔实、结论清晰、建议具有可操作性，重点突出横琴出行在活动中的实际贡献与优化方向，为后续运营策略迭代和效果提升提供可靠依据。 |
|  | 配合专项活动开展宣传推广 | 根据专项活动情况，开展横琴出行交通服务推广【地推活动打卡设计+人员安排+1个点位布置】（不含场地费）。 根据活动涉及群体灵活安排3次地推活动。 |
| 日常运营服务 | 小程序内容运营及更新 | 全面负责收集、整理、审核横琴最新/重要的交通新闻及资讯、大型活动、道路实时路况等信息，并在小程序中进行实时发布，确保信息的准确性和及时性，为用户提供更加精准的出行指导。同步收集整理澳门的重要交通和活动资讯，进一步拓展信息的广度和深度，为用户提供更加全面的出行参考。 |
|  | 系统功能意见收集分析反馈 | 及时关注横琴出行小程序相关用户反馈的意见和建议，开展细致的意见和建议核实及回复工作，确保用户的意见得到充分重视和解答。定期将收集到的意见及反馈进行详细分析，形成具有参考价值的报告，为小程序的优化和改进提供有力依据。 |
|  | 舆情维护 | 持续开展小程序的舆情检索工作，密切关注社会舆论对小程序的评价和关注点，及时发现并处理潜在的舆情问题。定期将舆情内容进行系统整理和分析，形成舆情报告，为小程序的健康发展提供有力保障。 |
|  | 交通设施问题反馈及跟进 | 专项跟进，根据用户反馈的图层展现及设施数据问题，线下复核各设施信息展现的准确性，将问题进行反馈处理，每月平均进行2次线下复核。 日常跟进，定期对小程序图层展现及设施数据进行现场核查，线下确认设施信息展现的准确性，将问题进行反馈处理，每2周安排1次定期现场核查工作，每次核查选取不同区域的10个重点设施样本进行线下确认，确保图层展现及设施数据的准确性。 |
|  |  | 针对每个问题，建立专门的跟踪档案，与技术团队持续沟通，了解问题解决的具体进展情况。对于复杂问题，协助技术人员进行实地调研，提供详细的现场情况，加快问题解决速度。在问题解决后，及时安排线下复核确认工作，确保问题得到彻底解决。简单问题响应时间不超过4小时，复杂问题响应时间不超过24小时。 |
|  |  | 制作详细的《巡检报告》，报告内容涵盖现场核查及用户反馈的问题汇总、核实情况、问题处理进度、已解决问题的复核结果以及相关数据分析等，为后续工作提供参考和依据。每月共形成2份完整报告，合计不少于24份报告。 |
|  | 运营数据分析 | 小程序运营数据统计（运行数据、用户数据、访问数据、应用数据），输出双周报、月报、季报、年报等。合计不少于24份。 |
|  | 微信Web分析专业版 | 采购微信平台Web分析专业版。 |
| 交通出行精细化运营服务 （维护不少于100个点位信息） | 汽车维修/美容数据运营维护 | 汽修店、保养中心、车险服务点等服务商信息收集、整理，并定期巡查确认及信息发布更新。 （1）信息收集：进行实地调研，收集包括汽修店、保养中心、车险服务点等服务名称、营业执照注册号、经营地址、联系电话、营业时间、服务范围、专修品牌、新能源车承接能力等基础信息，同时深入了解各服务商的特色服务与优势项目，全方位为公众呈现一个立体的交通服务商业态图谱。 （2）数据整理：将采集到的海量服务商信息按照不同类型、服务特色等维度进行科学分类，建立起结构化的数据库，便于后续精准检索与调用。 （3）信息发布更新维护方面，定期回访各服务商，及时掌握其经营动态、服务变更等情况，同步更新数据库及小程序上的展示信息，确保公众获取的服务商信息始终处于最新状态，避免出现因信息滞后等不良体验，保障服务资源的动态更新与完整覆盖。 |
|  | 步行及骑行出行攻略信息运营维护 | 骑行线路和步行线路的收集、整理、发布及日常更新。 （1）通过实地勘察与官方数据核验，全面采集线路关键节点、特色路段信息（含时间、地点），配套风景素材与活动周边应急交通资源（临时停车场、接驳点）等。 （2）攻略整理及发布：根据收集的数据，系统化整理形成结构清晰、内容翔实的完整出行攻略文案，严格审核信息准确性；深度融合周边兴趣点数据资源（如骑行线路关联便利店位置标注、步行线路同步公示公共卫生间及公交站点信息等）。 （3）线路动态维护：持续关注线路周边环境变化，如开放时间调整等情况，及时对线路信息进行修正、补充，确保线路指引始终准确无误，保障用户出行顺畅。 （4）新增攻略：每年不少于10条精品攻略，下架过时或点击率较低的攻略。 |
|  | 琴澳游出行攻略运营维护 | 琴澳游攻略（澳门一日游、澳门半日游、横琴一日游、横琴半日游）的收集、整理、发布及日常更新。 （1）旅游景点信息收集：系统性收集琴澳两地热门景点的名称、所属区域、类型标签（景区/景点/公园等）、封面图、简介、建议游玩时长、地址、经纬度、温馨提示等关键要素的实用信息； （2）攻略整理及发布：结合季节特点（如夏季亲水路线、冬季室内路线）、节假日热点（如春节花市、国庆烟花）、大型活动、新开业景点等动态因素，保持内容的新鲜感和实用性，经专业化整理形成内容详实准确、结构清晰且符合用户阅读习惯的完整攻略文案。 （3）常态化更新：紧密跟踪景点开放时间变动、门票政策调整、新项目上线、节庆活动资讯以及用户实际反馈，对既有攻略进行动态修订、内容补充与版本迭代，确保所有推荐信息始终保持时效性与高参考价值。 （4）新增攻略：每年不少于10条精品攻略，下架过时或点击率较低的攻略。 |
|  | 出行知识库运营 | 持续更新维护出行问答的知识库，确保出行助手能够及时回答用户提出的问题。 |