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采购项目编号：GDCS-HQ2026-724
项目名称：横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局原建筑业安全培训学校
拆除工程项目
采购人：横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局
采购代理机构：广东长胜项目管理有限公司
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温馨提示
一、如无另行说明，响应文件提交时间为响应文件提交截止时间之前 30 分钟内。
二、为避免因迟到而失去响应资格，请适当提前到达。
三、请正确填写《报价表》。多包组项目请仔细检查包组号，包组号与包组采购内容必须对应。
四、请仔细检查响应文件是否已按采购文件要求盖章、签名、签署日期。  
五、响应文件应按顺序编制页码。
六、如所投产品属于许可证管理范围内的，须提交相应的许可证复印件。
七、如供应商以非独立法人注册的分支机构名义代表总公司盖章和签署文件的，须提供总公司的营业执照复印件及总公司的授权书。
八、递交响应文件前请仔细检查响应文件是否已胶装成册、已密封完好。
九、供应商如需对项目提出询问或质疑，应按采购文件附件中的询问函和质疑函的格式提交。
十、为了提高采购效率，节约社会交易成本与时间，我司希望购买了采购文件而决定不参加本次磋商响应的供应商，在响应文件提交截止时间的三日前，按“采购公告”中的联系方式，以书面形式告知采购代理机构。
十一、根据“节约能源、保护环境”的理念，建议供应商采用 A4 纸、双面打印、胶装。


（本提示内容非采购文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以采购文件为准）
第一章 磋商邀请
广东长胜项目管理有限公司受横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局的委托，采用竞争性磋商方式组织采购横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局原建筑业安全培训学校拆除工程项目。欢迎符合资格条件的供应商参加。
一.项目基本情况
采购项目名称：横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局原建筑业安全培训学校拆除工程项目
采购项目编号：GDCS-HQ2026-724
采购方式：竞争性磋商
预算金额：538,000.00元
最高限价：538,000.00元
采购需求：
1.标的名称：横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局原建筑业安全培训学校拆除工程项目
2.标的数量：一项
    3.服务内容：为承接原环岛北路安全学校省级建筑特种作业培训考核职能，持续为合作区建筑务工人员、澳门建筑业从业人员提供免费岗前安全教育、特种作业实操实训服务。工程主要涵盖四大板块：安全学校范围内板房、临时建筑等拆除工程；拆除后绿化工程；设备房顶棚安装工程；厨房工程。具体以工程量清单为准。
4.合同履行期限：工期为45个日历天。
5.本采购包不接受联合体响应、不允许合同分包
[bookmark: _GoBack]二.供应商的资格要求
1.供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：
1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）扫描件。
2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：响应文件中须按照本项目磋商公告附件格式提供《资格条件承诺函》。
3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：响应文件中须按照本项目磋商公告附件格式提供《资格条件承诺函》。
4）履行合同所必需的设备和专业技术能力：响应文件中须按照本项目磋商公告附件格式提供《资格条件承诺函》。
5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：响应文件中须按照本项目磋商公告附件格式提供《资格条件承诺函》。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
采购包1（横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局原建筑业安全培训学校拆除工程项目）：本采购包整体专门面向中小企业，供应商应为中小微企业或者监狱企业或者残疾人福利性单位。中小企业须符合本项目采购标的对应行业（本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：建筑业）的政策划分标准。监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业。注：（1）中小企业须提供《中小企业声明函》（见响应文件格式）；（2）残疾人福利性单位须提供《残疾人福利性单位声明函》（见响应文件格式）；（3）监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（4）《中小企业声明函》的填写要求见《广东省财政厅关于进一步规范政府采购活动中落实促进中小企业发展政策的通知》（粤财采购〔2024〕11号）的规定，供应商可通过广东省政府采购网-公告通知栏查询。
3.本项目特定的资格要求：
采购包1（横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局原建筑业安全培训学校拆除工程项目）：
1)供应商具有有效的建设行政主管部门颁发的[建筑工程]施工总承包[叁]级或以上资质：响应文件中提供资质证书扫描件。
2)供应商具有有效的安全生产许可证：响应文件中提供安全生产许可证扫描件。
3)拟派项目负责人具有建设行政主管部门颁发的[建筑工程]专业[贰]级或以上注册建造师资格。（响应文件中提供项目负责人注册证书、身份证及缴纳社保证明扫描件。根据《关于印发政府投资工程建设项目招标核实项目负责人缴纳社保证明材料指引的通知》，项目负责人须提供项目磋商公告发布之日前一个月的缴纳社保证明材料。因各地缴纳社保认定（打印缴纳社保证明材料）时间不一致，导致供应商无法提供符合磋商文件要求的缴纳社保证明材料的，提供相应证明材料并承诺项目负责人缴纳社保符合磋商文件要求并接受采购人核查。提供虚假证明材料或者虚假承诺的，自愿接受取消投标（磋商）资格、中标（成交）资格结果，接受相关处罚。拟派项目负责人实际工作单位与注册单位一致，但社保缴纳单位与注册单位不一致或依法不缴纳社保的，按《关于印发政府投资工程建设项目招标核实项目负责人缴纳社保证明材料指引的通知》执行。根据《广东省建设执业资格注册中心关于启用新版二级建造师注册证书电子证照的通知》、《广东省建设信息中心关于启用新版“广东省建设执业资格注册管理信息系统”的通知》、《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕40号），供应商应提供有效的注册建造师打印电子证书，并在个人签名处手写本人签名（电子证书格式无手写签名栏的除外），未手写签名或与签名图像笔迹不一致或不在使用有效期内的（电子证书格式无使用有效期的除外）或电子证书没有建设行政主管部门印章的，该电子证书无效。）
4)供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中的“失信被执行人”或“重大税收违法失信主体”或“政府采购严重违法失信行为记录”名单内；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。该项无需供应商提供证明材料，以采购代理机构于磋商响应文件递交截止当天在上述网站查询结果为准，信用信息查询记录及相关证据与本项目的其他文件一并保存。上述网站查询页面不能显示供应商相关查询信息的,视为供应商满足上述要求；供应商分支机构不满足信用信息相关要求的,视为供应商不满足要求。
5)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。提供响应承诺函或提供相关承诺函。
三.获取磋商文件
 1.获取时间：2026年08月24日至2026年08月31日 8:00-12:00,12:00-18:00。
2.获取采购文件地点：线上获取。
3.采购文件售价：0元。
4.获取采购文件方式：
注：供应商于采购公告处自行下载附件并填写《项目报名登记表》，加盖供应商公章后扫描为PDF格式，将PDF盖章版、WORD版一并发至采购代理机构邮箱CS20231107CS@163.com获取采购文件。（注意事项：邮件主题需注明项目名称）。
售价：免费
四．响应文件提交
截止时间：2026年09月04日09点30分00秒（北京时间）
地点：广东省珠海市高新区香山路555号1栋702-4（中交四航发展大厦）
五．开启
时间：2026年09月04日09点30分00秒（北京时间）
地点：广东省珠海市高新区香山路555号1栋702-4（中交四航发展大厦）开标室
六.公告期限、发布公告的媒介：
1、公告期限：自本公告发布之日起不得少于3个工作日。
2、发布公告的媒体：https://www.hengqin.gov.cn/ghhjsj/index.html 横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局
七.本项目联系方式：
1.采购人信息
名称：横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局
地址：珠海市横琴港澳大道868号市民服务中心东副楼1楼
联系方式：0756-8937252
2.采购代理机构信息
名称：广东长胜项目管理有限公司
地址：广东省珠海市高新区香山路555号1栋702-4（中交四航发展大厦）
联系方式：18666918311/0756-6882858
3.项目联系方式
项目联系人：彭菊兰
电话：18666918311/0756-6882858
 
                                     、                   横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局
广东长胜项目管理有限公司
  


第二章 采购需求
一、项目概况：
为承接原环岛北路安全学校省级建筑特种作业培训考核职能，持续为合作区建筑务工人员、澳门建筑业从业人员提供免费岗前安全教育、特种作业实操实训服务。工程主要涵盖四大板块：安全学校范围内板房、临时建筑等拆除工程；拆除后绿化工程；设备房顶棚安装工程；厨房工程。具体以工程量清单为准。
采购包1（横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局原建筑业安全培训学校拆除工程项目）
1.主要商务要求
	标的提供的时间
	1. 工期与起止时间：本工程工期为 45 个日历天，自总采购人发出的《工程开工令》中载明的开工日期起计算，至成交供应商完成合同约定的全部工作内容、提交竣工验收申请报告之日止。成交供应商应在工期内完成施工及自检整改工作，并积极配合采购人组织的竣工验收；竣工验收及整改时间不计入工期，但因成交供应商原因导致验收延误的除外。 
2. 工期调整条件：出现下列情形导致工期延误的，经采购人及确认后，工期可予顺延，工程造价不予调整。 
（1）采购人确认的不可抗力事件，包括但不限于地震、洪灾、战争、台风、当地气象部门确认的暴雨及暴雨之后引发的洪水等； 
（2）其他非成交供应商原因造成的工期延误。 除上述情形外，工期一律不予顺延。 
3. 竣工日期与缺陷责任期： 
（1）竣工日期以各方责任主体共同签署的《竣工验收报告》中载明的日期为准。 
（2）缺陷责任期及质量保修期自竣工验收合格之日起计算，其中：工程缺陷责任期为 24 个月；设备质保期按照国家及厂家相关规定执行。

	标的提供的地点
	采购人指定地点。

	付款方式
	1 期（预付款）：支付比例 30%，合同签订且具备实施条件后，供应商按采购人要求提交请款资料及等额有效发票，采购人收到前述资料及发票后，向供应商支付合同总价（不含暂列金额，含安全生产措施费）的30%作为预付款。
2 期（竣工结算款）：工程竣工验收合格后30日内，供应商须提交完整的结算资料；结算审核完成，且供应商移交全部竣工验收备案资料、提交书面付款申请及等额发票后，采购人付款至工程审定结算价款的97%（特别说明：审定结算价款包含按合同约定实际发生、经采购人确认的暂列金额对应产生的费用；暂列金额未实际发生部分，结算时予以全额扣除）。
3 期（质量保证金）：扣留工程审定结算价款的3%作为质量保证金。若承包人在缺陷责任期内接到通知后48小时内未响应保修要求，采购人有权委托第三方维修，由此产生的费用直接从质保金中扣除。缺陷责任期满、完成竣工财务决算审定且无违约情形的，采购人一次性无息退还质保金。
其它事项：
（1）供应商须积极配合审核单位提供结算资料，最终结算价款以审核单位确定结果为准。
（2）供应商应提前向采购人提交付款申请资料和合规发票；若资料不全或未获通过，采购人有权顺延付款，由此产生的损失应由供应商自行承担。在付款条件已成就、资料齐全的前提下，采购人将于15日内完成资金支付。
如项目发生合同融资，采购人需将合同款项支付到合同约定收款账户

	验收要求
	1期：
（1）验收方式：由采购人组织的项目验收小组进行验收。 
（2）验收标准：执行国家广东省、横琴粤澳深度合作区现行验收评审标准及行业强制标准，磋商文件要求、图纸、工程清单、合同等。 
（3）验收资料提交要求：
1.拆除工程：提交拆除完工后的现场实景照片；
2复绿工程：提交复绿完成后的现场实景照片，同步提供草皮产品合格证明文件；
3.顶棚安装工程：提交全部进场材料明细清单，清单内所有材料均须附产品合格证书；
4.厨房设备安装工程：全部厨具、设施设备均须提供出厂合格证书，项目完工后提交整体安装完成实景照片。
5.工程完工后出具工程总结报告，内容包含拆除工程；拆除后绿化工程；设备房顶棚安装工程；厨房工程。
（4）其他事项：工程完工后，由成交供应商自行验收后向采购人提出书面验收申请，采购人自接到该验收申请7个工作日内对工程进行竣工验收工作。如未达到验收合格标准，成交供应商须在10日内或在采购人要求的期限内按采购人要求完成整改工作，整改完成后向采购人重新提出验收申请，竣工时间以各方责任主体共同签署的竣工验收报告的日期为准。

	履约保证金
	不收取

	其他
	


其他商务需求
	参数性质
	编号
	内容明细
	内容说明

	★
	1
	报价要求
	1.合同价格形式与报价范围 本项目采用总价合同形式。在采购文件及合同约定的风险范围内，合同总价不予调整。供应商的磋商报价应为完成本项目的全部费用，包括但不限于：分部分项工程费、措施项目费、其他项目费（含暂列金额）、规费、税金、安全生产文明施工措施费、施工配合费、围挡费、采购代理服务费等，以及磋商文件及承包合同约定由供应商承担的所有风险因素费用。成交供应商应依据工程量清单及设计文件自行考虑风险进行报价，否则，除合同约定由采购人承担的风险因素外，采购人不再支付任何额外补偿。 
2.工程量清单复核与报价责任 （1）供应商应结合工程特点、合同要求及现场踏勘情况，对采购人提供的措施项目清单及分部分项工程项目清单进行全面复核。 （2）如供应商对措施项目清单的完整性或适用性有异议，可按磋商文件规定以书面形式提出询问；若供应商认为需要增加措施项目的，可自行补充列项及报价，并对措施项目清单的准确性和完整性负责。 （3）如供应商对分部分项工程项目清单存在疑问或异议，应按磋商文件规定以书面形式提出询问。采购人依法受理并处理的，供应商应按采购人最终发布的工程量清单进行报价；如供应商经复核认为清单存在缺陷的，亦可在已标价工程量清单中自行补充完善及报价，并对已标价分部分项工程项目清单的完整性和准确性负责。 （4）无论供应商是否已提出询问或异议，或是否对清单做出补充完善，除《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）规定应予调整的情形外，合同价格均不因存在工程量清单缺陷而调整。 
3.报价填写要求 供应商必须按采购人提供的工程量清单（详见附件）逐项填报单价和合价，清单含报价汇总表、工程项目清单汇总表、分部分项工程项目清单计价表、措施项目清单计价表、其他项目清单计价表、增值税计价表、主要材料设备价格表。对于供应商未填写单价或合价的项目，视为已包含在其他项目报价中，成交后采购人不予支付相应费用。 
4.厨房工程须确保整体厨房使用功能完整、配套设施齐全。若工程量清单未列明，但属于保障厨房正常投入使用不可或缺的配套设施、辅材及配套工作，中标供应商应无条件补全，相关费用已综合包含在合同总价之中，采购人不另行支付任何费用。
5.不可竞争费用 响应报价中的暂列金额、安全生产措施费，供应商须严格按磋商文件规定的金额填报，不得参与竞争或擅自修改，否则视为无效响应。 
6. 最高限价 供应商的响应总报价不得超过采购人公布的最高响应限价，否则其响应文件将被视为无效。 
7. 报价精度 响应报价应保留小数点后两位有效数字。

	★
	2
	安全生产措施费
	落实安全生产措施所需的所有费用，安全生产措施费按照固定金额[27500.00]报价，不得竞争。多报、少报或未报的均视为无效响应文件。

	★
	3
	暂列金额
	暂列金按照固定金额[27500.00]元填报，按照实际发生额结算。暂列金不参与竞争。多报、少报或未报的均视为无效响应文件。

	★
	4
	税金
	税金不得竞争，供应商必须按照规定报价，包含在成交价格中。税金在成交价格中属于非竞争性费用，供应商必须按照《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）进行报价，未报或少报将视为该项费用已包含在其它费用内而不予支付。

	说明
	 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。 
打“▲”号条款为重要参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。


2.技术标准与要求
	序号
	品目名称
	标的名称
	单位
	数量
	分项预算单价（元）
	分项预算总价（元）
	所属行业
	技术要求

	1
	其他建筑工程
	横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局原建筑业安全培训学校拆除工程项目
	项
	1.00
	538,000.00
	538,000.00
	建筑业
	详见附表一

	

	附表一：横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局原建筑业安全培训学校拆除工程项目

	参数性质
	序号
	具体技术(参数)要求

	
	1
	一、工程范围
本工程为横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局原建筑业安全培训学校拆除工程项目，主要内容包括：安全学校范围内板房、临时建筑等拆除工程；拆除后绿化工程；设备房顶棚安装工程；厨房工程。；具体内容详见：采购人确认的施工图纸（详见附件）、工程量清单（详见附件）、预算编制说明（详见附件）及磋商文件约定的全部内容；供应商需服从采购人管理，配合各施工单位交叉作业，协调材料设备进场安装。
二、承包方式
施工总承包，供应商对工程质量、安全、进度及现场协调负总责。
三、现场条件
（一）现场提供
采购人按现状提供施工场地，包括：用水、用电接口；可供堆放材料及搭设临时设施的场地（需经采购人批准）。供应商需自行整理、维护场地，若需调整场地（如无法满足施工需求），相关费用（含场地改造、增加等）由供应商承担，已包含在报价中，不得因此索赔工期或费用。
（二）现场踏勘
供应商响应前需自行实地考察，其报价视为已充分掌握现场所有情况（含场地障碍、周边环境、施工限制等），成交后不得以“未了解现场”为由提出调整。
四、质量要求
目标：合格，执行国家、广东省、横琴粤澳深度合作区现行验收评审标准及行业强制标准。
未达标处理：未达合格标准的，不予验收，供应商需无条件返工（费用自理，工期不顺延）；因供应商原因导致质量事故的，承担全部责任。

五、安全文明施工与环境保护
（一）基本要求
严格执行国家、广东省、横琴粤澳深度合作区安全文明施工规范，落实“安全第一、预防为主、综合治理”方针；
杜绝一般及以上安全事故，实现“零死亡、零重伤、零火灾、零环境污染、零场区交通伤亡、零重大机械设备事故”；
特种作业人员持证上岗率100%，产业工人质量安全基础培训率100%。
（二）具体措施
围挡与公示：施工围挡需符合《横琴粤澳深度合作区建设工程文明施工标准化图集（2024年版）》及合作区现行施工围挡建设标准；若因政策调整需提升标准，供应商需按最新要求执行，费用已含在报价中，结算不调整；围挡不符合要求的，供应商需按要求整改，否则发包人有权委托第三方实施，费用从承包人工程款中扣除。
现场管理：施工人员需戴安全帽，管理人员佩戴胸卡；施工现场需竖立公示牌；每天安排专人清扫、洒水，确保施工道路清洁，污染当日处理（必要时采购人委托第三方清扫，费用由供应商承担）。
六、造价调整规则
（一）合同价格形式
总价合同，在采购文件及合同约定的风险范围内，合同总价不予调整。
（二）造价调整条件
1.可调整情形（经采购人审核确认后）：
① 非供应商原因导致的设计变更、补充设计或工程洽商引起的工程量增减；
② 暂列金额按实结算。
2.不予调整情形：
① 供应商自身原因（如施工方案偏差、措施项目理解错误等）导致的费用增加；
② 市场价格波动（人工、材料、设备价格不调整）；
③ 供应商未填报单价/合价的项目（视为含在其他报价中，不另行支付）。
（三）造价调整方式及计算规则：
（1）最终结算价款：以审核单位确定结果为准。
（2）工程量计算：因非承包人原因造成的设计变更、补充设计或工程商洽等所引起的工程量增减均按实计量结算。
（3）单价确定原则：
1）已有项目：工程量清单中已有的项目，按照合同单价计算。
2）新增项目（工程量清单中没有的项目）：
材料价格依据：
a. 如果预算书中没有的材料，按施工期间《珠海工程造价信息》公布材料单价计算；
b. 没有列在施工同期《珠海工程造价信息》内的材料，由发包人、造价单位、设计单位组织询价确定。
综合单价计算：按《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）及最高响应限价编制的原则计算的造价，乘以成交价降幅系数确定。
成交价降幅系数= (成交价 - 不可竞争费用) / (最高响应限价 - 不可竞争费用) × 100%。不可竞争费用包含暂列金、安全生产措施费。
（4）措施项目费调整（因设计变更或洽商引起）：
1）安全生产措施费以及按项（或系数）计算的措施项目费不予调整。
2）采用工程量计算的措施项目费，变化偏差符合造价调整条件及范围规定的，按实调整，并按成交价降幅系数下浮，合同约定不调整的内容除外。
七、设计变更与材料设备管理
（一）设计变更
采购人有权根据使用需求或工程需要对设计、主要材料及设备进行变更，供应商需无条件执行；变更需按程序报审（设计单位、采购人审批），变更造价按“造价调整规则”执行。
（二）材料设备替换
供应商因非自身原因需替换材料的，需满足：材料性能/质量不低于原定标准；取得采购人书面同意；原则上不调价（特殊情况需双方洽商协议）。
八、分包管理
供应商不得违法转包或擅自分包；否则采购人有权单方解除合同，并要求供应商承担违约责任。
九、项目管理机构要求
（一）人员配备
参照《珠海市建设工程施工现场管理人员配备暂行办法》（珠规建建〔2010〕48号）、《建筑与市政工程施工现场专业人员职业标准》（JGJ/T 250-2011）配备齐全，成交后报采购人审批。
（二）人员变更
项目负责人等主要管理人员原则上不得更换；因不可抗因素（怀孕、重病/重伤（二级甲等及以上医院证明）、死亡）需更换的，需提前10天申请，经采购人书面同意后更换（更换人员资格/职称不低于原人员）；每更换一次主要管理人员，供应商需向采购人支付违约金10,000元（壹万元）。
十、建筑垃圾分类处置要求
（一）原有培训建（构）筑物拆除施工完成后，施工单位须对现场建筑垃圾实施精细化分类分拣作业：废弃渣土、碎砼、废砖、生活垃圾等无回收利用价值建筑垃圾，由供应商全权负责密闭清运、合规消纳处置，做到场地清空、地表整洁，无遗留废料；
（二）具备残值、可回收利用的构件、钢材、管材、装饰用材、设备残件等有价物料，供应商需按品类分区规整堆放、标识区分，全力配合采购人及其委托单位开展盘点、清点、丈量、取样、现场勘查及价值评估全部配合工作，按照采购人及其委托单位要求完成物料归集、台账核对、现场交底，保障资产评估工作顺利落地。
十一、责任与义务
（一）采购人责任
1.按现状移交施工场地（含用水、用电接口）。
2.及时办理付款手续，组织验收及质量监督。
3.审定并签署工程联系单、报审文件。
（二）供应商责任
1.现场管理：负责临时设施搭设、施工道路维护、材料设备堆放场地整理（需经采购人批准）；施工期间需保证临时交通道路畅通，因措施不力导致投诉的，采购人有权扣罚违约金。
2.施工保障：按承诺投入人员、设备，未经采购人同意不得擅自调整；保护施工区域内原有设施（绿化、电缆、路面等），损坏需及时修复（费用自理）；负责施工区域排水系统畅通，因施工导致堵塞的需立即疏通并承担费用。
3.资料与移交：整理施工记录、竣工资料，通过竣工验收后30日内提交符合要求的结算资料及竣工验收备案资料；工程竣工后7日内完成清场退出，否则影响工程款支付的责任自负。
4.保险与合规：必须为施工现场人员办理工伤保险、意外伤害险（保额≥100万元/人）、安全生产责任险，并为施工设备办理财产保险，费用由供应商承担；遵守劳动法规，按时支付员工报酬、缴纳社保，避免因欠薪导致采购人被追索。
5.协助办理：协助办理施工许可证、停水停电、爆破作业等施工证件及批件（确保全程有效）。
十二、违约责任
（一）工期违约
延误不满7天的，按2,000元/天支付违约金；
延误7天以上的，从第7天起，按3,000元/天支付违约金；
延误超过15天的，采购人有权解除合同。
（二）质量与安全违约
1.供应商未按要求执行安全文明施工且不整改的：每次支付违约金5,000元；针对前述违约问题，经采购人二次书面催告后，供应商仍拒不整改、未按时完成全部整改内容的，构成严重履约违约，每次除需支付前述违约金5000元外，仍需按安全生产措施费总额的20%支付违约金；
2.因施工问题被投诉、曝光或主管部门通报批评的，采购人每次支付违约金1,000-5,000元（具体金额由发包人视情节确定）；
3.因供应商原因导致质量安全事故或被主管部门处罚的：供应商每次支付违约金20,000元；
4.安全防护设施缺陷导致事故的：供应商每次支付违约金5,000-10,000元/次支付违约金（具体金额由采购人视情节确定）。
（三）其他违约
1.供应商累计发生3次质量/安全违约行为的，除供应商按合同约定支付违约金外，采购人还有权解除合同；
2.供应商违法转包、擅自分包的，采购人有权单方解除合同。且供应商应向采购人支付合同总价10%的违约金并赔偿采购人的全部经济损失。
（四）本合同约定的供应商应承担的违约责任，采购人有权在结算时直接扣除。
十三、其他约定
（一）风险包干费用清单（供应商报价已包含以下费用，成交后不得以任何理由调整）：
1.场地准备与临设费用：施工场地清表；临时道路、临时供水供电、临时通讯、临时排水设施的搭设、维护、拆除及清运；施工场地平整、进场道路及材料堆场地基处理；施工期间的交通维护、道路清洁及洒水降尘。
2.地质与环境因素处理费：地下障碍物（孤石、旧基础等）的清理、爆破及外运；地下水位过高、雨水、施工废水等的抽水、排水及抗浮措施费；防台风、防暴雨所需的物资储备、加固及抢险措施费。
3.施工配合与保护措施费：配合电力、通信等管线迁改工作；施工期间对周边建筑物、构筑物、地下管线、绿化、路面的监测与保护；因施工造成的关联工程损坏修复及赔偿责任。
4.其他杂项费用：建筑垃圾及生活垃圾的清运处置费；专家评审费、报批报建涉及的登报费；施工机械设备进（退）场费、安拆费；落实垃圾分类、环保要求的费用；工程完工后的清场及移交费用。
（二）保险与事故处理
1.保险购买：供应商必须为施工现场人员办理工伤保险、意外伤害险（保额≥100万元/人）、安全生产责任险，并为施工设备办理财产保险，费用由供应商承担。
2.事故责任：施工期间发生的一切安全事故（含机械损坏、人员伤亡），由供应商承担全部责任及费用；若因供应商未按约定购买保险导致无法理赔的，由供应商自行承担全部损失。
（三）赶工与终止
若采购人认为进度滞后，有权要求供应商采取赶工措施，赶工费用由供应商自行承担。
因供应商原因暂停施工，经采购人指令后未在指定期限内复工的，采购人有权终止合同，供应商需支付合同总价10%的违约金，并赔偿由此给采购人造成的损失。

	
	2
	其他技术要求：
（一）施工组织方案与技术措施
1.工期计划量化详细，满足项目施工需求及相关施工标准；
2.资源配置量化完整，满足项目施工需求及相关施工标准；
3.施工工艺具体、针对性强，满足项目施工需求及相关施工标准。
（二）质量管理体系与措施
1.质量管理体系完整、合理，满足项目施工需求及相关施工标准；
2.组织与职责具体，满足项目施工需求及相关施工标准；
3.质量验收及保障机制详细，具有操作性，满足相关施工标准。
（三）工程进度计划与措施
1.进度计划完整、具体，优于采购人要求及相关施工标准；
2.保障措施具体、操作性强，满足相关施工标准；
3.进度监督及调整方案具体，针对性强，操作性高，满足相关施工标准。
（四）安全管理体系与措施
1.安全管理组织架构完整，满足项目要求及相关施工标准；
2.安全管理制度具体，详细，针对性强，满足相关施工标准；
3.安全技术措施具体、明确，操作性强，满足相关施工标准；
4.应急预案与事故处理方案具体，针对性强，满足项目要求及相关施工标准。
（五）质保期服务方案
1.质保期满足相关施工标准，并提供了增值服务；
2.质保期服务内容及承诺详细，标准化高，满足相关施工标准，人性化服务满足采购要求；
3.质保期管理措施具体，针对性强，满足项目施工需求及相关施工标准。

	说明
	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 
打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效响应条款。




第三章 供应商须知
 须知前附表
	本表与磋商文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。

	序号
	条款名称
	内容及要求

	1
	采购人
	采购人名称：横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局
采购人地址：珠海市横琴港澳大道868号市民服务中心东副楼1楼
联系方式：吴少锋  0756-8937252

	2
	政府采购代理机构
	代理机构名称：广东长胜项目管理有限公司
代理机构地址：广东省珠海市高新区香山路555号1栋702-4（中交四航发展大厦）
联系方式：彭工 18666918311  0756-6882858

	 3
	采购包情况
	本项目共1个采购包

	 4
	响应文件开启方式
	本次项目采用现场纸质评审形式，供应商须按磋商文件要求递交纸质响应文件至指定评审现场

	 5
	评审方式
	本次项目采用现场纸质评审。各供应商编制纸质响应文件时，务必清晰、完整标注每一项评审指标对应的应答页码、段落；若标记模糊、缺失、难以定位，评审委员会可不予查阅对应应答材料，由此产生的评审扣分、综合得分偏低等不利结果由供应商自行承担。

	 6
	评审办法
	采购包1：综合评分法

	7
	报价形式
	采购包1：总价  

	8
	报价要求
	各采购包报价不超过预算总价

	9
	现场踏勘
	供应商自行组组织现场踏勘（如需），所产生的一切费用均由供应商自行承担。

	10
	响应有效期
	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天

	11
	响应保证金
	不收取投标（响应）保证金
响应保证金有效期∶与响应有效期一致。

	12
	成交候选供应商推荐家数
	采购包1：3家

	13
	成交供应商家数
	采购包1：1家

	14
	有效供应商家数
	采购包1：3家
此人数约定了开启与评审过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开启、不得评审或直接终止采购。

	15
	项目兼投兼中（兼投不兼中）规则
	无：-

	16
	成交供应商确定方式
	采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定中标（成交）人。

	17
	代理服务费
	收取。
采购机构代理服务收费标准：采购代理服务费以项目成交金额为基数，按以下费率标准采用差额定率累进法计算：成交金额 ≤ 100万元部分，费率为 1.2%；100万元 ＜ 成交金额 ≤ 500万元部分，费率为 0.84%。单项目采购代理服务费最低收费为人民币 5,000.00元（大写：伍仟元整）。成交供应商应在《成交通知书》发出后 5个工作日内，向采购代理机构一次性支付上述费用（含税）。

	18
	代理服务费收取方式
	向中标/成交供应商收取


	19
	响应文件要求
	响应文件数量：
（1）纸质响应文件：正本一份，副本二份。（为节省资源，建议供应商双面打印响应文件）。
（2）电子版响应文件：一份（电子版本为正本的盖章扫描件），U盘存贮。
（3）若为分包组项目，各包组应分别准备以上内容。
注：评审时以纸质响应文件为准。

	20
	磋商程序
	1. 磋商程序：本项目的磋商活动由依法组建的评审小组负责，其成员由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家共3人组成，采购代表1名，有关技术、经济等方面的专家2名。采购人另派监督委员1名。专家在采购代理机构专家库中随机抽取，采购代理机构工作人员不作为评审小组成员。
2.评审标准：详见第四章《评审标准》。
本项目采用综合评分法来确定成交供应商候选人，首先进行资格审查和符合性审查，对通过资格审查和符合性审查的供应商进行详细评审，其操作程序为：
按照商务评分细则、技术评分细则、响应报价评分细则（具体评分细则详见第四部分）进行评分特别说明：
（1） 由评委独立地根据各项指标的评分标准，结合每个供应商的实际情况，分别就各项指标对每个供应商独立打分，需要统一打分的客观评分，由主任评委组织各评委统一评审。
（2） 如在磋商中磋商小组没有对磋商文件作实质性变动增加新的需求，后一轮报价不得高于前一轮报价，否则视为无效报价，该供应商不再参与下轮磋商和报价，也不被推荐为成交候选人。
（3）响应报价得分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且响应价格最低的响应报价为评审基准价，其响应报价得分为满分。其他供应商的响应报价得分统一按照下列公式计算：响应报价得分=（评审基准价/响应报价）×报价权重×100。
（4）响应最终得分=商务标得分+技术标得分+响应报价得分。

	21
	其它
	异常低价情形： 根据财库〔2026〕2号关于推动解决政府采购异常低价问题的通知，响应报价属于异常低价情形的，供应商自接到代理机构通知后半个小时内对响应价格作出解释并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。否则作无效响应处理。（证明材料可采用邮件提交或现场递交两种方式）。 政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 　　
 1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 　　 
2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 　　 
3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%。


[bookmark: _Toc416771321][bookmark: _Toc293674590][bookmark: _Toc410736132][bookmark: _Toc410738932][bookmark: _Toc416770211]
一、说 明
[bookmark: _Toc410738933][bookmark: _Toc410736133][bookmark: _Toc416771322][bookmark: _Toc416770212]1适用范围
1.1本竞争性磋商文件适用于本磋商邀请中所述项目的采购。
2监管部门及采购单位
2.1监管部门指同级人民政府财政部门。
2.2采购单位指采购人及采购代理机构。
2.3采购人指依法进行采购的国家机关、事业单位和团体组织。本竞争性磋商文件第三章《须知前附表》中所述的采购人资金来源已落实。采购人计划将一部分或全部资金用于支付本次采购后所签订合同项下的款项。
[bookmark: _Toc410736135][bookmark: _Toc410738935]2.4采购代理机构指按照规定办理注册登记并通过审核的代理机构。本次采购的采购代理机构名称、地址、电话见须知前附表。
[bookmark: _Toc416771324][bookmark: _Toc416770214]3关于供应商及成交供应商
3.1供应商是响应磋商并且符合竞争性磋商文件规定资格条件和参加磋商竞争的法人、其他组织或者自然人。
3.1.1只有在法律上和财务上独立、合法运作并独立于采购人和采购代理机构的响应供货商才能参加磋商。
3.1.2符合第一章磋商邀请“合格供应商资格要求”的特殊条款。
3.2成交供应商是指经法定程序确定并授予合同的供应商。
[bookmark: _Toc381027664][bookmark: _Toc416770215][bookmark: _Toc416771325]4合格的货物和服务
4.1 “货物”是指供应商制造或组织符合竞争性磋商文件要求的货物等。投入的货物必须是其合法生产、合法来源的符合国家有关标准要求的货物，并满足竞争性磋商文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。
4.2 “服务”是指供应商按竞争性磋商文件规定完成的全部服务内容，其中包括完成服务所需的货物，及须承担的技术支持、培训和其他伴随服务。
4.3供应商提供的所有货物或服务，其质量、技术等特征必须符合国家、行业现行法律、法规的相关标准。
4.4采购人有权拒绝接受任何不合格的服务，由此产生的费用及相关后果均由供应商自行承担。
4.5供应商应保证本项目的服务或其任何一部分不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷；如果供应商不拥有相应的知识产权，则须在报价中包括合法获取该知识产权的相关费用，并在响应文件中附有相关证明文件。如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由供应商承担。
[bookmark: _Toc410736137][bookmark: _Toc416771326][bookmark: _Toc410738937][bookmark: _Toc416770216]5响应费用
[bookmark: _Toc315793298]5.1供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，采购单位均无义务和责任承担这些费用。
6政府采购信用担保
6.1根据《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》（财库〔2011〕124号）和广东省政府采购信用担保试点实施方案粤财采购〔2011〕15号的有关精神和要求，除非须知前附表中另有规定，本项目实施政府采购信用担保。
6.2投标担保，是指由专业担保机构为供应商履行支付磋商保证金的义务向采购人或采购代理机构提供的保证担保。供应商在磋商有效期内发生的撤回响应文件，或中标后因自身原因不签署政府采购合同等行为而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函的约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取投标担保函的形式交纳磋商保证金。
6.3履约担保，是指由专业担保机构为供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保证担保。成交人未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自行选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。
6.4融资担保，是指由专业担保机构为供应商向银行融资提供的保证担保。供应商可以自愿选择是否采取融资担保的形式为政府采购履约进行融资。
6.5专业担保机构的选择。除非须知前附表中另有规定，供应商必须选定中国投资担保有限公司、广东省融资再担保公司、东莞市金鼎融资担保公司任一家作为专业担保机构。
6.6供应商可以以投标担保函的形式交纳磋商保证金，并以《政府采购投标担保函》作为响应文件的附件。
6.7供应商可以以履约担保函的形式交纳履约保证金。
7其他
6.1所有时间均为24小时制北京时间，所有货币单位均为人民币元，所使用的计量单位均以《中华人民共和国法定计量单位》为准（特别注明除外）。
6.2供应商向我司咨询的有关项目事项，一切以本公司书面答复为准，其他一切形式均为个人意见，不代表本公司的意见。


[bookmark: _Toc410738939][bookmark: _Toc410736139][bookmark: _Toc416771327][bookmark: _Toc416770217]二、竞争性磋商文件
[bookmark: _Toc410736140][bookmark: _Toc416771328][bookmark: _Toc416770218][bookmark: _Toc410738940]8竞争性磋商文件的编制依据与构成构成
8.1本竞争性磋商文件的编制依据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及其配套的法规、规章、政策。
8.2要求提供的货物或服务、采购过程和合同条件在竞争性磋商文件中均有说明。竞争性磋商文件以中文文字编写。
竞争性磋商文件共六章，由下列文件以及在采购过程中发出的澄清、修改和补充文件组成，内容如下：
第一章 磋商邀请
第二章 采购需求
第三章 供应商须知
第四章 评审
第五章 合同文本
第六章 响应文件格式
8.3供应商应认真阅读、并充分理解竞争性磋商文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。供应商没有按照竞争性磋商文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对竞争性磋商文件在各方面都作出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其磋商响应被拒绝，或被认定为无效响应或被确定为响应无效。
8.4本竞争性磋商文件的解释权归“横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局及广东长胜项目管理有限公司”所有。
[bookmark: _Toc410738941][bookmark: _Toc410736141][bookmark: _Toc416771329][bookmark: _Toc416770219]9竞争性磋商文件的澄清及修改
9.1采购单位可以主动地或在解答供应商提出的疑问时对已发出的竞争性磋商文件进行必要的澄清或修改，澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清（更正/变更）公告。
9.2澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商，所有获取磋商文件的供应商在收到澄清或修改（更正/变更）通知后应按要求以书面形式（传真或电子邮件）予以确认。如在24小时之内无书面确认则视为同意澄清（更正/变更）公告，并有责任履行相应的义务。不足5日的，可能不影响响应文件编制的，采购单位在征得当时已报名及购买竞争性磋商文件的响应人同意并书面确认（传真有效）后，可不改变响应截止时间。
9.3采购单位发出的澄清或修改（更正）的内容为竞争性磋商文件的组成部分，并对潜在供应商具有约束力。
9.4供应商在规定的时间内未对竞争性磋商文件澄清或提出疑问的，采购单位将视其为无异议。对竞争性磋商文件中描述有歧义或前后不一致的地方，磋商小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个供应商。
[bookmark: _Toc433127757][bookmark: _Toc434343657]10竞争性磋商文件的答疑或现场考察
10.1除非须知前附表中另有规定，不举行项目现场考察或磋商前答疑会，如举行现场考察或磋商前答疑会的，则按以下规定：
10.1.1在须知前附表中规定的日期、时间和地点组织公开答疑会或现场考察（如有）；
10.1.2供应商对本项目提出的疑问，需在答疑会或现场考察召开日前至少一个工作日将问题清单以书面形式（加盖公章）提交至采购代理机构，供应商代表于上述的时间和地点出席答疑会或现场考察；
10.1.3已购买竞争性磋商文件的供应商如不出席答疑会或现场考察视为对竞争性磋商文件所有内容无任何异议。
[bookmark: _Toc416771330][bookmark: _Toc410738943][bookmark: _Toc410736143][bookmark: _Toc416770220]三、响应文件的编制
[bookmark: _Toc410736144][bookmark: _Toc416771331][bookmark: _Toc416770221][bookmark: _Toc410738944]11磋商的语言
[bookmark: _Toc416771332][bookmark: _Toc410738945][bookmark: _Toc410736145][bookmark: _Toc416770222]11.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购单位就有关磋商的所有来往函电均应使用中文书写。供应商提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名，若两种语言不一致时以中文翻译本为准。
12响应文件的构成
12.1供应商编写的响应文件应包括初审文件、技术文件、商务文件，编排顺序参见响应文件格式。
12.2响应文件的构成应符合法律法规及竞争性磋商文件的要求。
[bookmark: _Toc416771333][bookmark: _Toc410738946][bookmark: _Toc410736146][bookmark: _Toc416770223]13响应文件的编写
13.1供应商应完整、真实、准确地填写竞争性磋商文件中提供的磋商函、报价表以及竞争性磋商文件中规定的其他所有内容。
13.2供应商对竞争性磋商文件中多个包组进行磋商的，其响应文件的编制可按每个包组的要求分别装订和密封。供应商应当对响应文件进行装订，对未经装订的响应文件可能发生的文件散落或缺损，由此造成的后果和责任由供应商承担。
13.3供应商必须对响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购单位对其中任何资料进行核实的要求。
13.4如果因为供应商的响应文件只填写和提供了本竞争性磋商文件要求的部分内容和附件，或没有提供竞争性磋商文件中所要求的全部资料及数据，而给磋商造成困难的，其可能导致的结果和责任由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc410736147][bookmark: _Toc416771334][bookmark: _Toc410738947][bookmark: _Toc416770224]14磋商报价
14.1供应商应按照“第二章　用户需求书”中采购项目技术或服务要求规定的内容、责任范围进行报价。并按报价表的要求报出价格。报价总价中不得包含竞争性磋商文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。若报价有缺漏项的，缺漏项部分的价格视为已包含在报价中，成交后不作任何调整。
14.2响应分项报价应包含：
14.2.1按磋商文件的要求全部货物及服务内容所需的所有费用，包括但不限于项目的全部产品价格、服务价格、应向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其他税等全部税费、运输、保险、安装、伴随服务、标准附件价、备品备件及专用工具价（如有）、以及履行合同所需的费用、所有风险、责任等其他一切隐含及不可预见的费用。如是提供境外的货物，还应包括货物从境外进口己缴纳或应缴纳的全部关税、增值税和其他税、报货物境外离岸价格、国外运输费、国外运输保险费等费用。须知前附表中对进口环节关税和增值税另有规定的，从其规定。
14.3除须知前附表中另有规定，供应商所报的磋商价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的磋商被认为是非实质性响应磋商而予以拒绝。
14.4除须知前附表中允许有备选方案外，本次磋商不接受选择性报价，否则将被视为无效响应。
14.5除须知前附表另有规定外，本次磋商不接受具有附加条件的报价，否则将被视为无效响应。
[bookmark: _Toc410738948][bookmark: _Toc410736148][bookmark: _Toc416770225][bookmark: _Toc416771335]15报价货币
15.1供应商所提供的货物或服务均应以人民币报价。 
[bookmark: _Toc416770226][bookmark: _Toc416771336]16联合体响应
16.1除非须知前附表中另有规定，不接受联合体响应。如果磋商邀请中规定允许联合体响应的，则必须满足：
16.2以联合体形式参加响应的，联合体各方均必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（一）至（六）项规定，对“合格的供应商”的特殊条款要求至少有一方符合。
16.2.1以联合体形式参加采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的采购活动。
16.2.2联合体响应的，必须提供各方签订的共同联合体协议，明确约定各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同联合体协议后，不得再以自己名义单独在同一项目（或包组）中磋商，也不得组成新的联合体参加同一项目（或包组）磋商；
16.2.3联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
16.2.4联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订合同。
[bookmark: _Toc410736150][bookmark: _Toc410738950][bookmark: _Toc416771337][bookmark: _Toc416770227]17证明供应商合格和资格的文件
17.1供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，并作为其响应文件的一部分。如果供应商为联合体，应提交联合体各方的资格证明文件、共同联合体协议并注明主体方及各方拟承担的工作和责任。否则，将导致其磋商报价无效。
17.2供应商提交的资格证明文件应证明其满足本须知定义的合格供应商。
[bookmark: _Toc416771338][bookmark: _Toc416770228][bookmark: _Toc410736151][bookmark: _Toc410738951]18证明货物或服务的合格性和符合竞争性磋商文件规定的文件
18.1供应商应提交证明文件，证明其磋商的货物或服务的合格性符合竞争性磋商文件规定。该证明文件作为响应文件的一部分。
18.2证明货物或服务与竞争性磋商文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：
18.2.1货物主要技术指标和性能的详细说明；服务主要内容、方案、质量、标准指标等的详细说明；
18.2.2货物正常使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格；（适用货物类项目）
18.2.3对照竞争性磋商文件货物或服务内容与要求，逐条说明所提供货物或服务已对竞争性磋商文件的采购内容与要求作出了实质性的响应，并申明与采购内容与要求条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，供应商须提供所投服务的具体参数值。供应商在阐述时应注意竞争性磋商文件的采购内容、要求和标准，供应商在磋商中要实质上满足或优于竞争性磋商文件的要求。
[bookmark: _Toc410736153][bookmark: _Toc416770230][bookmark: _Toc410738953][bookmark: _Toc416771340]19磋商有效期
19.1磋商应自磋商邀请中规定的响应文件递交截止时间起，并在须知前附表中所述期限内保持有效。磋商有效期不足的磋商将被视为非实质性响应，视为无效响应。
19.2特殊情况下，在原磋商有效期截止之前，采购代理机构可要求供应商延长磋商有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可拒绝采购代理机构的这种要求，其磋商在原磋商有效期期满后将不再有效。同意延长磋商有效期的供应商将不会被要求和允许修正其磋商。
[bookmark: _Toc410736154][bookmark: _Toc416770231][bookmark: _Toc410738954][bookmark: _Toc416771341]20响应文件的式样和签署
20.1供应商应准备一份响应文件正本、电子文件和须知前附表中规定数目的副本，响应文件的副本可采用正本的复印件。每套响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。
20.2电子文件：是指将按磋商文件要求签署、盖章后的正本响应文件扫描成PDF格式后拷贝至无病毒无密码的U盘或光盘。
20.3响应文件的签署
20.3.1响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，竞争性磋商文件要求签名的由法定代表人或经其正式授权的代表签字或盖章。以及磋商文件中明示盖章处应加盖供应商公章，副本可以用正本复印，与正本具有同等法律效力。授权代表须将以书面形式出具的《法定代表人授权委托书》附在响应文件中。
20.3.2响应文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。
[bookmark: _Toc416770232][bookmark: _Toc410738955][bookmark: _Toc410736155][bookmark: _Toc416771342]四、响应文件的递交
[bookmark: _Toc416771343][bookmark: _Toc410736156][bookmark: _Toc410738956][bookmark: _Toc416770233]20响应文件的密封和标记
21.1响应文件密封：
21.1.1响应文件正本与副本可以单独密封包装，也可以所有响应文件密封包装在一个密封袋内。密封袋的封口处应粘贴处理。
21.1.2不足以造成响应文件可以从外包装内散出而导致响应文件泄密的，不认定为响应文件未密封。
21.2响应文件的标识
21.2.1清楚写明供应商名称和地址。
21.2.2注明磋商邀请中指明的项目名称、项目编号、包组号（如有）和“在(竞争性磋商文件中规定的响应文件递交截止日期和时间)之前不得启封”的字样。
21.3如果未按本须知上款要求加写标记，采购代理机构对误投或提前启封概不负责。
[bookmark: _Toc410738957][bookmark: _Toc410736157][bookmark: _Toc416770234][bookmark: _Toc416771344]22响应文件递交截止期
22.1供应商应在磋商邀请中规定的截止日期和时间前，将响应文件递交至磋商邀请中指明的地点。在截止时间后送达的响应文件为无效文件，采购单位或者磋商小组应当拒绝。“提交响应文件截止时间”和“开启时间”不包含最后一分钟。例如，提交响应文件截止时间为9:30表示截止时间为9点30分00秒。
[bookmark: _Toc410736158][bookmark: _Toc416770235][bookmark: _Toc410738958][bookmark: _Toc416771345]23响应文件的修改和撤回、撤销
23.1供应商在响应文件递交截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购单位。补充、修改的内容应当按竞争性磋商文件要求签署、盖章，并作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容和响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。在响应文件递交截止期时点之后，供应商不得对其响应文件做任何修改和补充。
23.2除供应商提交最后报价之前根据磋商情况退出磋商的情形外，供应商在递交响应文件截止时间后或在竞争性磋商文件中规定的磋商有效期内不可撤销其响应。
[bookmark: _Toc410736159][bookmark: _Toc416771346][bookmark: _Toc416770236][bookmark: _Toc410738959]五、竞争性磋商流程
[bookmark: _Toc410738960][bookmark: _Toc416770237][bookmark: _Toc416771347][bookmark: _Toc410736160]24响应文件的拆封
24.1采购代理机构在磋商邀请中规定的日期、时间和地点组织磋商。
24.2响应文件拆封在竞争性磋商文件规定的开启时间进行，拆封地点为竞争性磋商文件中预先确定的开启地点。
24.3响应文件递交截止时间后，由全体供应商对全部响应文件的密封情况进行检查。
24.4供应商未参加响应文件开启的，视同认可开启结果。
24.5供应商代表对开启过程有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。
[bookmark: _Toc410738961][bookmark: _Toc416770238][bookmark: _Toc416771348][bookmark: _Toc410736161]25磋商小组
25.1磋商由依法组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人代表和相关专业的专家组成，磋商小组人数构成将按照须知前附表中确定。磋商小组成员从采购代理机构的评审专家库中随机抽取。
25.2磋商小组名单在磋商结果确定前严格保密。评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：
25.2.1参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；
25.2.2参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；
25.2.3参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
25.2.4与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
25.2.5与供应商有其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。
[bookmark: _Toc416770239][bookmark: _Toc416771349]26磋商过程
26.1磋商小组应当对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行评审。磋商小组可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。
26.2资格、符合性评审详见竞争性磋商文件第四章的《资格性评审表》、《符合性评审表》，未能通过资格、符合性审查被认定为无效响应，磋商小组应当现场告知有关供应商。只有全部满足《资格审查表》《符合性审查表》所列各项要求的响应才是有效响应，只要不满足《资格审查表》《符合性审查表》中所列各项要求之一的，将被认定为无效响应。对响应文件有效性认定意见不一致的，磋商小组按照少数服从多数的原则确定。
26.3磋商小组所有成员应当集中与单一供应商（以供应商签到顺序为准）分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。
26.4在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性磋商文件作出实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。
26.5在磋商中，磋商小组及有关当事人应当严格遵守保密原则，任何人不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。
26.6竞争性磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组要求所有作出实质性响应的有效供应商应在规定的时间内提交最后报价；
26.7如出现竞争性磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组按照少数服从多数的原则，投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案在规定的时间内提交最后报价（最后报价时间由磋商小组视磋商进程决定）。
26.8最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。
26.9磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过资格、符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。
26.10报价修正误差的原则如下：
26.10.1响应文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
26.10.2单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；
26.10.3总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。磋商小组按上述修正误差的原则调整的价格对其供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，其报价将被拒绝。
26.10.4对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；
26.11评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。
26.12出现下列情形之一的，采购人终止竞争性磋商采购活动： 
26.12.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
26.12.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；
26.12.3在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
26.13最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目”情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。
[bookmark: _Toc434343677]26.14政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。
27评审方法和标准
26.1磋商结束后，所有作出实质性响应的有效供应商应在规定的时间内提交最后报价（最后报价时间视磋商进程由磋商小组决定），最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。
27.2磋商小组将按照须知前附表中确定的评标方法和本竞争性磋商文件第四章中的评审标准进行评标。
27.3除须知前附表另有规定的，磋商小组根据综合评分情况按照评审得分由高到低推荐3名成交候选人。评标总得分相同的，按下列顺序比较确定：（1）最终报价（由低到高）。（2）最终报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。如最终报价和技术得分都相同的，名次由磋商小组抽签确定。除须知前附表另有规定的，推荐综合得分排名第一的供应商为第一成交候选人，排名第二的供应商为第二成交候选人，排名第三的供应商为第三成交候选人。
27.4磋商小组提交评审报告和推荐成交意见报采购人确认，采购人在收到评审报告后在规定时间内，按照评审报告中推荐的成交候选人顺序确定成交供应商，也可以事先授权磋商小组直接确定成交供应商。
[bookmark: _Toc410738964][bookmark: _Toc416771350][bookmark: _Toc378586986][bookmark: _Toc416770240][bookmark: _Toc410736164]28确定成交结果
28.1成交供应商确定后，采购代理机构将发布采购信息公告的媒体上发布成交结果公告。不在成交名单之列者即为未成交供应商。
28.2成交结果公告后，采购代理机构同时向成交供应商发出《成交通知书》，向采购人及未成交供应商发出《成交结果通知书》，《成交通知书》对成交供应商和采购人具有同等法律效力。
28.3成交结果公告的公告期限为1个工作日，结果公告同时作为采购代理机构通知除成交单位外的其他供应商未成交的书面形式，采购代理机构不再以其他形式另行通知。
28.4《成交通知书》将作为授予合同资格的合法依据，是合同的一个组成部分。
[bookmark: _Toc433127783][bookmark: _Toc410738966][bookmark: _Toc410736166][bookmark: _Toc416770242][bookmark: _Toc416771352]29询问、质疑
29.1询问
29.1.1供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出。
29.1.2如采用书面方式提出询问，供应商为自然人的，询问函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商递交询问函时非法定代表人亲自办理的需提供法定代表人授权委托书（应载明授权代表的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项）及授权代表身份证复印件。
29.1.3采购人在三个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。
29.2质疑
29.2.1质疑期限：
29.2.2供应商认为采购文件的内容损害其权益的，应在收到采购文件之日或者采购文件公告期届满之日起七个工作日内。（注：供应商购买采购文件之日早于采购文件公告期限届满之日的，则以供应商购买采购文件之日为质疑时效期间的起算日期；否则，以采购文件公告期限届满之日为质疑时效期间的起算日期）
29.2.3供应商认为采购过程损害其权益的，应在各采购程序环节结束之日起七个工作日内。
29.2.4供应商认为中标或者成交结果损害其权益的，应在中标或者成交结果公告期限届满之日起七个工作日内。
29.2.5提交要求：
29.2.5.1以书面形式向采购人或者采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
29.2.5.2以联合体形式参加采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。
29.2.5.3质疑函内容：应包括供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话、质疑项目的名称及编号、具体且明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求、事实依据、必要的法律依据、提出质疑的日期。供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商递交质疑函时非法定代表人亲自办理的需提供法定代表人授权委托书（应载明授权代表的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项）及授权代表身份证复印件。
29.2.5.4供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑的证明材料。
29.2.5.5采购人在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复内容不涉及商业秘密。质疑供应商须提供相关证明材料，包括但不限于权益受损害的。
29.2.6采购人或采购代理机构接收以书面形式递交的质疑函，接收质疑函的联系人、联系方式和通讯地址详见须知前附表。
六、授予合同
[bookmark: _Toc410738967][bookmark: _Toc416770243][bookmark: _Toc416771353][bookmark: _Toc410736167]30合同的订立
30.1除非须知前附表另有规定， 采购人应当自成交通知书发出之日起三十日内，按照竞争性磋商文件要求和成交供应商响应文件承诺签订采购合同。
30.2因不可抗力或自身原因不能履行采购合同的、不按要求与采购人签订采购合同、成交供应商放弃中标、中标资格被依法确认无效的，采购人可以与排位在成交供应商之后第一位的成交候选人签订采购合同，也可以重新开展采购活动。
[bookmark: _Toc410736169][bookmark: _Toc416771355][bookmark: _Toc410738969][bookmark: _Toc416770245]31履约保证金
31.1成交供应商应按照竞争性磋商文件中要求的金额及提交方式形式向采购人提交履约保证金。
[bookmark: _Toc416771356][bookmark: _Toc416770246][bookmark: _Toc410738970][bookmark: _Toc410736170]32采购代理服务费
32.1成交供应商应按照竞争性磋商文件须知前附表中的规定缴纳采购代理服务费。


第四章 评审
1.评审方法
综合评分法,是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人的评标方法。（最低报价不是成交的唯一依据。）
2.评审原则
2.1评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以磋商文件和响应文件为评审的基本依据，并按照磋商文件规定的评审方法和评审标准进行评审。
2.2具体评审事项由磋商小组负责，并按磋商文件的规定办法进行评审。对磋商文件中描述有歧义或前后不一致的地方，磋商小组有权按法律法规的规定进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个响应供应商。
3.磋商小组
3.1本次磋商依法组建磋商小组，磋商小组由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为3人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。磋商小组成员人数详见《供应商须知前附表》。
3.2评审应遵守下列评审纪律：
（1）评审情况不得私自外泄，有关信息由广东长胜项目管理有限公司统一对外发布。
（2）对广东长胜项目管理有限公司或供应商提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。
（3）不得收受供应商或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某供应商。若与供应商存在利害关系，则应主动声明并回避。
（4）全体评委应按照磋商文件规定进行评审，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。
（5）磋商小组各成员应当独立对每个供应商的响应文件进行评价，并对评价意见承担个人责任。评审过程中，不得发表倾向性言论。
※对违反评审纪律的评委，将取消其评委资格，对评审工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。
4.有下列情形之一的，视为供应商串通响应，其响应无效
4.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
4.2不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜；
4.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
4.4不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；
4.5不同供应商的响应文件相互混装；
4.6不同供应商的响应保证金为从同一单位或个人的账户转出。
说明：在评审过程中发现供应商有上述情形的，磋商小组应当认定其响应无效。同时，项目评审时被认定为串通响应的供应商不得参加该合同项下的采购活动。
5.有下列情形之一的，属于恶意串通响应：
5.1供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件；
5.2供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；
5.3供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；
5.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
5.5供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；
5.6供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；
5.7供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。
6.其他响应无效的情形
详见资格性审查、符合性审查和磋商文件其他响应无效条款。
7.终止竞争性磋商采购活动的情形
出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
7.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
7.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；
7.3除《政府采购竞争性磋商采购方式暂行办法》第二十一条第三款，《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；
7.4法律、法规以及磋商文件规定其他情形。
8.确定成交供应商
磋商小组按照磋商文件确定的评审方法、步骤、标准，对响应文件进行评审。评审结束后，对供应商的评审名次进行排序，确定成交供应商或者推荐成交候选供应商。
9.价格修正
对报价的计算错误按以下原则修正：
9.1响应文件中首轮报价表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以首轮报价表（报价表）为准；
9.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
9.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以首轮报价表的总价为准，并修改单价；
9.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。但是单价金额计算结果超过预算价的，对其按无效响应处理；
注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序进行价格澄清。供应商澄清后的价格加盖印章确认后产生约束力，但不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容，供应商不确认的，其响应无效。

表一资格性审查表：
采购包1（横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局原建筑业安全培训学校拆除工程项目）：
	 序号
	 资格审查内容

	1
	具有独立承担民事责任的能力
	在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）扫描件。

	2
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	响应文件中须按照本项目磋商公告附件格式提供《资格条件承诺函》。

	3
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	响应文件中须按照本项目磋商公告附件格式提供《资格条件承诺函》。

	4
	履行合同所必需的设备和专业技术能力
	响应文件中须按照本项目磋商公告附件格式提供《资格条件承诺函》。

	5
	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录
	响应文件中须按照本项目磋商公告附件格式提供《资格条件承诺函》。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）

	6
	资质要求
	供应商具有有效的建设行政主管部门颁发的[建筑工程]施工总承包[叁]级或以上资质：响应文件中提供资质证书扫描件。

	7
	安全生产许可证
	供应商具有有效的安全生产许可证：响应文件中提供安全生产许可证扫描件。

	8
	拟派项目负责人资格
	拟派项目负责人具有建设行政主管部门颁发的[建筑工程]专业[贰]级或以上注册建造师资格。（响应文件中提供项目负责人注册证书、身份证及缴纳社保证明扫描件。根据《关于印发政府投资工程建设项目招标核实项目负责人缴纳社保证明材料指引的通知》，项目负责人须提供项目磋商公告发布之日前一个月的缴纳社保证明材料。因各地缴纳社保认定（打印缴纳社保证明材料）时间不一致，导致供应商无法提供符合磋商文件要求的缴纳社保证明材料的，提供相应证明材料并承诺项目负责人缴纳社保符合磋商文件要求并接受采购人核查。提供虚假证明材料或者虚假承诺的，自愿接受取消投标（磋商）资格、中标（成交）资格结果，接受相关处罚。拟派项目负责人实际工作单位与注册单位一致，但社保缴纳单位与注册单位不一致或依法不缴纳社保的，按《关于印发政府投资工程建设项目招标核实项目负责人缴纳社保证明材料指引的通知》执行。根据《广东省建设执业资格注册中心关于启用新版二级建造师注册证书电子证照的通知》、《广东省建设信息中心关于启用新版“广东省建设执业资格注册管理信息系统”的通知》、《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕40号），供应商应提供有效的注册建造师打印电子证书，并在个人签名处手写本人签名（电子证书格式无手写签名栏的除外），未手写签名或与签名图像笔迹不一致或不在使用有效期内的（电子证书格式无使用有效期的除外）或电子证书没有建设行政主管部门印章的，该电子证书无效。）

	9
	信用记录
	供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中的“失信被执行人”或“重大税收违法失信主体”或“政府采购严重违法失信行为记录”名单内；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。该项无需供应商提供证明材料，以采购代理机构于磋商响应文件递交截止当天在上述网站查询结果为准，信用信息查询记录及相关证据与本项目的其他文件一并保存。上述网站查询页面不能显示供应商相关查询信息的,视为供应商满足上述要求；供应商分支机构不满足信用信息相关要求的,视为供应商不满足要求。

	10
	供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。提供响应承诺函或提供相关承诺函。

	11
	本采购包专门面向中小企业采购
	本采购包整体专门面向中小企业，供应商应为中小微企业或者监狱企业或者残疾人福利性单位。中小企业须符合本项目采购标的对应行业（本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：建筑业）的政策划分标准。监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业。注：（1）中小企业须提供《中小企业声明函》（见响应文件格式）；（2）残疾人福利性单位须提供《残疾人福利性单位声明函》（见响应文件格式）；（3）监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（4）《中小企业声明函》的填写要求见《广东省财政厅关于进一步规范政府采购活动中落实促进中小企业发展政策的通知》（粤财采购〔2024〕11号）的规定，供应商可通过广东省政府采购网-公告通知栏查询。


备注：1.符合采购文件要求的打“√”，不符合的打“×”；2.表中全部项满足为通过；3.“是否同意进入下一阶段评议”一栏中应写“通过”或“不通过”；4.供应商必须严格按照资格评审条款的要求如实提供证明材料，对缺漏或不符合项将直接导致无效响应。不通过资格性审查的供应商，不进入符合性评审。

表二符合性审查表：
采购包1（横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局原建筑业安全培训学校拆除工程项目）：
	 序号
	 评审点要求概况
	 评审点具体描述

	1
	响应文件签署盖章
	响应文件符合磋商文件规定的签署和盖章要求。

	2
	法定代表人证明文件、法定代表人授权委托书
	提供法定代表人证明书及法定代表人授权委托书，若法定代表人作为代表参加响应 ，则只需提供法定代表人证明书。（参照对应格式内容）。

	3
	响应承诺函
	符合磋商文件要求。

	4
	响应有效期
	响应有效期满足磋商文件要求。

	5
	实质性条款
	响应文件提供技术条款响表。

	6
	合同履行期限（标的提供时间）
	符合磋商文件要求。

	7
	响应报价
	响应报价没有超出上限，符合磋商文件要求。固定报价（暂列金额、安全生产措施费）按磋商文件要求填报。磋商报价没有明显低于其他通过符合性审查供应商的报价；或者评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，供应商能在规定时间内应磋商小组要求证明其报价合理性。

	8
	其他情形
	响应文件没有法律、法规和磋商文件规定的其它无效响应情形。


备注：1.符合采购文件要求的打“√”，不符合的打“×”；2.表中全部项满足为通过；3.“是否同意进入下一阶段评议”一栏中应写“通过”或“不通过”；4.供应商必须严格按照符合性评审条款的要求如实提供证明材料，对缺漏或不符合项将直接导致无效响应。不通过符合性审查的供应商，不进入下一评审阶段。


表三详细评审
采购包1(横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局原建筑业安全培训学校拆除工程项目):
	评审因素
	评审标准

	分值构成
	商务部分30.0分
技术部分60.0分
报价得分10.0分

	技术部分
	施工组织方案与技术措施 (15.0分)
	根据供应商提供本项目的施工组织方案与技术措施（①施工组织方案及施工方法，②工程重点难点，③施工关键技术措施）进行评分： 
1、方案包括①-③全部内容，且3项内容非常详细、完善；施工组织方案及施工方法内容非常清晰，完全符合项目需求；工程重点难点认识全面；施工关键技术工艺把握及应用准确，施工技术措施可以充分保障工程质量、工期和施工安全生产；以上内容完全满足并优于采购需求的，得15分。 
2、方案包括①-③内容，整体框架完整，内容较详细；施工组织方案及施工方法条理清晰，基本符合项目需求；基本能够识别绝大部分工程重点难点；施工关键技术工艺选用合理，配套技术措施能够保障工程质量、工期、施工安全生产，整体满足采购需求，得10分。 
3、方案包含①-③项内容，但内容简略单薄；施工组织、施工方法针对性不足；重难点识别片面，核心风险分析缺失；关键技术措施简单笼统，质量、工期、安全保障措施不完善，仅能基本满足最低施工要求，得5分。 
4、方案中①-③内容有缺失，或三项内容均有但整体内容粗糙；施工组织方案及施工方法无针对性，不符合本项目实际；未系统梳理工程重点难点，核心风险未识别；无完整、可行的施工关键技术措施，无法有效保障工程质量、工期及施工安全生产，不能满足采购核心需求，得1分。 
5、未能提供完整方案，得0分。

	
	质量管理体系与措施 15.0分)
	根据供应商针对本项目提供的质量管理体系与措施方案（①人员职责，②材料采购，③过程控制及检验、分项措施）进行评分： 
1、方案包含①-③项内容，且有3项内容非常详细、完善；质量管理体系非常完整；人员职责分明；材料采购、过程控制及检验、分项措施针对性非常强；以上内容完全满足并优于采购需求的，得15分。 
2、方案包含①-③内容，内容较详细、完善；质量管理体系较完整；职责较分明；材料采购、过程控制及检验、分项措施针对性较强；以上内容能满足采购需求的，得10分。 
3、方案包含①-③内容，但内容简略单薄；质量管理体系基本完整；职责基本分明；材料采购、过程控制及检验、分项措施针对性一般；以上内容基本满足采购需求的，得5分。 
4、方案中①-③内容有缺失，或三项内容均有但整体内容粗糙；质量管理体系不完整；职责不分明；材料采购、过程控制及检验、分项措施针对性较差；以上内容不满足采购需求的，得1分。 
5、未能提供完整方案，得0分。

	
	工程进度计划与措施 (10.0分)
	根据供应商针对本项目提供的工程进度计划与措施（①工程进度计划，②关键路径，③措施）进行评分： 
1、方案包含①-③内容，3项内容非常详细、完善；工程进度计划非常符合工期要求；关键路径准确、逻辑关系非常清晰；措施可以有效保证计划实施；以上内容完全满足并优于采购需求的，得10分。 
2、方案包含①-③内容，内容较详细、完善；工程进度计划较符合工期要求；关键路径较准确、逻辑关系较清晰；措施较有效保证计划实施；以上内容较满足采购需求的，得7分。 
3、方案包含中①-③内容，但内容简略单薄；工程进度计划基本符合工期要求；关键路径基本准确、逻辑关系基本清晰；措施基本能保证计划实施；以上内容基本满足采购需求的，得4分。 
4、方案中①-③内容有缺失，或三项内容均有但整体内容粗糙；工程进度计划不符合工期要求；关键路径不准确、逻辑关系不清晰；措施不能保证计划实施；以上内容不满足采购需求的，得1分。 
5、未能提供完整方案，得0分。

	
	安全管理体系与措施 (10.0分)
	根据供应商提供本项目的安全管理体系与措施方案（①安全管理体系②人员安全管理③单位工程安全防护方案）进行评审： 
1、方案包括①-③全部内容，且3项内容非常详细、完善；安全管理体系非常完整；人员安全管理非常全面，职责分明；单位工程安全防护方案符合国家、广东省、横琴粤澳深度合作区相关管理规定，防护措施针对性非常强；以上内容完全满足并优于采购需求的，得10分。 
2、方案包含①-③内容，内容较详细、完善；安全管理体系较完整；人员安全管理较全面，职责较分明；单位工程安全防护方案较符合国家、广东省、横琴粤澳深度合作区相关管理规定，防护措施针对性较强；以上内容较满足采购需求的，得7分。 
3、方案包含中①-③内容，但内容简略单薄；安全管理体系基本完整；人员安全管理基本全面，职责基本分明；单位工程安全防护方案基本符合国家、广东省、横琴粤澳深度合作区相关管理规定，防护措施针对性一般；以上内容基本满足采购需求的，得4分。 
4、方案中①-③内容有缺失，或三项内容均有但整体内容粗糙；安全管理体系不完整；人员安全管理不全面，职责不分明；单位工程安全防护方案不符合国家、广东省、横琴粤澳深度合作区相关管理规定，防护措施针对性较差；以上内容不满足采购需求的，得1分。 
5、未能提供完整方案，得0分。

	
	质保期服务方案 (10.0分)
	根据供应商提供的质保期服务方案（①质保期方案有提供增值服务；②质保期服务内容及承诺方案；③质保期服务管理措施。）进行评审（供应商须分别按各分项工程，对响应时间、人员安排、服务内容、服务方法等制定具体可行的服务方案，并做出相应的承诺。如违反承诺，供应商应如何处理）。
上述①-③项内容全部满足或优于采购需求，得10分；
上述①-③项内容中仅有2项满足或优于采购需求，得6分；
上述①-③项内容中仅有1项满足或优于采购需求，得3分。
注：均不满足采购需求或未提供则不得分。

	商务部分
	类似业绩 (9.0分)
	供应商自2024年1月1日起以来完成的市政工程类型业绩。每个合同业绩得3分，本项满分9分。
注：响应文件中提供合同关键页。时间以合同签订时间为准，合同中须体现相关内容，未能体现的视为无效业绩。

	
	综合实力 (6.0分)
	1、供应商具有有效的质量管理体系认证证书，得2分； 
2、供应商具有有效的环境管理体系认证证书，得2分； 
3、供应商具有有效的职业健康安全管理体系认证证书的，得2分。 
注：响应文件中须提供认证证书扫描件及相应证书在全国认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn/ CertECloud/index/index/page)查询页面截图，未按要求提供相应得分项不得分。

	
	拟投入人员实力 (10.0分)
	根据供应商拟投入本项目人员进行评分。 
1、拟派项目负责人（1人）：具有工程管理类专业中级得2分，高级得4分。本项满分为4分；
2、拟派技术负责员（1人）：具有工程管理类专业初级得1分，中级得2分，高级得3分。本项满分为3分； 
2、拟派项目安全管理人员（1人）：具有工程管理类专业初级得1分，中级得2分，高级得3分。本项满分为3分； 
注：①以上人员须提供相关证书扫描件；②以上人员不重复计分；③提供供应商为其购买的近3个月任意1个月的社保证明文件扫描件作为评审依据，未按要求提供的不得分。

	
	供应商诚信 (5.0分)
	根据供应商在财政部门的诚信得分情况按以下公式计算供应商诚信分=诚信记录得分×5%。 注：本项无需供应商提供证明材料，由采购代理机构在响应文件递交截止当天查询相关供应商诚信记录得分供评审委员会评审；首次参加珠海市政府采购活动的供应商诚信管理基础得分为100分，在广东政府采购网“其他监管检查公告”栏和珠海市财政局网站“信用财政”栏查询不到相关供应商扣分记录的，视为该供应商年度诚信记录得分为100分。

	响应报价
	报价得分 (10.0分)
	报价得分＝（评审基准价/响应报价）×10
【注：满足磋商文件要求且响应价格最低的报价为评审基准价。】最低报价不是成交的唯一依据。


  

第五章 合同文本
横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局原建筑业安全培训学校拆除工程项目施工合同


      

     
项目编号：
项目名称：横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局原建筑业安全培训学校拆除工程项目
发包人：横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局
承包人：
签订日期：   年   月   日
 
 


发包人：横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局
地址：广东省珠海市横琴港澳大道868号横琴粤澳深度合作区市民服务中心1号楼
负责人：刘榕          职务：局长            
统一社会信用代码：11440400MB2E17319R
联系人及电话：           

承包人：
地址：  
负责人：           职务：             
统一社会信用代码：    
联系人及电话：

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规、规章的规定，发包人、承包人遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局原建筑业安全培训学校拆除工程（以下简称“本工程”）建设施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况 
（一）工程名称：横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局原建筑业安全培训学校拆除工程项目
（二）工程地点：横琴粤澳深度合作区
（三）资金来源：财政资金
（四）工程内容：
为承接原环岛北路安全学校省级建筑特种作业培训考核职能，持续为合作区建筑务工人员、澳门建筑业从业人员提供免费岗前安全教育、特种作业实操实训服务。工程主要涵盖四大板块：安全学校范围内板房、临时建筑等拆除工程；拆除后绿化工程；设备房顶棚安装工程；厨房工程。具体以工程量清单为准。
（五）工程范围：以发包人确认的施工图纸、工程量清单、及磋商文件约定的全部内容为准。
（六）承包方式：施工总承包，承包人对工程质量、安全、进度及现场协调负总责。
二、施工要求
（一）承包人应严格按照国家颁布的现行施工规范及安全操作规程施工，服从发包人的管理，配合各施工单位交叉作业。
（二）所有材料、设备均应符合相关国家标准以及行业标准，须符合磋商文件和图纸的设计要求。
（三）承包人必须做到安全生产、文明施工，落实“安全第一、预防为主、综合治理”方针。
三、工期
（一）总工期：45个日历天。
自发包人发出的《工程开工令》中载明的开工日期起计算，至承包人完成合同约定的全部工作内容、提交竣工验收申请报告之日止。
（二）工期调整条件：出现下列情形导致工期延误的，经发包人书面确认后，工期可予顺延，工程造价不予调整：
1.发包人确认的不可抗力事件（包括但不限于地震、洪灾、战争、台风、当地气象部门确认的暴雨及暴雨之后引发的洪水等）；
2.其他非承包人原因造成的工期延误。
除上述情形外，工期一律不予顺延。
（三）竣工日期与缺陷责任期：
1.竣工日期以各方责任主体共同签署的《竣工验收报告》中载明的日期为准。
2.缺陷责任期及质量保修期自工程最终竣工验收合格之日起计算，其中：工程缺陷责任期为24个月；设备质保期按照国家及厂家相关规定执行。
四、合同价款及支付方式
（一）合同价款
1.本合同采用总价合同形式。
2.本合同含税总价为¥[填写成交总价]元（大写：人民币[填写大写金额]），其中，暂列金额为¥[填写暂列金额]元，安全生产措施费为¥[填写安措费]元。
3.合同总价包括但不限于：分部分项工程费、措施项目费、其他项目费（含暂列金额）、规费、税金、安全生产文明施工措施费、施工配合费、围挡费等，以及磋商文件及承包合同约定由承包人承担的所有风险因素费用。
（二）支付方式
1 期（预付款）：支付比例30%，合同签订且具备实施条件后，承包人按发包人要求提交请款资料及等额有效发票，发包人收到前述资料及发票后，向承包人支付合同总价（不含暂列金额，含安全生产措施费）的30%作为预付款。
2 期（竣工结算款）：工程竣工验收合格后30日内，承包人须提交完整的结算资料；结算审核完成，且承包人移交全部竣工验收备案资料、提交书面付款申请及等额发票后，发包人付款至工程审定结算价款的97%（特别说明：审定结算价款包含按合同约定实际发生、经发包人确认的暂列金额对应产生的费用；暂列金额未实际发生部分，结算时予以全额扣除）。
3 期（质量保证金）：扣留工程审定结算价款的3%作为质量保证金。若承包人在缺陷责任期内接到通知后48小时内未响应保修要求，发包人有权委托第三方维修，由此产生的费用直接从质保金中扣除。缺陷责任期满、完成竣工财务决算审定且无违约情形的，发包人一次性无息退还质保金。
4.其它事项：
（1）承包人须积极配合审核单位提供结算资料，最终结算价款以审核单位确定结果为准。
（2）承包人应提前向发包人提交付款申请资料和合规发票；若资料不全或未获通过，发包人有权顺延付款，由此产生的损失应由承包人自行承担。在付款条件已成就、资料齐全的前提下，发包人将于15日内完成资金支付。
五、质量和安全 
（一）工程质量要求及目标：
1. 要求：合格。
2. 标准：执行国家、广东省、横琴粤澳深度合作区现行验收评审标准及行业强制标准。
3. 未达标处理：未达合格标准的，不予验收，承包人需无条件返工（费用自理，工期不顺延）；因承包人原因导致质量事故的，承担全部责任。
（二）安全生产文明施工要求及目标：
1. 目标：杜绝一般及以上安全事故，实现“零死亡、零重伤、零火灾、零环境污染、零场区交通伤亡、零重大机械设备事故”；特种作业人员持证上岗率100%，产业工人质量安全基础培训率100%。
2. 具体措施：
（1）围挡与公示：施工围挡需符合《横琴粤澳深度合作区建设工程文明施工标准化图集（2024年版）》及合作区现行施工围挡建设标准；若因政策调整需提升标准，承包人需按最新要求执行，费用已含在报价中，结算不调整；围挡不符合要求的，供应商需按要求整改，否则发包人有权委托第三方实施，费用从承包人工程款中扣除。
（2）现场管理：施工人员需戴安全帽，管理人员佩戴胸卡；施工现场需竖立公示牌；每天安排专人清扫、洒水，确保施工道路清洁，污染当日处理（必要时发包人委托第三方清扫，费用由承包人承担）。
六、发包人责任
（一）按现状移交施工场地（含用水、用电接口）。
（二）及时办理付款手续，组织验收及质量监督。
（三）审定并签署工程联系单、报审文件。
七、承包人责任 
（一）现场管理：负责临时设施搭设、施工道路维护、材料设备堆放场地整理（需经发包人批准）；施工期间需保证临时交通道路畅通，因措施不力导致投诉的，发包人有权扣罚违约金。
（二）施工保障：按承诺投入人员、设备，未经发包人同意不得擅自调整；保护施工区域内原有设施（绿化、电缆、路面等），损坏需及时修复（费用自理）；负责施工区域排水系统畅通，因施工导致堵塞的需立即疏通并承担费用。
（三）资料与移交：整理施工记录、竣工资料，通过竣工验收后30日内提交符合要求的结算资料及竣工验收备案资料；工程竣工后7日内完成清场退出，否则影响工程款支付的责任自负。
（四）保险与合规：必须为施工现场人员办理工伤保险、意外伤害险（保额≥100万元/人）、安全生产责任险，并为施工设备办理财产保险，费用由承包人承担；遵守劳动法规，按时支付员工报酬、缴纳社保，避免因欠薪导致发包人被追索。
（五）协助办理：协助办理施工许可证、停水停电、爆破作业等施工证件及批件（确保全程有效）。
八、验收 
（一）验收方式：由发包人组织的项目验收小组进行验收。 
（二）验收标准：执行国家广东省、横琴粤澳深度合作区现行验收评审标准及行业强制标准，磋商文件要求、图纸、工程清单、合同等。 
（三）验收资料提交要求：
1.拆除工程：提交拆除完工后的现场实景照片；
2.复绿工程：提交复绿完成后的现场实景照片，同步提供草皮产品合格证明文件；
3.顶棚安装工程：提交全部进场材料明细清单，清单内所有材料均须附产品合格证书；
4.厨房设备安装工程：全部厨具、设施设备均须提供出厂合格证书，项目完工后提交整体安装完成实景照片；
5.工程完工后出具工程总结报告，内容包含拆除工程；拆除后绿化工程；设备房顶棚安装工程；厨房工程。
（四）其他事项：工程完工后，由承包人自行验收后向发包人提出书面验收申请，发包人自接到该验收申请7个工作日内对工程进行竣工验收工作。如未达到验收合格标准，承包人须在10日内或在发包人要求的期限内按发包人要求完成整改工作，整改完成后向发包人重新提出验收申请，竣工时间以各方责任主体共同签署的竣工验收报告的日期为准。
九、造价调整 
（一）合同价格形式：总价合同，在磋商文件及合同约定的风险范围内，合同总价不予调整。
（二）造价调整条件及范围：
1. 可调整情形（经发包人审核确认后）：
（1）非承包人原因导致的设计变更、补充设计或工程洽商引起的工程量增减；
（2）暂列金额按实结算。
2. 不予调整情形：
（1）承包人自身原因（如施工方案偏差、措施项目理解错误等）导致的费用增加；
（2）本项目人工、材料、设备价格不因市场价格波动进行调整；
（3）承包人未填报单价/合价的项目（视为含在其他报价中，不另行支付）。
（三）造价调整方式及计算规则：
1. 最终结算价款：以审核单位确定结果为准。
2. 工程量计算：因非承包人原因造成的设计变更、补充设计或工程商洽等所引起的工程量增减均按实计量结算。
3. 单价确定原则：
（1）已有项目：工程量清单中已有的项目，按照合同单价计算。
（2）新增项目（工程量清单中没有的项目）：
材料价格依据：
a. 如果预算书中没有的材料，按施工期间《珠海工程造价信息》公布材料单价计算；
b. 没有列在施工同期《珠海工程造价信息》内的材料，由发包人、造价单位、设计单位组织询价确定。
综合单价计算：按《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）及最高响应限价编制的原则计算的造价，乘以成交价降幅系数确定。
成交价降幅系数= (成交价 - 不可竞争费用) / (最高响应限价 - 不可竞争费用) × 100%。
4. 措施项目费调整（因设计变更或洽商引起）：
（1）安全生产措施费以及按项（或系数）计算的措施项目费不予调整。
（2）采用工程量计算的措施项目费，变化偏差符合造价调整条件及范围规定的，按实调整，并按成交价降幅系数下浮，合同约定不调整的内容除外。
十、设计变更与材料设备管理
（一）发包人有权根据使用需求或工程需要对设计、主要材料及设备进行变更，承包人需无条件执行。
（二）设计变更需按程序报审（设计单位、发包人审批），变更造价按本合同第九条约定的造价调整规则执行。
（三）承包人因非自身原因需替换材料的，需满足：材料性能/质量不低于原定标准；取得发包人书面同意；原则上不调价（特殊情况需双方洽商协议）。
十一、分包管理 
承包人不得违法转包或擅自分包，否则，发包人有权单方解除合同，并要求承包人承担违约责任。
十二、项目管理机构 
（一）人员配备：参照《珠海市建设工程施工现场管理人员配备暂行办法》（珠规建建〔2010〕48号）、《建筑与市政工程施工现场专业人员职业标准》（JGJ/T 250-2011）配备齐全，成交后报发包人审批。
（二）本项目项目负责人姓名：[      ] 建造师注册证书编号：[     ]
（三）人员变更：项目负责人等主要管理人员原则上不得更换；因不可抗因素（怀孕、重病/重伤（二级甲等及以上医院证明）、死亡）需更换的，需提前10天申请，经发包人书面同意后更换（更换人员资格/职称不低于原人员）；每更换一次主要管理人员，承包人需向发包人支付违约金10,000元（壹万元）。
十三、建筑垃圾分类处置要求
（一）原有培训建（构）筑物拆除施工完成后，施工单位须对现场建筑垃圾实施精细化分类分拣作业：废弃渣土、碎砼、废砖、生活垃圾等无回收利用价值建筑垃圾，由承包人全权负责密闭清运、合规消纳处置，做到场地清空、地表整洁，无遗留废料；
（二）具备残值、可回收利用的构件、钢材、管材、装饰用材、设备残件等有价物料，承包人需按品类分区规整堆放、标识区分，全力配合发包人及其委托单位开展盘点、清点、丈量、取样、现场勘查及价值评估全部配合工作，按照发包人及其委托单位要求完成物料归集、台账核对、现场交底，保障资产评估工作顺利落地。
十四、其他约定 
（一）风险包干费用清单
本合同为总价包干合同，承包人报价已包含以下费用，履行合同过程中不得以任何理由调整：
1.场地准备与临设费用：施工场地清表；临时道路、临时供水供电、临时通讯、临时排水设施的搭设、维护、拆除及清运；施工场地平整、进场道路及材料堆场地基处理；施工期间的交通维护、道路清洁及洒水降尘。
2.地质与环境因素处理费：地下障碍物（孤石、旧基础等）的清理、爆破及外运；地下水位过高、雨水、施工废水等的抽水、排水及抗浮措施费；防台风、防暴雨所需的物资储备、加固及抢险措施费。
3.施工配合与保护措施费：配合电力、通信等管线迁改工作；施工期间对周边建筑物、构筑物、地下管线、绿化、路面的监测与保护；因施工造成的关联工程损坏修复及赔偿责任。
4.其他杂项费用：建筑垃圾及生活垃圾的清运处置费；专家评审费、报批报建涉及的登报费；施工机械设备进（退）场费、安拆费；落实垃圾分类、环保要求的费用；工程完工后的清场及移交费用。
（二）保险与事故处理
1. 保险购买：承包人必须为施工现场人员办理工伤保险、意外伤害险（保额≥100万元/人）、安全生产责任险，并为施工设备办理财产保险，费用由承包人承担。
2. 事故责任：
施工期间发生的一切安全事故（含机械损坏、人员伤亡），由承包人承担全部责任及费用；若因承包人未按约定购买保险导致无法理赔的，由承包人自行承担全部损失。
（三）赶工与终止
1. 若发包人认为进度滞后，有权要求承包人采取赶工措施，赶工费用由承包人自行承担。
2. 因承包人原因暂停施工，经发包人指令后未在指定期限内复工的，发包人有权终止合同，承包人需支付合同总价10%的违约金，并赔偿由此给发包人造成的损失。
十五、违约责任 
（一）工期违约责任：
1. 延误不满7天的，按2,000元/天支付违约金；
2. 延误7天以上的，从第7天起，按3,000元/天支付违约金；
3. 延误超过15天的，发包人有权解除合同。
（二）质量与安全违约责任：
1. 承包人未按要求执行安全文明施工，且未在规定时限按整改标准完成全部整改内容的，每次支付违约金5,000元；针对前述违约问题，经发包人二次书面催告后，承包人仍拒不整改、未按时完成全部整改内容的，构成严重履约违约，每次除需支付前述违约金5000元外，仍需按安全生产措施费总额的20%支付违约金；
2. 因施工问题被投诉、曝光或主管部门通报批评的，承包人每次支付违约金1,000-5,000元（具体金额由发包人视情节确定）；
3. 因承包人原因导致质量安全事故或被主管部门处罚的，承包人每次支付违约金20,000元；
4. 安全防护设施缺陷导致事故的，承包人每次支付违约金5,000-10,000元（具体金额由发包人视情节确定）。
（三）其他违约：
1. 承包人累计发生3次质量/安全违约行为的，除承包人应按合同约定支付违约金外，发包人还有权解除合同。
2. 承包人违法转包、擅自分包的，发包人有权单方解除合同，且承包人应向发包人支付合同总价10%的违约金并赔偿发包人的全部经济损失。
（四）本合同约定的承包人应承担的违约责任，发包人有权在结算时直接扣除。
十六、合同的解除 
（一）甲乙双方协商一致可解除合同。
（二）本合同履行过程中，无论因何种原因解除合同的，承包人应在合同解除通知书到达之日起7天内向发包人提交全套的已施工/在施工技术文件资料，同时提交一份合同解除结算报告文件，包括已完成工程量、已经验收送抵现场的各类材料、设备清单及其价款等证明文件资料，并且应在合同解除通知书到达之日起7个日历天内完成撤场。
（三）凡因承包人违约导致发包人解除合同的，承包人须向发包人支付合同总价10%的违约金并赔偿发包人的全部经济损失。
十七、争议解决方式
（一）本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均仅适用中华人民共和国境内（不含香港特别行政区、澳门特别行政区及中国台湾地区）法律、法规的相关规定。
（二）双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，任何一方可向横琴粤澳深度合作区人民法院起诉。
（三）在双方解决争议的过程中，除发包人明示暂停的以外，承包人均有义务继续进行本合同约定的工作，不得因争议而停工、怠工。
十八、其他说明 
（一）本合同自合同履行期届满且合同权利义务全部履行完毕或双方签订书面终止协议时终止。符合合同约定的解除情形或法定解除情形的，合同自解除生效时终止。但本合同内的守密、违约责任及争议解决条款对双方仍具法律效力。双方均应保护对方的知识产权，未经对方书面同意，任何一方均不得对他方的资料及文件擅自修改、复制使用或向第三人转让披露及用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。
（二）本合同自双方负责人/法定代表人或授权代理人签字并加盖公章或合同专用章后生效，本合同一式玖份，具有同等法律效力，发包人、承包人各持肆份，代理机构存档壹份。
（三）本合同未尽事宜及变更事项，双方协商一致可签署书面补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
（四）承包人承诺遵守发包人已制定及新制定的各项建设工程管理制度，若有违反，承包人愿意承担全部法律责任。
（五）下列文件应被认为是组成本合同的一部分，并互为补充和解释，如各文件存在冲突之处，以排列次序在前者优先适用：
（1）国家和广东省、横琴粤澳深度合作区特定针对本工程项目的有关文件；
（2）本合同履行期间甲乙双方签订的补充合同（协议）或修正文件；
（3）本工程施工合同及其附件；
（4）成交通知书；
（5）发包人针对本工程项目管理的各项制度、规定；
（6）磋商文件；
（7）响应文件（若响应文件中的标准或要求严于磋商文件中相应标准或要求的，该标准或要求优先适用于磋商文件的标准或要求）；
上述所有内容都是构成合同文件不可分割的部分，当文件内容有矛盾或内容含糊不清时，按照上述顺序作出解释，即：如顺序在前的合同文件中没有规定，则双方按照顺序在后的相关文件约定或者规定执行；如前后文件约定或者规定内容互相矛盾时，按照顺序在前的文件约定或者规定执行。
（六）有关同意豁免承包人任何经济责任、违约责任的工程联系单或任何文件，发包人同意承担任何经济责任、违约责任的工程联系单或任何文件，均必须由发包人代表签字并由发包人按内部审批程序加盖发包人公章后方能生效，否则视为无效，且不能作为竣工结算的有效依据，即使承包人已经送达或者发包人委派的代表/工作人员已经签署文件。
（七）本合同尾部约定的地址为双方工作联系往来、法律文书及争议解决时人民法院或仲裁机构的法律文书送达地址，人民法院或仲裁机构的诉讼文书（含裁判文书）向任何合同任何一方当事人的上述地址或工商登记公示地址送达的，视为有效送达。当事人对电子通信终端的联系送达适用于争议解决时的送达。任何一方变更名称、地址，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达，电子送达与书面送达具有同等法律效力。
（八）合同附件：
以下附件均为本合同必要的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。
附件1：成交通知书
附件2：分项报价表
（以下无正文）
发包人（盖章）：                          承包人（盖章）：
横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局   
负责人/ 授权代理人：                      法定代表人/授权代理人：                    
地址：                                    地址：
电  话：                                  电  话：
开户银行：                                开户银行：                                     
账  号：                                  账  号：      
签订合同日期：      年   月   日
签订地点：

见证意见：合同主要条款与磋商文件、承包人的响应文件无偏离
见证单位：广东长胜项目管理有限公司
日    期：
注：上述合同书格式仅供参考，具体条款内容由发包人和承包人协商确定，但不得对磋商文件、响应文件的实质性条款作出变更。
  第六章 响应文件格式
[bookmark: _Toc356911159][bookmark: _Toc355768051][bookmark: _Toc321408662]一、响应文件包装封面参考
	


响 应 文 件


口 正本

口 副本


采购编号：GDCS-HQ2026-724
项目名称：横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局原建筑业安全培训学校拆除工程项目 
供应商名称：
供应商地址：



[bookmark: _Toc50737325][bookmark: _Toc50737293][bookmark: _Toc50691028][bookmark: _Toc168212179][bookmark: _Toc52165077][bookmark: _Toc50736473]

二、初审文件
1.响应承诺函
致：广东长胜项目管理有限公司
你方组织的“横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局原建筑业安全培训学校拆除工程项目”的采购活动[项目编号：GDCS-HQ2026-724]，我方愿参与响应。
我方确认收到贵方提供的“横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局原建筑业安全培训学校拆除工程项目”的采购文件的全部内容。
我方在参与响应前已详细研究了采购文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此采购文件没有倾向性，也不存在排斥潜在供应商的内容，我方同意采购文件的相关条款，放弃对采购文件提出误解和质疑的一切权力。
(供应商名称)作为供应商正式授权(授权代表全名,职务)代表我方全权处理有关本磋商的一切事宜。我方已完全明白采购文件的所有条款要求，并申明如下：
（一）按采购文件提供的全部货物与相关服务的响应总价详见《报价表》。
（二）本响应文件的有效期为从提交投标（响应）文件的截止之日起 90 日历天。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至响应截止日有效，如有在响应有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。
（三）我方明白并同意，在规定的磋商日之后，响应有效期之内撤回响应或成交后不按规定与采购人签订合同或不提交履约保证金, 则贵方将不予退还响应保证金。
（四）我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。
若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。
（五）我方理解贵方不一定接受最低响应价或任何贵方可能收到的响应。
（六）我方如果成交，将保证履行采购文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《采购需求》及《合同书》中的全部任务。
（七）我方作为法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的供应商，
在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。
（八）我方响应报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并 保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张
的，责任由我方承担。
（九）我方接受采购人委托向贵方支付代理服务费，项目总报价已包含代理服务费，如果被确定为中标供应商，承诺向贵方足额支付。（若采购人支付代理服务费，则此条不适用）
（十）我方与其他供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。
（十一）我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
（十二）我方未被列入法院失信被执行人名单中。
（十三）我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，
（十四）我方对在本函及响应文件中所作的所有承诺承担法律责任。
（十五）所有与本磋商有关的函件请发往下列地址：
地 址：                                     
电 话：                  
电子邮箱：                   
代表姓名：                   职 务：                  
供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：                    
供应商名称（盖章）：                                                          
日期： 年   月   日
[bookmark: _Toc50737297][bookmark: _Toc50737329][bookmark: _Toc170645734][bookmark: _Toc50736477][bookmark: _Toc52165081]

2.资格条件承诺函

我方（供应商名称）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第（二）项、第（三）项、第（四）项、第（五）项规定条件，具体包括：
1.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
2.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
3.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
4.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
我方对上述承诺的真实性负责，在评审环节结束后，自愿接受采购单位（采购代理机构）的检查核验，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。如有虚假，将依法承担相应法律责任。
特此承诺。


供应商名称（盖章）
                                                      日    期：


3.法定代表人（或负责人）授权委托书
本授权委托书声明：注册于（供应商地址）的（供应商名称）在下面签名的（法定代表人（或负责人）姓名、职务）在此授权（被授权人姓名、职务）作为我单位的合法代理人，就横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局原建筑业安全培训学校拆除工程项目 （GDCS-HQ2026-724）的采购活动，提交响应文件及采购合同的签订、执行、完成和售后服务，作为供应商代表以我方的名义处理一切与之有关的事务。
被授权人（供应商授权代表）无转委托权限。

随附《法定代表人（或负责人）证明》

[bookmark: _Toc170645736]供应商名称（盖公章）：
法定代表人（或负责人）（签字或盖章）： 
被授权人（签字或盖章）：
                                                             
说明：
1.有效期限：与本单位响应文件中标注的报价有效期一致。
2.供应商代表为法定代表人（或负责人），则本委托书不需提供。
3.供应商代表为法定代表人（或负责人）授权委托人的，须提供本授权委托书及被授权人身份证明复印件，否则作无效响应处理。
	[bookmark: _Toc226217114]被授权人有效的身份证明复印件粘贴处
（正面）
	被授权人有效的身份证明复印件粘贴处
（反面）



4.法定代表人（或负责人）资格证明书

致：广东长胜项目管理有限公司
（姓名）先生/女士，现任我单位（职务名称），为本单位法定代表人（或负责人），特此证明。

单位（盖公章）：
代表人性别：				年龄：		     身份证明号码：
联系电话：
营业执照号码：

	法定代表人（或负责人）有效的身份证明复印件粘贴处（正面）
	法定代表人（或负责人）有效的身份证明复印件粘贴处（反面）


                         







[bookmark: _Toc173647298]

5.供应商资格要求响应
 说明：本章节供应商按照磋商文件第一章《磋商邀请》中 “供应商的资格要求” 逐条填报对应资格证明资料。
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三、商务文件
1.供应商综合概况（格式内容自拟）
2.商务评审内容













供应商名称（盖公章）：
供应商授权代表（签名或盖章）：
[bookmark: _Toc321408670]日期：


四、技术文件
1.技术条款响应表
标注“★”的关键技术条款偏离情况（如采购文件第二章“用户需求书”没有标注“★”的关键技术条款，可不提供本表）
	序号
	采购文件要求
	响应情况
	偏离情况
	说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	……
	
	
	
	



其他一般技术条款偏离情况
	序号
	采购要求
	响应情况
	偏离情况
	说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	……
	
	
	
	



说明：
1.本表所述的带“★”关键技术条款（要求）为采购文件第二章“用户需求书”对应内容。
2.对“响应情况”一栏，根据供应商的实际响应情况填写，如完全响应采购文件第二章要求，也可填写“完全按采购文件要求执行”，否则应详细填写响应情况。
3.对“偏离情况”一栏，填写“无偏离、正偏离、负偏离”。其中正偏离是指所提供技术条款优于采购文件所规定；负偏离是指所提供技术条款低于采购文件所规定的。
4.供应商自行对照“用户需求书”提供相应的资料。

供应商名称（盖公章）：
供应商授权代表（签名或盖章）：
日期：


[bookmark: _Toc87417471][bookmark: _Toc237163211]
五、报价文件

1.首次报价表
项目名称：横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局原建筑业安全培训学校拆除工程项目
  采购编号：GDCS-HQ2026-724     
 
	序号
	项目名称
	报价
（人民币 元）
	服务期

	1
	横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局原建筑业安全培训学校拆除工程项目 
	小写：

大写：
	工期为45个日历天。


              
供应商名称（盖公章）：
供应商授权代表（签名或盖章）：
日期：

备注：
1．中文大写金额用汉字，如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整（正）等。
2．总报价为各小计之和，报价的小数点后保留两位有效数。
3．响应总报价为各小计之和。
4．此表须附在正、副本的响应文件中。
5．报价要求具体见“报价组成”要求及用户需求要求；如本项目包含多个包组，应分别提供各包组的投报总价。
6．本项目不接受有选择性的报价。
7.供应商除填报报价总表外，还须完整填报附件报价清单，并将填报完成后的报价清单一并编入响应文件。清单价格总和应与报价总表报价保持一致。

2.二次报价表
项目名称：横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局原建筑业安全培训学校拆除工程项目
采购编号：GDCS-HQ2026-724     
	序号
	项目名称
	报价
（人民币 元）
	服务期

	1
	横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局原建筑业安全培训学校拆除工程项目
	小写：

大写：
	工期为45个日历天。


               


供应商名称（盖公章）：
供应商授权代表（签名或盖章）：
日期：


备注：
1．中文大写金额用汉字，如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整（正）等。
2．总报价为各小计之和，报价的小数点后保留两位有效数。
3．响应总报价为各小计之和。
4.此表不须附在正、副本的响应文件中。
5．报价要求具体见“报价组成”要求及用户需求要求；如本项目包含多个包组，应分别提供各包组的投报总价。
6．本项目不接受有选择性的报价。



[bookmark: _Toc321408679][bookmark: _Toc173553195][bookmark: _Toc226217126]六、采购代理服务费承诺书
广东长胜项目管理有限公司：
本公司       (供应商名称)      在在参加横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局原建筑业安全培训学校拆除工程项目（采购编号：GDCS‑HQ2026‑724）采购活动中，我方充分知悉：本项目采购代理服务费由成交供应商按照采购文件约定标准向采购代理机构缴纳。我方如被确定为本项目成交供应商，将严格按照采购文件规定足额缴纳采购代理服务费。
特此承诺!	


供应商名称（盖公章）：
供应商授权代表（签名或盖章）：


Changsheng PM                                                  采购编号：GDCS-HQ2026-724 

日期：
— 50 —

— 51 —

七、询问函格式
询问函
广东长胜项目管理有限公司/（采购人单位名称）：
我单位已报名并准备参与横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局原建筑业安全培训学校拆除工程项目：GDCS-HQ2026-724的响应（或报价）活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。
一、_____________________（事项一）	
（1）____________________（问题或条款内容）
（2）____________________（说明疑问或无法理解原因）
（3）____________________（建议）
二、_____________________（事项二）
……
随附相关证明材料如下：（目录）。
询问人：（公章）
法定代表人（授权代表）：
地址/邮编：
电话/传真：
        年  月  日






接收询问函单位：广东长胜项目管理有限公司；
联系人：彭菊兰；
联系电话：0756-6882858；
通讯地址：广东省珠海市高新区香山路 555 号 1 栋 702‑4（中交四航发展大厦）。
八、质疑函格式
质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                        
地址：                          邮编：                                                   
联系人：                      联系电话：                              
授权代表：                                          
联系电话：                                            
地址：                         邮编：                                                
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                      
质疑项目的编号：               包号：                 
采购人名称：                                         
采购文件获取日期：                                           
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                         
事实依据：                                          
                                                       
法律依据：                                          
                                                     
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                               
签字（签章）：                   公章：                      
日期：    
附件：
	序号
	证明材料名称
	证明材料来源
	证明对象 

	1 
	
	
	

	2 
	
	
	

	……
	
	
	



质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
7. 供应商应在提交的证明材料中对质疑点的内容作出相应的标识或以醒目的方式标明。


接收询问函单位：广东长胜项目管理有限公司；
联系人：彭菊兰；
联系电话：0756-6882858；
通讯地址：广东省珠海市高新区香山路 555 号 1 栋 702‑4（中交四航发展大厦）。
