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本项目采用综合评分法进行评审，具体评分细则详见综合评分表。评价指标及权重：
	评价指标
	指标权重

	技术部分
	55

	商务部分
	35

	经济价格
	10

	合计
	100






特别说明：
（一）将所有商务技术评价指标所得实际评价分数相加，即为该供应商的商务技术评价得分，所有评委评出的商务技术评价得分取平均值为该供应商的商务技术标得分。
（二）经济价格标得分=(评标基准价/评标价)×价格指标权重×100。
上述公式中的“评标基准价”是指满足项目需求书要求的最低评标价，其价格得分为满分。评标价为在报价基础上作算术修正后的价格，无算术修正情况下，报价即为评标价。
（3） 投标最终得分 = 商务标得分 + 技术标得分＋经济价格标得分。





	评分项目
	评分标准
	得分

	技术部分55分
	对代建管理的理解
	供应商根据本项目 “天沐河北岸（依依桥至思思桥段）市政配套设施微改造项目” 核心需求及代建全流程要求，编制对代建管理的理解方案，核心内容应包括但不限于：①对项目总体的认识；②重点难点分析；③代建前期 + 建设实施阶段核心的把握；④合规性管控重点识别；⑤廉政合规要求认知；⑥多方协同（采购人/使用单位/参建方）规划等内容。
响应要求：①对项目总体认识精准，充分从代建管理的角度出发；②重点难点分析科学合理，并提出了有针对性的解决措施；③代建前期 + 建设实施阶段核心的把握准确，不同阶段的核心内容清晰；④合规性管控重点识别清晰，管控措施到位；⑤廉政合规要求认知深刻，措施明确；⑥多方协同（采购人/使用单位/参建方）规划合理，兼顾了各方的定位和责任。
评审小组针对上述量化指标（共6项量化指标，每项指标满分1.5分）逐一评审打分，具体评审标准如下：
1. 对量化指标作出了明确响应，且响应内容完全满足或者优于该量化指标所对应的采购需求的，该项指标得1.5分；
2. 对量化指标作出了明确响应，但响应内容不完全满足该量化指标所对应的采购需求的，该项指标得1分；
3. 未对量化指标作出响应；或者虽对该量化指标作出了响应但完全不能满足采购需求的，该项指标得0分。
	9分

	
	对横琴粤澳深度合作区（下称“合作区”）建设项目的行政审批和监管流程的了解
	供应商根据本项目报建报批及监管要求，编制对合作区相关流程的了解方案，核心内容应包括但不限于：①各类审批流程（施工图审查、施工许可等）；②工程变更审批权限及流程；③竣工备案核心要求；④资金支付监管规则等内容。
响应要求：①各类审批流程（施工图审查、施工许可等）清晰严谨，节点清晰，具有可操作性；②工程变更审批权限及流程清晰严谨，节点清晰，具有可操作性；③竣工备案核心要求明确，备案内容、责任部门，时间要求等明确；④资金支付监管规则合理，审批流程、责任部门完善。
评审小组针对上述量化指标（共4项量化指标，每项指标满分1分）逐一评审打分，具体评审标准如下：
1. 对量化指标作出了明确响应，且响应内容完全满足或者优于该量化指标所对应的采购需求的，该项指标得1分；
2. 对量化指标作出了明确响应，但响应内容不完全满足该量化指标所对应的采购需求的，该项指标得0.5分；
3. 未对量化指标作出响应；或者虽对该量化指标作出了响应但完全不能满足采购需求的，该项指标得0分。
	4分

	
	对促进粤澳融合的理解
	供应商根据横琴粤澳深度合作区区位属性，落实《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》《横琴粤澳深度合作区总体发展规划》要求，围绕粤澳深度融合、琴澳一体化发展目标，编制对促进粤澳融合的理解方案，核心内容应包括但不限于：①对粤澳融合政策认知；②粤澳人才与行业要素协同；③项目赋能粤澳融合发展举措等内容。
响应要求：①对粤澳融合政策认知准确，深刻理解琴澳一体化发展导向；②对粤澳人才交流、工程行业要素联动分析科学合理，协同举措具备实操性；③立足本项目载体属性，提出贴合市政改造的赋能举措，使代建工作实施推动琴澳融合工作落地。
评审小组针对上述量化指标（共3项量化指标，每项指标满分3分）逐一评审打分，具体评审标准如下：
1. 对量化指标作出了明确响应，且响应内容完全满足或者优于该量化指标所对应的采购需求的，该项指标得3分；
2. 对量化指标作出了明确响应，但响应内容不完全满足该量化指标所对应的采购需求的，该项指标得1.5分；
3. 未对量化指标作出响应；或者虽对该量化指标作出了响应但完全不能满足采购需求的，该项指标得0分。
	9分

	
	项目投资控制管理方案和措施
	供应商根据本项目投资控制目标及《政府投资条例》要求，编制专项管理方案，核心措施包括但不限于：①概预算动态跟踪机制；②工程变更审核流程；③变更限额管控；④投资核减率达标措施；⑤超付风险防控等内容。
响应要求：①概预算动态跟踪机制健全，具有可操作性；②工程变更审核流程完整规范，具有可操作性；③变更限额管控要求落实到位，具有可操作性；④投资核减率保障措施可行，内容全面；⑤超付风险防控举措可行，内容全面。
评审小组针对上述量化指标（共5项量化指标，每项指标满分1分）逐一评审打分，具体评审标准如下：
1. 对量化指标作出了明确响应，且响应内容完全满足或者优于该量化指标所对应的采购需求的，该项指标得1分；
2. 对量化指标作出了明确响应，但响应内容不完全满足该量化指标所对应的采购需求的，该项指标得0.5分；
3. 未对量化指标作出响应；或者虽对该量化指标作出了响应但完全不能满足采购需求的，该项指标得0分。
	5分

	
	项目质量管理方案和措施
	供应商根据本项目质量控制要求及国家/行业/地方验收标准，编制项目质量管理方案和措施，核心措施应包括但不限于：①标准落实机制；②关键工序及隐蔽工程举牌验收流程；③质量追溯档案建立；④保修管理机制；⑤竣工验收与移交流程等内容。
响应要求：①从代建项目实际需要出发，落实标准机制；②关键工序及隐蔽工程举牌验收流程严谨，内容全面；③质量追溯档案建立完整、具有动态性、科学性、时效性；④保修管理机制完整，时间要求、考核要求、付款要求等明确；⑤竣工验收与移交流程规范、完整。
评审小组针对上述量化指标（共5项量化指标，每项指标满分1分）逐一评审打分，具体评审标准如下：
1. 对量化指标作出了明确响应，且响应内容完全满足或者优于该量化指标所对应的采购需求的，该项指标得1分；
2. 对量化指标作出了明确响应，但响应内容不完全满足该量化指标所对应的采购需求的，该项指标得0.5分；
3. 未对量化指标作出响应；或者虽对该量化指标作出了响应但完全不能满足采购需求的，该项指标得0分。
	5分

	
	项目安全文明施工管理方案和措施
	供应商根据本项目安全文明控制目标，编制专项管理方案，核心措施应包括但不限于：①亡人事故零目标落实；②大气污染防治“6个100%”执行；③地下管线及周边构筑物保护；④安全应急预案；⑤文明施工专项方案等内容。
响应要求：①亡人事故零目标落实到位，控制措施严谨；②大气污染防治 “6个100%” 执行措施严谨；③地下管线及周边构筑物保护措施合理；④安全应急预案科学严谨，人员、设备等响应机制合理；⑤文明施工专项方案可行。
评审小组针对上述量化指标（共5项量化指标，每项指标满分1分）逐一评审打分，具体评审标准如下：
1. 对量化指标作出了明确响应，且响应内容完全满足或者优于该量化指标所对应的采购需求的，该项指标得1分；
2. 对量化指标作出了明确响应，但响应内容不完全满足该量化指标所对应的采购需求的，该项指标得0.5分；
3. 未对量化指标作出响应；或者虽对该量化指标作出了响应但完全不能满足采购需求的，该项指标得0分。
	5分

	
	项目工期安排及保证措施
	供应商根据本项目总工期（合同生效至竣工备案）要求，编制项目工期安排及保证措施方案，核心措施应包括但不限于：①前期工作时间分解（合同生效至开工）；②施工工期细化（开工至竣工）；③竣工备案限期完成保障；④关键节点管控；⑤进度协调；⑥异常情况工期调整机制等内容。 
响应要求：①前期工作时间分解（合同生效至开工）详细完整，各节点清晰明确；②施工工期细化（开工至竣工）详细完整，各节点清晰明确；③竣工备案限期完成保障到位，措施详细，可行；④关键节点管控严谨，措施明确；⑤进度协调科学可行，措施明确；⑥异常情况工期调整机制科学可行，措施明确。
评审小组针对上述量化指标（共6项量化指标，每项指标满分1分）逐一评审打分，具体评审标准如下：
1. 对量化指标作出了明确响应，且响应内容完全满足或者优于该量化指标所对应的采购需求的，该项指标得1分；
2. 对量化指标作出了明确响应，但响应内容不完全满足该量化指标所对应的采购需求的，该项指标得0.5分；
3. 未对量化指标作出响应；或者虽对该量化指标作出了响应但完全不能满足采购需求的，该项指标得0分。
	6分

	
	项目建设总体计划及人员管理方案
	供应商根据本项目建设全流程及人员配置要求，编制项目建设总体计划及人员管理方案，核心内容应包括但不限于：①招标采购-前期管理-施工实施-竣工验收-结算决算的全流程衔接计划；②人员配置；③岗位职责划分；④人员轮换机制；⑤考核管理办法；⑥异常情况协同处置流程等内容。
响应要求：①招标采购-前期管理-施工实施-竣工验收-结算决算的全流程衔接计划落实到位，各节点清晰明确；②人员配置科学合理，保障措施合理；③岗位职责划分明确，分工合理；④人员轮换机制科学合理，具有可操作性；⑤考核管理办法内容严谨，具有可操作性；⑥异常情况协同处置流程严谨，责任落实到位，具有可操作性。
评审小组针对上述量化指标（共6项量化指标，每项指标满分2分）逐一评审打分，具体评审标准如下：
1. 对量化指标作出了明确响应，且响应内容完全满足或者优于该量化指标所对应的采购需求的，该项指标得2分；
2. 对量化指标作出了明确响应，但响应内容不完全满足该量化指标所对应的采购需求的，该项指标得1分；
3. 未对量化指标作出响应；或者虽对该量化指标作出了响应但完全不能满足采购需求的，该项指标得0分。
	12分

	商务部分35分
	相关业绩
	供应商自2021年8月1日以来（以合同签订时间为准）承接过市政工程代建或项目（工程）管理或监理或施工或全过程咨询业绩的，每提供一份有效业绩得5分，本项满分20分。
注：
1.投标文件须提供合同关键页扫描件（合同协议书、服务内容、签署页等）。如前述证明材料不能清晰反映有关特征和必要信息的，还须提供该项工程业绩的业主证明并须附有业主方的联系人及联系电话。如合同包含多个工程，只按一项业绩计算。分包合同不予计分。 
2.联合体参与投标（响应）的，联合体任意一方提供的资料符合要求即可得分。
3.未提供或提供的资料不符合要求的则不得分。
	20分

	
	拟投入本项目管理团队人员情况
	根据供应商拟投入本项目管理团队人员具备工程类高级工程师(或以上)职称的，每人得5分，本项满分15分。
注：
1.投标文件须提供上述人员职称证书扫描件和本项目采购公告发布之日起前三个月内任意一个月的社保证明（社保证明缴费单位需为供应商或其分支机构），如社保证明为清单形式，请在清单中标记出以上相关人员，以便核查；如上述人员为境外企业任职，可提供在职证明资料；离退休人员提供返聘劳务合同或相关证明文件；以上资料提供复印件并加盖供应商公章。
2.联合体参与投标（响应）的，联合体任意一方提供的资料符合要求即可得分。
3.未提供或者提供的资料不符合要求的不得分。
	15分

	经济价格
10分
	经济价格标得分=(评标基准价/评标价)×10%×100
上述公式中的“评标基准价”是指满足项目需求书要求的最低评标价，其价格得分为满分。评标价为在报价基础上作算术修正后的价格，无算术修正情况下，报价即为评标价。
	10分

	合计
	100分



