附表1：

工程变更申请表

工程变更编号：              
申 请 人：                                      （盖章）
建设项目：                                                  
变更名称：                                                  
变更性质：(应急抢险类    (非应急抢险类  

变更步骤：(变更事项审批  (变更费用审核  

变更类型：（  ）类(设计变更  (工程签证 
申请日期：                                                  
横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局制
申请说明
一、本表由建设单位填写，向横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局提交。

二、本表适用于合作区本级财政投资且纳入合作区年度财政投资计划管理的工程项目的工程变更申请。
三、本表应附建设单位对变更申请的调查核实及合理性论证相关调查、论证资料（如会议纪要、专家意见、现场影像等）、工程变更预估金额造价文件等。

四、除具有抢险性质的工程变更可边申请边实施外，本申请未得到主管部门同意前相关工程变更不得实施。

工程变更申请表
                              工程变更编号：                   

	项目名称
	

	工程变更名称
	

	变更提出单位
	
	变更提出日期
	

	建设单位
	
	建设单位经办人及联系电话
	

	原设计单位
	
	变更设计单位
	

	勘察单位
	
	监理单位
	

	造价咨询单位
	
	施工单位
	

	工程变更

责任单位
	
	合同金额

（列明合同暂列金额）
	

	本次变更

预估金额

（预算费用）
	
	本次变更占合同价（扣除暂列金）的百分比（%）
	

	累计变更

总金额
	
	累计变更占合同价（扣除暂列金）的百分比（%）
	

	批准概算
	
	变更后总投资是否超概算
	(是  (否

	工程预算
	
	变更后合同额是否超预算
	(是  (否

	合同总工期
	
	变更后是否影响总工期
	(是  (否

	工期影响（天）
	

	工程变更原因
	1.工程变更原因：

(政策、规范或技术标准发生变化  (政府或上级部门的要求  (业主需求发生变化

(设计优化  (设计存在缺陷、错误或者精度、深度不够等情况 (勘察工作缺陷 

(现场条件较勘察设计阶段发生变化  (不可预见因素  (其它：                                                                   

2.具体说明:



	工程变更依据
	

	原工程设计

及现场概况
	

	建设单位对变更申请的调查核实及合理性论证情况简述
	

	工程变更

主要内容
	

	工程变更后对项目的影响
	

	勘察单位

意见

（加盖公章）
	负责人（签名）：                                      年   月   日

	变更设计

单位意见

（加盖公章）
	负责人（签名）：                                      年   月   日

	施工单位

意见

（加盖公章）
	负责人（签名）：                                      年   月   日

	监理单位

意见

（加盖公章）
	负责人（签名）：                                      年   月   日

	造价咨询

单位意见

（加盖公章）
	负责人（签名）：                                      年   月   日

	建设单位

意见

（加盖公章）
	负责人（签名）：                                      年   月   日

	附件
	包括但不限于：1.变更涉及的函、会议纪要等依据文件以及专家意见、各类原始资料、现场影像资料等；

2.原勘察设计单位书面同意项目法人另行委托勘察设计单位承担变更设计的书面意见及另行委托的勘察设计单位资质证书复印件（若有）；

3.工程变更方案文件、变更前后对应施工图纸，相关审核意见、合理性论证文件；

4.其他需要说明的事项。

	备注：

1.本表可根据项目建设模式相应作出调整，各相关单位根据职责与分工必须作出明确审核意见，不得简单签署“同意变更”、“情况属实”或以含糊词语（属实、请业主/上级批示等）推卸责任；

2.所盖公章须为单位有授权的公章；

3.签名人员须为相关负责人（如项目设计负责人、项目总监、项目经理等）或有其授权签名的代表。


